<>

# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 марта 2011 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 267 |
| --- | --- | --- |

О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период  2011-2012 годов (в редакции постановления Администрации Верхнекетского района от 12.07.2011 №733)

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 16.02.2011 № 40-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# В целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Верхнекетского района в осенне-зимний период 2011 - 2012 годов утвердить:

# - состав районной Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2011 - 2012 годов согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

# - Положение о районной Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2011 - 2012 годов согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

# - перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2011 - 2012 годов согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

# Межведомственной комиссии:

# - разработать сводный план мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к осенне-зимнему периоду 2011 - 2012 годов до 15.04.2011;

# - производить оценку хода подготовки  к осенне-зимнему периоду 2011 - 2012 годов на 1-е и 15-е число каждого месяца в период с 15.06.2011 до 01.10.2011;

# - организовать оценку готовности объектов жизнеобеспечения района к работе в  осенне-зимний период 2011 - 2012 годов  с выдачей актов готовности в период с 15.08.2011 до 01.09.2011.

# Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Заря Севера».

# Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекетского района                                                                  А.Н. Сидихин

Колчанова

2-10-37

Дело-2, члены комиссии-24, Альсевич-1, Гусельникова-1, Бакулина-1, Желнирович-1, Майкова-1.

Приложение №1

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 25 марта 2011 г.   №267

(в редакции постановления

Администрации Верхнекетского района

от 12 июля 2011 г.   № 733)

# #G0ПланПППП СОСТАВ

# РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

# ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ

# В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2011 - 2012 ГОДОВ

# Сидихин А.Н. -  Глава Верхнекетского  района -  председатель комиссии

# Анисимов С.Н. - начальник отдела промышленности, природопользования и

# транспорта – заместитель председателя комиссии

Бучко В.С. – начальник КУМиЗ

Окунева С.В. – директор МАУ «Инженерный центр»

Никешкин С.А. – главный специалист  по ГО и ЧС

Колчанова Т.Н. – главный специалист по ЖКХ

Барабаш Д.Ф. – ведущий специалист по электроснабжению населения

Представитель Западно-Сибирского Управления  Ростехнадзора по Томской области (по согласованию)

# Главы городского и сельских поселений (по согласованию)

Руководители предприятий ЖКХ (по согласованию)

Приложение №2

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от «25» марта 2011 г.   №267

# ПОЛОЖЕНИЕ

# О РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

# ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ

# В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2011 - 2012 ГОДОВ

- Районная Межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в зимний период 2011-2012 годов (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов Верхнекетского района по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса района к работе в зимних условиях.

- Комиссия в своей деятельности руководствуется  федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, Губернатора Томской области, постановлениями Главы Верхнекетского района, а также настоящим Положением.

- Основными задачами Комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления, предприятий ЖКХ и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в зимних условиях;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса района к работе в зимних условиях;

- осуществление контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса района к работе в зимних условиях.

- Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса к работе в зимних условиях;

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса городского и сельских поселений,  в том числе с выездами на места;

- принимает участие в разработке мер по решению финансовых проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в зимних условиях, его финансового обеспечения, а также эффективности использования привлекаемых средств;

- вносит предложения по профилактике и предупреждению противопожарных действий, приводящих к дестабилизации функционирования хозяйственного комплекса и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

- рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях Верхнекетского района;

- подготавливает предложения по разработке правовых актов Думы Верхнекетского района, Администрации Верхнекетского района или внесению изменений и дополнений в действующие правовые акты, регулирующие подготовку хозяйственного комплекса района к работе в зимних условиях.

- Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и организаций ЖКХ и социальной сферы информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей  органов местного самоуправления, соответствующих предприятий ЖКХ и организаций социальной сферы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей  органов местного самоуправления, предприятий ЖКХ и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

- Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Верхнекетского района.

- Председатель Комиссии:

- несёт персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

- вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений.

- Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждённым председателем Комиссии.

- Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие –  заместитель председателя комиссии (по его поручению).

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

- Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины членов Комиссии.

- Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

- Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

- Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет главный специалист по ЖКХ отдела промышленности, природопользования и транспорта Администрации Верхнекетского района.

Приложение №3

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 25 марта 2011 г.   №267

# #G0ПланПППП

# ПЕРЕЧЕНЬ

# МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
2011-2012 ГОДОВ

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и защита на областной Межведомственной комиссии мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда Верхнекетского района | Разработка до 15.04.2011 Защита до 15.05.2011 | Альсевич С.А. Гусельникова М.П. Колчанова Т.Н. |
| 2. | Обеспечение мер по созданию нормативного запаса угля, дизельного топлива для предприятий ЖКХ на начало и весь период отопительного сезона 2011-2012 годов | до 15.09.2011 | Колчанова Т.Н. |
| 3. | Обеспечение мер по созданию нормативного запаса дров на начало и весь период отопительного сезона 2011-2012 годов для предприятий ЖКХ. Обеспечение населения дровами на период отопительного сезона 2011-2012 годов | до 15.09.2011 Весь отопительный период | Анисимов С.Н. Анисимов С.Н. |
| 4. | Подготовка к работе в осенне-зимний период объектов ЖКХ | до 01.09.2011 | Колчанова Т.Н. |
| 5. | Подготовка к работе в осенне-зимний период объектов социальной сферы | до 01.09.2011 | Гусельникова М.П. |
| 6. | Подготовка к работе в осенне-зимний период жилого фонда Верхнекетского района | до 01.09.2011 | Альсевич С.П. |
| 7. | Организация обучения и аттестации персонала предприятий ЖКХ в Западно-Сибирском Управлении Ростехнадзора (централизовано с выездом специалистов в район) | до 20.09.2011 | Колчанова Т.Н. |
| 8. | Проведение комиссионных проверок готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов | 15.08.2011-01.09.2011 | Никешкин С.А. |
| 9. | Предоставление в Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области: сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная; информации о ходе подготовки Верхнекетского района к работе в зимний период; сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №2-ЖКХ (зима); сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №3-ЖКХ (зима); информации о прохождении отопительного периода; сведений о наличии топливных ресурсов. | 01.07.2011- 01.11.2011 15.07.2011-01.11.2011 02.12.2011 01.11.2011-01.04.2011 еженедельно 15.09.2011-15.05.2011 по пятницам 15.09.2011-15.05.2011 | Колчанова Т.Н. Колчанова Т.Н. Бармина Т.А. Бармина Т.А. Барабаш Д.Ф. Барабаш Д.Ф. |
| 10 | Оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций | до 01.09.2011 | Колчанова Т.Н. |

(Пункты 3 ,8 таблицы в редакции постановления Администрации Верхнекетского района от 12.07.2011 №733)