Томская область

Верхнекетский район

Совет Макзырского сельского поселения

| «15» февраля 2010 года | № 6 |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ

| О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 07.09.2007г. № 34 «Об утверждении целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Макзырском сельском поселении в 2008-2011 годах» |  |
| --- | --- |

В связи с уточнением мероприятий целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Макзырском сельском поселении в 2008-2011 годах», утвержденной решением Совета Макзырского сельского поселения от 07.09.2007 № 34,

Совет  Макзырского  сельского  поселения

решил:

- Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 07.09.2007 № 34 «Об утверждении целевой программы «Капитальный ремонт  многоквартирных домов в Макзырском сельском поселении в 2008-2011 годах» следующие изменения:

а) Раздел 3  «Основные цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:

«3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

I. Основными целями Программы являются:

  - Поддержание в исправном состоянии, модернизация, улучшение технических характеристик жилищного фонда в Верхнекетском районе.

  - Соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности.

  - Уменьшение доли физически амортизированного и морально устаревшего жилищного фонда.

  - Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда, безопасности проживания.

  - Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

II. В соответствии с поставленными целями необходимо решить следующие основные задачи:

- Мобилизация внебюджетных и бюджетных ресурсов на финансирование мероприятий программы.

- Капитальный ремонт и при необходимости переселение граждан на время ремонта муниципального жилого дома.

- Правовое и методологическое обеспечение мероприятий по созданию условий для проведения капитального ремонта.

- Создание механизма, позволяющего комплексно решать вопросы восстановления жилищного фонда.

III. Программа решает проблемы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, как:

    - конкретные планы действий, осуществляемые органами местного самоуправления;

    - формирование целевого бюджетного финансирования, расходование средств которого может осуществляться на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

    - составление и ведение пообъектных реестров многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;

    - разработка организационной схемы эффективного управления бюджетными средствами, поступающими на программные цели.»;

б) 7 абзац пункта 4 раздела 6  изложить в новой редакции: «обеспечение софинансирования мероприятий Программы из средств местных бюджетов в размере не менее 5 % от потребности на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах согласно перечню многоквартирных домов Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области;»;

в) пункт 4 раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания: «обеспечение софинансирования мероприятий Программы из средств местного бюджета в размере не более 80% от потребности на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах.».

- Приложения 1, 2 к программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов по Макзырскому сельскому поселению в 2008-2011 годах» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава Макзырского

сельского поселения                                                                                   И.А. Карелина

Дело-1, совет-1, прокуратура – 1, библиот.-2

Приложение 1

к решению Совета

Макзырского сельского поселения

№ 6  от «15» февраля 2010 года

Приложение 1

к программе  "Капитальный ремонт многоквартирных

домов по Макзырскому сельскому поселению в 2008-2011 годах

|  |  |  | Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (в разрезе поселений) | Этажность | Количество квартир,ед. | Количество зарегистриро-ванных граждан,чел | Общая площадь жилых помещений, м.кв. | Доля площади, находящейся в муниципальной собственности, % | Способ управления УК / ОСЖ* | Дата / номер протокола по выбору способа управления** | Дата / номер протокола по проведению капитального ремонта |
| МО "Макзырское сельское поселение" |
| 1 | п.Лисица, ул.Студенческая, 3 | 1 | 2 | 8 | 84 | 100 | - |  |  |
| 2 | п.Лисица, ул.Речная, 7 | 1 | 2 | 5 | 84 | 100 | - |  |  |
| 3 | п.Лисица, ул.Новая, 35 | 1 | 2 | 6 | 92 | 100 | - |  |  |
| 4 | п.Макзыр, ул.Центральная, 6 | 1 | 2 | 3 | 80 | 100 | - |  |  |
| 5 | п.Макзыр, ул.Центральная, 8 | 1 | 2 | 3 | 78 | 100 | - |  |  |
| 6 | п.Лисица, ул.Студенческая, 6 | 1 | 2 | 5 | 82 | 100 | - |  |  |
| 7 | п.Лисица, ул.Таежная, 17 | 1 | 2 | 7 | 96 | 100 | - |  |  |
| 8 | п.Лисица, ул.Новая, 20 | 1 | 2 | 8 | 77 | 100 | - |  |  |
| 9 | п.Макзыр, пер.Восточный, 2 | 1 | 2 | 8 | 80 | 100 | - |  |  |
| 10 | п.Макзыр, пер.Восточный, 4 | 1 | 2 | 6 | 80 | 100 | - |  |  |
| 11 | п.Лисица, ул.Новая, 30 | 1 | 2 | 7 | 78 | 100 | - |  |  |
| 12 | п.Лисица, ул.Студенческая, 17 | 1 | 2 | 4 | 82 | 100 | - |  |  |
| 13 | п.Лисица, ул.Таежная, 19 | 1 | 2 | 2 | 78 | 100 | - |  |  |
| 14 | п.Макзыр, ул.Таежная, 1 | 1 | 2 | 5 | 96 | 100 | - |  |  |
| 15 | п.Макзыр, ул.Новая, 19 | 1 | 2 | 3 | 96 | 100 | - |  |  |
| 16 | п.Лисица, ул.Новая, 39 | 1 | 2 | 4 | 98 | 100 | - |  |  |
| 17 | п.Лисица, ул.Таежная, 9 | 1 | 2 | 1 | 78 | 100 | - |  |  |
| 18 | п.Лисица, ул.Студенческая, 15 | 1 | 2 | 3 | 80 | 100 | - |  |  |
| 19 | п.Макзыр, ул.Новая, 14 | 1 | 2 | 6 | 96 | 100 | - |  |  |
| 20 | п.Макзыр, ул.Центральная, 12 | 1 | 2 | 5 | 78 | 100 | - |  |  |
|  | Всего по Макзырскому сельскому поселению |  | 40 | 99 | 1693 | 100 |  |  |  |
|  | * Управляющая компания / Организация собственников жилья |  |  |  |  |  |
|  | ** протокол общего собрания собственников помещений либо протокол решения конкурсной комиссии, в случае реализации постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75 |  |  |  |

Приложение 2

к решению Совета

Макзырского сельского поселения

№ 6  от «15» февраля 2010 года

Приложение 1

к программе  "Капитальный ремонт многоквартирных

домов по Макзырскому сельскому поселению в 2008-2011 годах

|  |  | Показатели капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (в разрезе поселений) | Наименование УК / ОСЖ* | Дата начала капитального ремонта** | Дата окончания капитального ремонта** | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. |  | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты | Бюджет муниципального района | Средства собственников | Всего*** |  | эт. | кв. | S | S*40%*стоимость |  | S*60%*стоимость | S*60%*8,5 | стоимость: | 2008г. - 4,8, 2009г. - 5,2, 2011г. - 6,2. |
| МО "Макзырское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Лисица, ул.Студенческая, 3 |  | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 364 | 43 | 21 | 428 |  | 1 | 2 | 84 | 161 |  | 242 | 428,4 |  |  |
| 2 | п.Лисица, ул.Речная, 7 |  | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 364 | 43 | 21 | 428 |  | 1 | 2 | 84 | 161 |  | 242 | 428,4 |  |  |
| 3 | п.Лисица, ул.Новая, 35 |  | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 399 | 47 | 23 | 469 |  | 1 | 2 | 92 | 177 |  | 265 | 469,2 |  |  |
| 4 | п.Макзыр, ул.Центральная, 6 |  | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 347 | 41 | 20 | 408 |  | 1 | 2 | 80 | 154 |  | 230 | 408 |  |  |
| 5 | п.Макзыр, ул.Центральная, 8 |  | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 338 | 39 | 21 | 398 |  | 1 | 2 | 78 | 150 |  | 225 | 397,8 |  |  |
|  | Итого за 2008 год |  |  |  | 1812 | 213 | 107 | 2132 |  |  |  |  | 803 |  | 1204 | 2132 |  |  |
| 6 | п.Лисица, ул.Студенческая, 6 |  | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 355 | 42 | 21 | 418 |  | 1 | 2 | 82 | 171 |  | 256 | 418,2 |  |  |
| 7 | п.Лисица, ул.Таежная, 17 |  | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 416 | 49 | 24 | 490 |  | 1 | 2 | 96 | 200 |  | 300 | 489,6 |  |  |
| 8 | п.Лисица, ул.Новая, 20 |  | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 334 | 39 | 20 | 393 |  | 1 | 2 | 77 | 160 |  | 240 | 393 |  |  |
| 9 | п.Макзыр, пер.Восточный,2 |  | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 347 | 41 | 21 | 408 |  | 1 | 2 | 80 | 166 |  | 250 | 408 |  |  |
| 10 | п.Макзыр, пер.Восточный, 4 |  | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 347 | 41 | 20 | 408 |  | 1 | 2 | 80 | 166 |  | 250 | 408 |  |  |
|  | Итого за 2009 год |  |  |  | 1799 | 212 | 106 | 2117 |  |  |  |  | 863 |  | 1296 | 2117 |  |  |
|  | - |  | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого за 2010 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 11 | п.Лисица, ул.Новая, 30 |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 338 | 40 | 20 | 398 |  | 1 | 2 | 78 | 193 |  | 290 | 397,8 |  |  |
| 12 | п.Лисица, ул.Студенческая, 17 |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 356 | 41 | 21 | 418 |  | 1 | 2 | 82 | 203 |  | 305 | 418,2 |  |  |
| 13 | п.Лисица, ул.Таежная, 19 |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 338 | 40 | 20 | 398 |  | 1 | 2 | 78 | 193 |  | 290 | 397,8 |  |  |
| 14 | п.Макзыр, ул.Таежная,1 |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 417 | 49 | 24 | 490 |  | 1 | 2 | 96 | 238 |  | 357 | 489,6 |  |  |
| 15 | п.Макзыр, ул.Новая, 19 |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 417 | 49 | 24 | 490 |  | 1 | 2 | 96 | 238 |  | 357 | 489,6 |  |  |
| 16 | п.Лисица, ул.Новая, 39 |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 425 | 50 | 25 | 500 |  | 1 | 2 | 98 | 243 |  | 365 | 499,8 |  |  |
| 17 | п.Лисица, ул.Таежная, 9 |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 338 | 39 | 20 | 398 |  | 1 | 2 | 78 | 193 |  | 290 | 397,8 |  |  |
| 18 | п.Лисица, ул.Студенческая, 15 |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 346 | 41 | 21 | 408 |  | 1 | 2 | 80 | 198 |  | 298 | 408 |  |  |
| 19 | п.Макзыр, ул.Новая, 14 |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 417 | 49 | 24 | 490 |  | 1 | 2 | 96 | 238 |  | 357 | 489,6 |  |  |
| 20 | п.Макзыр, ул.Центральная,12 |  | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 338 | 40 | 20 | 398 |  | 1 | 2 | 78 | 193 |  | 290 | 397,8 |  |  |
|  | Итого за 2011 год |  |  |  | 3728 | 438 | 219 | 4386 |  |  |  |  | 2130 |  | 3199 | 4386 |  |  |
|  | Итого по Макзырскому сельскому поселению |  |  |  | 7339 | 863 | 432 | 8634 |  |  |  |  | 3796 |  | 5699 | 8634 |  |  |