# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21 декабря 2012 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 1595 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»

Для реализации комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить необходимые темпы увеличения ввода жилья на территории Верхнекетского района, в соответствии с приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»; постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»; постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории  муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Постановление Администрации Верхнекетского района от 3 марта 2011 года №170 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства Верхнекетского района на 2011-2020 годы» признать утратившим силу.

- Куратором долгосрочной целевой программы назначить заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам М.П.Гусельникову.

- Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Севера». Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Верхнекетского района по социальным вопросам М.П.Гусельникову.

И.о. Главы Верхнекетского района                                                 М.П. Гусельникова

Сукач Е.В.

2-15-09

Дело-2, Гусельникова-1, УФ-1, Сукач-1, КУМИЗ-1, инженерный центр-1, городское и сельские поселения-9, УО-1, прокуратура-1, «Заря Севера» - 1.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

## от 21 декабря 2012 г.  № 1595

Долгосрочная целевая программа

«Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» 
на 2013 - 2015 годы»

## ПАСПОРТ

## долгосрочной целевой программы  «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»

| Наименование ДЦП | Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Куратор ДЦП | Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам – Гусельникова Мария Петровна |
| Заказчик ДЦП | Администрация Верхнекетского района |
| Исполнители ДЦП | Отдел промышленности, природопользования и транспорта Администрации Верхнекетского района; Управление финансов Администрации Верхнекетского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского района; Администрации городского и сельских поселений района (по согласованию); Дума Верхнекетского района (по согласованию); Управление образования Администрации Верхнекетского района; Муниципальное автономное учреждение «Инженерный центр». |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Томской области и Верхнекетского района, на которую направлена реализация ДЦП | Повышение уровня и качества жизни населения. |
| Цель ДЦП | Развитие рынка доступного и комфортного жилья на территории Верхнекетского района на основе поддержки спроса и предложения, и стимулирования индивидуального жилищного строительства. |
| Показатели цели ДЦП и их значения | Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | Годовой объем ввода жилья (тыс. кв.м.) | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (кв.м./чел.) | 23,0 | 23,3 | 23,5 |
| Задачи ДЦП | Развитие систем территориального планирования и создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории района; Содействие обеспечению земельных участков, определенных под жилищную застройку, инженерной и транспортной инфраструктурой; Выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при строительстве жилья и улучшение жилищных условий в соответствии с действующим жилищным законодательством. |
| Показатели задач ДЦП и их значения | Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | Ввод в эксплуатацию ЛЭП (км.) | 0,5 | 3,3 | 0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог, введенная в эксплуатацию за год (км.) | 3,0 | 5,3 | 0 |
|  | Доля поселений, утвердивших документы территориального планирования (%) | 100 | 0 | 0 |
|  | Ввод и приобретение жилья гражданами, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими и работающими в сельской местности (кв.м.) | 196,2 | 394,0 | 458,0 |
|  | Число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности (семей) | 4 | 5 | 6 |
|  | Число граждан, получивших гос. поддержку на осуществление индивидуального жилищного строительства (чел.) | 0 | 9 | 10 |
| Сроки и этапы реализации ДЦП | 2013-2015 годы |
| Объем и источники финансирования (тыс. рублей) | Источники | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | федеральный бюджет | 8355,1 | 1470,0 | 3404,9 | 3480,2 |
|  | областной бюджет | 63591,3 | 14975,7 | 12020,5 | 36595,1 |
|  | районный бюджет | 20053,9 | 2025,5 | 6311,2 | 11717,2 |
|  | внебюджетные источники | 6662,4 | 1446,2 | 2553,6 | 2662,6 |
|  | всего по источникам | 98662,7 | 19917,4 | 24290,2 | 54455,1 |
| Объем и основные направления расходования средств (тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего | 213 год | 2014 год | 2015 год |
|  | инвестиции | 64954,2 | 5596,7 | 14778,0 | 44579,5 |
|  | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие | 33708,5 | 14320,7 | 9512,2 | 9875,6 |
| Организация управления ДЦП | Реализацию ДЦП осуществляет заказчик ДЦП. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Куратор Программы; текущий контроль осуществляют: ведущий специалист по жилью Администрации Верхнекетского района; исполнители ДЦП, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета. |

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

Программа разработана во исполнение подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

Основным программным комплексом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», направленного на стимулирование развития жилищного строительства в стране, стала федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, которая предусматривает создание условий для формирования рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности. Данный подход сбалансированной поддержки будет способствовать увеличению объёмов ввода   в эксплуатацию  жилья, снижению его стоимости и увеличению количества граждан, способных самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Настоящая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории  муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы», создана с целью формирования условий эффективной реализации комплекса мер, сбалансированных по срокам и ресурсам, направленных на стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», обеспечения поддержки спроса и предложения на рынке жилья, достижения иных социальных и экономических эффектов от реализации программы.

Программа разработана в соответствии с документами стратегического планирования Томской области: Стратегией развития Томской области на период 2006-2010 годы и на период до 2012 года, а также Программой социально-экономического развития муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области до 2012 года.

Основные понятия и сокращения, используемые в Программе:

Жилищный фонд — совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории муниципального образования.

Жилищное строительство – возведение жилых зданий (жилых домов) и строений, предназначенных для проживания физических лиц.

Индивидуальное жилищное строительство – форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет.

Социальная выплата (субсидия) – денежные средства, предоставляемые из бюджетов  всех уровней на безвозвратной основе в целях приобретения или строительства жилья.

Коммунальная инфраструктура - совокупность объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, обеспечивающих тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод в границах муниципального образования.

Инженерная инфраструктура - совокупность объектов коммунальной инфраструктуры, а также объектов, обеспечивающих электро-, газоснабжение в границах территории муниципального образования.

Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, в том числе земельных участков, предоставленных в соответствии с земельным кодексом Российской Федерации для комплексного освоения в целях жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки муниципального образования предусматривает проведение следующих мероприятий:

подготовка проектной документации территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах земельного участка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства;

формирование земельных участков в границах земельного участка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе проведение государственного кадастрового учета;

обустройство территории посредством строительства (реконструкции) объектов инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (при их отсутствии - обеспечения такой территории объектами указанной инфраструктуры);

осуществление на данной территории жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков;

благоустройство территории, в том числе уличное освещение, озеленение, обустройство мест отдыха.

Проектно-сметная документация - это нормативно установленный комплекс документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект. Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их капитального ремонта.

Отдел промышленности -  отдел промышленности, природопользования и транспорта Администрации Верхнекетского района.

УФ -  Управление финансов Администрации Верхнекетского района;

КУМИЗ -  Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Верхнекетского района.

Администрации поселений  - Администрации городского и сельских поселений района.

РУО -  Управление образования Администрации Верхнекетского района.

# 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ДЦП

Нормативной базой для формирования Программы являются: постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой программе Социальное развитие села до 2013 года», постановление Администрации Томской области от 17 августа 2011 года № 247а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2014 года», распоряжение Губернатора Томской области от 04.09.2007 №460-р «Об утверждении плана мероприятий по увеличению объемов жилищного строительства в сельской местности».

Основной стратегической целью развития Верхнекетского района является повышение уровня и качества жизни населения, одним из показателей которого является обеспеченность населения жильем. Обеспеченность населения жильем по Верхнекетскому району составляет: в 2009 году – 21,81 кв.м. на человека, в 2010 – 21,73 кв. м. на человека, в 2011 – 22,59 кв. м. на человека.

Одной из приоритетных задач развития Верхнекетского района является наращивание объемов строительства жилья и повышение его доступности для семей с различным уровнем доходов, а также стимулирование спроса на жилье путем совершенствования методов государственной поддержки населения в улучшении жилищных условий.

Несмотря на рост показателя обеспеченности жильем (2011 год по отношению к 2009 составляет 103,6%), жилищная проблема в Верхнекетском районе является одной из наиболее острых, множество семей нуждаются в улучшении жилищных условий.

По данным отдела государственной статистики, жилищный фонд в Верхнекетском районе составляет: в 2009 году – 413,6 тыс. кв. м., в том числе частный – 271,58 тыс. кв. м., в 2010 году – 380,3 тыс. кв. м., в том числе частный – 247,5 тыс. кв. м., в 2011 году - 382,3 тыс.кв. м, в том числе, частный – 249,2 тыс.кв.м.

Значительный спрос на жилье и ограниченное предложение на рынке обуславливают высокие цены на жилье в районе. За последние годы, в Верхнекетском районе, ввод жилья достиг следующих показателей: в 2009 году - 4,295 тыс. кв. м., в 2010 году - 2,322 тыс. кв. м., в 2011 году – 2,734 тыс. кв. м. Этого явно недостаточно для развития рынка жилья. Учитывая ограниченность собственных средств (сбережений) большинство граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не в состоянии самостоятельно решить эту проблему.

Одним из наиболее эффективных рыночных механизмов, обеспечивающих привлечение долгосрочных финансовых ресурсов в сферу жилищного строительства, является ипотечное жилищное кредитование. Ипотека, являясь коммерческим инструментом, предоставляет возможность решить жилищную проблему гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Однако отдельные категории граждан, имеющие возможность регулярно погашать платежи по ипотечному кредиту, не в состоянии внести всю сумму первоначального взноса за счет собственных сбережений. В рамках одного финансового года данную проблему разрешить невозможно, поэтому возникает необходимость решения ее программным методом. Именно для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий предусмотрена бюджетная поддержка в рамках данной Программы, что позволит посредством федерального, областного и местного бюджетов помочь гражданам в строительстве (приобретении) жилья с использованием ипотечных жилищных кредитов, улучшить жилищные условия и снизить социальную напряженность.

Развитию жилищного строительства также препятствует сложная процедура выделения земельных участков, наличие административных барьеров, слабое развитие инженерной инфраструктуры.

Основными механизмами по повышению комфортности жилья, является обеспечение земельных участков комплексной жилой застройки коммунальной инфраструктурой, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

В настоящее время на территории муниципального образования «Верхнекетский район» реализуется один из наиболее перспективных инвестиционных строительных проектов комплексного жилищного строительства  «Застройка микрорайона Юго-Западный». Территория микрорайона занимает 21,79 га, реализация проекта позволит обеспечить строительство более 6,9 тыс.кв. метров общей площади жилья.

Подготовлена исходная разрешительная градостроительная документация на проектирование и строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры жилого микрорайона.

На данный момент идут проектно-изыскательские работы, в том числе ведется разработка подробной концепции застройки микрорайона. На предоставленном участке  предполагается строительство более 115 жилых домов, что составит около 6,9 тыс.кв. метров общей площади жилья.

Для обеспечения устойчивого и более динамичного развития индивидуального жилищного строительства в районе, учитывая требования современной градостроительной деятельности, муниципальная жилищная политика в среднесрочной перспективе будет ориентирована на комплексное освоение и развитие территорий.

Потребность в улучшении жилищных условий жителей Верхнекетского района, высокая рыночная стоимость жилья по сравнению со среднедушевыми доходами граждан обуславливают необходимость принятия мер для решения обозначенных проблем.

# 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЦП

Целью Программы является развитие рынка доступного и комфортного жилья на территории Верхнекетского района на основе поддержки спроса и предложения, и стимулирования индивидуального жилищного строительства.

В ходе выполнения Программы к 2015 году планируется достичь следующих целевых показателей:

годовой объем ввода жилья – 2,7 тыс. кв.м.;

обеспеченность населения жильем 23,5 кв. м. на человека.

Основными задачами Программы являются:

развитие систем территориального планирования и создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории района;

содействие обеспечению земельных участков, определенных под жилищную застройку, инженерной и транспортной инфраструктурой;

выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при строительстве жилья и улучшение жилищных условий в соответствии с действующим жилищным законодательством.

Значения целевых показателей по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП

Реализация Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, представленных в приложении N 2 к настоящей Программе.

# 4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЦП, 
ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация Программы осуществляется Заказчиком Программы с участием заинтересованных структурных подразделений Администрации Верхнекетского района, органов местного самоуправления.

Управление Программой в рамках своих полномочий осуществляет Заказчик Программы.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на областном и муниципальном уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения при вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Механизм реализации программных мероприятий основан на принципах софинансирования за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий Программы планируется за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде субвенций на реализацию отдельных мероприятий, средств бюджета Томской области, средств районного бюджета, а также внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) составляет 98 662,7 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 19 917,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 1 470,0 тыс. рублей, областной бюджет – 14 975,7 тыс. рублей, местный бюджет – 2 025,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 446,2 тыс. рублей.

2014 год – 24 290,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 3 404,9 тыс. рублей, областной бюджет – 12 020,5 тыс. рублей, местный бюджет – 6 311,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2 553,6 тыс. рублей.

2015 год – 54 455,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 3 480,2 тыс. рублей, областной бюджет – 36 595,1 тыс. рублей, местный бюджет – 11 717,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2 662,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

# 5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется заказчиком и исполнителями Программы.

Исполнители Программы:

организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и осуществляют их мониторинг;

до 10 числа месяца,  следующего за отчетным, представляют заказчику Программы информацию о выполнении мероприятий по реализации Программы, и объемах финансирования, направленных на реализацию мероприятий Программы за счет всех источников финансирования.

Заказчик Программы с учетом сведений, полученных от ответственных исполнителей мероприятий Программы, представляет в отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о ходе выполнения Программы;

отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15  февраля года, следующего за отчетным.

Заказчик Программы осуществляет:

методическое руководство по реализации Программы;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств различных уровней и внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

# 6. Оценка РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП

Внешние риски реализации Программы:

изменение федерального и (или) областного законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

природные и техногенные катастрофы.

На выполнение Программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ объектов капитального строительства и жилья, а в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски:

несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Приложение 1

к Долгосрочной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) Долгосрочной целевой программы «Стимулирование жилищного строительства муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчет индикатора | Целевые значения индикатора/показателя Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Цель 1. Развитие рынка доступного и комфортного жилья на территории Верхнекетского района на основе поддержки спроса и предложения, и стимулирования индивидуального жилищного строительства |
| 1.1. | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв.м. | - | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 1.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | кв.м./чел. | - | 23,0 | 23,3 | 23,5 |
| 2. | Задача 1. Развитие систем территориального планирования и создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории района |
| 2.1. | Доля поселений, утвердивших документы территориального планирования | % | - | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 2. Содействие обеспечению земельных участков, определенных под жилищную застройку, инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 3.1. | Ввод в эксплуатацию ЛЭП | км. | - | 0,5 | 3,3 | 0 |
| 3.2. | Протяженность автомобильных дорог, введенная в эксплуатацию за год | км. | - | 3,0 | 5,3 | 0 |
| 4. | Задача 3. Выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при строительстве жилья и улучшение жилищных условий в соответствии с действующим жилищным законодательством |
| 4.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | количество семей. | - | 4 | 5 | 6 |
| 4.2. | Число граждан, получивших гос. поддержку на осуществление индивидуального жилищного строительства | чел. | - | 0 | 9 | 10 |
| 4.3. | Ввод и приобретение жилья гражданами, проживающими и работающими в сельской местности | кв.м. | - | 196,2 | 394,0 | 458,0 |

Приложение 2

к Долгосрочной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»

Перечень мероприятий Долгосрочной целевой программы

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы

Наименование ДЦП

| №№ п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия Программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Развитие рынка доступного и комфортного жилья на территории Верхнекетского района на основе поддержки спроса и предложения, и стимулирования индивидуального жилищного строительства Задача 1: Развитие систем территориального планирования и создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории района |
| 1.1 | Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки Катайгинского СП, Клюквинского СП, Макзырского СП, Орловского СП, Сайгинского СП, Степановского СП, Палочкинского СП, Ягоднинского СП. | 2013-2015 | 9 400,0 | 0,0 | 8 930,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | Инженерный центр | Доля поселений, утвердивших документы территориального планирования в 2013 г. – 100% |
|  |  | 2013 | 9 400,0 | 0,0 | 8 930,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по задаче | 2013-2015 | 9 400,0 | 0,0 | 8 930,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 9 400,0 | 0,0 | 8 930,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Задача 2: Содействие обеспечению земельных участков, определенных под жилищную застройку, инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. | Благоустройство улично-дорожной сети в районе застройки р.п. Белый Яр (ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская) | 2013-2015 | 5 596,7 | 0,0 | 4 565,7 | 1 031,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Белоярского городского поселения | Обеспечение автомобильными дорогами, протяженностью 1,647 км. |
|  |  | 2013 | 5 596,7 | 0,0 | 4 565,7 | 1 031,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне «Юго-западный» (ул.Березовая, пер.Березовый, ул.Российская, ул.Медиков, ул.Чехова) | 2013-2015 | 21 800,0 | 0,0 | 17 889,6 | 3 910,4 | 0,0 | 0,0 | Администрация Белоярского городского поселения | Обеспечение автомобильными дорогами протяженностью 1 535 км. Количество участков, охватываемых строительством до 88 |
|  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 10 000,0 | 0,0 | 8 203,0 | 1 797,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 11 800,0 | 0,0 | 9 686,6 | 2 113,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство улично-дорожной сети в р.п. Белый Яр (ул.Октябрьская, пер.Октябрьский, ул.Кирова, ул.Ленина) | 2013-2015 | 15 210,0 | 0,0 | 12 486,0 | 2 724,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Белоярского городского поселения | Обеспечение автомобильными дорогами протяженностью 0,906 км. Количество участков, охватываемых строительством до 70 |
|  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 15 210,0 | 0,0 | 12 486,0 | 2 724,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне «Восточный» (ул.Мира, пер.Мирный, пер.Томский, ул.Восточная, ул.Моховая, ул.Радужная, ул. Белоозерская, ул.Линейная) | 2013-2015 | 7 900,0 | 0,0 | 6 485,0 | 1 415,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Белоярского городского поселения | Обеспечение автомобильными дорогами протяженностью 3 350 км. Количество участков, охватываемых строительством до 137 |
|  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 7 900,0 | 0,0 | 6 485,0 | 1 415,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации по строительству улично-дорожной сети в микрорайоне новой застройки | 2013-2015 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | Инженерный центр |  |
|  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство электрических сетей в микрорайоне «Восточный» (ул.Мира, пер. Томский, ул.Восточная, ул.Моховая, ул.Радужная, ул.Белозерская, ул.Линейная) | 2013-2015 | 2 897,5 | 0,0 | 2 378,5 | 519,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Белоярского городского поселения | Строительство ЛЭП 5 563 км. Количество участков, охватываемых строительством объекта инженерной инфраструктуры до 137 |
|  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 2 897,5 | 0,0 | 2 378,5 | 519,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7. | Строительство электрических сетей в микрорайоне «Юго-западный» (ул. Березовая, пер. Березовый, ул. Медиков, ул. Чехова, ул. Российская) | 2013-2015 | 5 208,0 | 0,0 | 4 274,0 | 934,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Белоярского городского поселения | Строительство ЛЭП 2,1 км. Количество участков, охватываемых строительством объекта инженерной инфраструктуры до 88 |
|  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 2 578,0 | 0,0 | 2 115,0 | 463,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 2 630,0 | 0,0 | 2 159,0 | 471,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.8. | Строительство электрических сетей в р.п. Белый Яр (ул. Октябрьская, пер Октябрьский, ул. Кирова, ул. Ленина) | 2013-2015 | 1 942,0 | 0,0 | 1 594,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Белоярского городского поселения | Строительство ЛЭП 1,815 км. Количество участков, охватываемых строительством объекта инженерной инфраструктуры до 70 |
|  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 1 942,0 | 0,0 | 1 594,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9. | Разработка проектно-сметной документации по строительству линий электропередач в микрорайоне новой застройки | 2013-2015 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | Инженерный центр |  |
|  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по задаче: | 2013-2015 | 64 954,2 | 0,0 | 49672,8 | 15 281,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2013 | 5 596,7 | 0,0 | 4 565,7 | 1 031,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 14 778,0 | 0,0 | 10 318,0 | 4 460,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 44 579,5 | 0,0 | 34 789,1 | 9 790,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Задача 3: Выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при строительстве жилья и улучшение жилищных условий в соответствии с действующим жилищным законодательством |
| 3.1 | Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 2013-2015 | 10 564,7 | 3 966,7 | 2 294,3 | 1 134,4 | 0,0 | 3 169,3 | Администрация Верхнекетского района | Количество молодых семей, молодых специалистов, получивших гос. поддержку – до 3 семей в год |
|  |  | 2013 | 1 755,0 | 470,0 | 530,0 | 228,5 | 0,0 | 526,5 |  |  |
|  |  | 2014 | 4 291,2 | 1 716,5 | 858,3 | 429,1 | 0,0 | 1 287,3 |  |  |
|  |  | 2015 | 4 518,5 | 1 780,2 | 906,0 | 476,8 | 0,0 | 1 355,5 |  |  |
| 3.2 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | 2013-2015 | 11 643,8 | 4 388,4 | 2 694,2 | 1 068,1 | 0,0 | 3 493,1 | Администрация Верхнекетского района | Количество граждан, получивших гос. поддержку – до 3 семей в год |
|  |  | 2013 | 3 065,7 | 1 000,0 | 950,0 | 196,0 | 0,0 | 919,7 |  |  |
|  |  | 2014 | 4 221,0 | 1 688,4 | 844,2 | 422,1 | 0,0 | 1 266,3 |  |  |
|  |  | 2015 | 4 357,1 | 1 700,0 | 900,0 | 450,0 | 0,0 | 1 307,1 |  |  |
| 3.3 | Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) жилья на территории Верхнекетского района | 2013-2015 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Верхнекетского района | Число граждан, получивших социальную выплату на строительство – до 10 человек в год |
|  |  | 2013 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2014 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по задаче: | 2013-2015 | 24 308,5 | 8 355,1 | 4 988,5 | 4 302,5 | 0,0 | 6 662,4 |  |  |
|  |  | 2013 | 4 920,7 | 1 470,0 | 1 480,0 | 524,5 | 0,0 | 1 446,2 |  |  |
|  |  | 2014 | 9 512,2 | 3 404,9 | 1 702,5 | 1 851,2 | 0,0 | 2 553,6 |  |  |
|  |  | 2015 | 9 875,6 | 3 480,2 | 1 806,0 | 1 926,8 | 0,0 | 2 662,6 |  |  |
|  | Итого по ДЦП | 2013-2015 | 98 662,7 | 8 355,1 | 63 591,3 | 20 053,9 | 0,0 | 6 662,4 |  |  |
|  |  | 2013 | 19 917,4 | 1 470,0 | 14 975,7 | 2 025,5 | 0,0 | 1 446,2 |  |  |
|  |  | 2014 | 24 290,2 | 3 404,9 | 12 020,5 | 6 311,2 | 0,0 | 2 553,6 |  |  |
|  |  | 2015 | 54 455,1 | 3 480,2 | 36 595,1 | 11 717,2 | 0,0 | 2 662,6 |  |  |