# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 марта 2013 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 289 |
| --- | --- | --- |

О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период  2013-2014 годов (в редакции постановления Администрации Верхнекетского района от 05.09.2013 №1073)

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 13.02.2013 № 46-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# В целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов утвердить:

# состав районной Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

# положение о районной Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

  - перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

# Межведомственной комиссии:

# разработать сводный план мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к осенне-зимнему периоду 2013 – 2014 годов до 15.04.2013;

# производить оценку хода подготовки  к осенне-зимнему периоду 2013 - 2014 годов на 1-е и 15-е число каждого месяца в период с 15.06.2013 до 01.10.2013;

# организовать оценку готовности объектов жизнеобеспечения района к работе в  осенне-зимний период 2013 - 2014 годов  с выдачей актов готовности в период с 01.08.2013 до 01.09.2013.

# Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Заря Севера».

# Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекетского района                                                                      Г.В. Яткин

Колчанова

2-20-44

Дело-2, члены комиссии-24, Гусельникова М.П.-1, Бакулина И.Д.-1, Елисеева Т.А.-1, Майкова О.Г.-1.

# Приложение №1

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 25 марта  2013 г.  № 289

# СОСТАВ

# районной межведомственной комиссии по подготовке
хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе
в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов

| Смагин И.В. | – | заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности – председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Анисимов С.Н. | – | начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района – заместитель председателя комиссии |
| Барабаш Д.Ф. | – | главный специалист по электроснабжению населения отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района |
| Клышников А.В. | – | начальник Томского отдела по надзору в электроэнергетике Западно-Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Колчанова Т.Н. | – | главный специалист по ЖКХ отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района |
| Унжаков Р.В. | – | исполняющий обязанности начальника Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района |
| Окунева С.В. | – | директор МАУ «Инженерный центр» |
| Родиков А.С. | – | главный специалист по ГО и ЧС Администрации Верхнекетского района |
| Главы городского и сельских поселений (по согласованию) |
| Руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) |

# Приложение №2

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 25 марта  2013 г.  № 289

# ПОЛОЖЕНИЕ

# о районной межведомственной комиссии по подготовке

# хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе

# в осенне-зимний период 2013-2014 годов

- Районная Межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в зимний период 2013-2014 годов (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов Верхнекетского района по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса района к работе в осенне-зимний период.

- Комиссия в своей деятельности руководствуется  федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, Губернатора Томской области, постановлениями Администрации Верхнекетского района, а также настоящим Положением.

- Основными задачами Комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления, предприятий жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса района к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса района к работе в осенне-зимний период.

- Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период;

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса городского и сельских поселений,  в том числе с выездами на места;

- принимает участие в разработке мер по решению финансовых проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в зимних условиях, его финансового обеспечения, а также эффективности использования привлекаемых средств;

- вносит предложения по профилактике и предупреждению пожаров, приводящих к дестабилизации функционирования хозяйственного комплекса и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

- рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях Верхнекетского района;

- подготавливает предложения по разработке правовых актов Думы Верхнекетского района, Администрации Верхнекетского района или внесению изменений и дополнений в действующие правовые акты, регулирующие подготовку хозяйственного комплекса района к работе в осенне-зимний период.

- Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и организаций ЖКХ и социальной сферы информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей  органов местного самоуправления, соответствующих предприятий ЖКХ и организаций социальной сферы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей  органов местного самоуправления, предприятий ЖКХ и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

- Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Верхнекетского района.

- Председатель Комиссии:

- несёт персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

- вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений.

- Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждённым председателем Комиссии.

- Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие –  заместитель председателя комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя комиссии и (или) её членов, но не реже двух раз в месяц.

- Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины членов Комиссии.

- Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

- Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

- Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет главный специалист по ЖКХ отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района.

# Приложение №3

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 25 марта  2013 г.  № 289

# ПЕРЕЧЕНЬ

# мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и защита на областной Межведомственной комиссии мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда Верхнекетского района | Разработка до 15.04.2013 | Смагин И.В. Колчанова Т.Н. |
| 2. | Обеспечение мер по созданию нормативного запаса угля, дизельного топлива для предприятий ЖКХ на начало и весь период отопительного сезона 2013-2014 годов | до 15.09.2013 | Смагин И.В. Колчанова Т.Н. |
| 3. | Обеспечение мер по созданию нормативного запаса дров на начало и весь период отопительного сезона 2013-2014 годов для предприятий ЖКХ. Обеспечение населения дровами на период отопительного сезона 2013-2014 годов | до 15.09.2013 Весь отопительный период | Анисимов С.Н. Анисимов С.Н. |
| 4. | Подготовка к работе в осенне-зимний период объектов ЖКХ | до 01.09.2013 | Смагин И.В. Колчанова Т.Н. |
| 5. | Подготовка к работе в осенне-зимний период объектов социальной сферы | до 01.09.2013 | Гусельникова М.П. |
| 6. | Подготовка к работе в осенне-зимний период жилого фонда Верхнекетского района | до 01.09.2013 | Смагин И.В. |
| 7. | Организация обучения и аттестации персонала предприятий ЖКХ в Западно-Сибирском Управлении Ростехнадзора (централизовано с выездом специалистов в район) | до 20.09.2013 | Смагин И.В. Барабаш Д.Ф. |
| 8. | Проведение комиссионных проверок готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов | 01.08.2013-01.09.2013 | Смагин И.В. Родиков А.С. |
| 9. | Предоставление в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области: - сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная; - информации о ходе подготовки Верхнекетского района к работе в зимний период; - сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №2-ЖКХ (зима); - сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №3-ЖКХ (зима); - информации о прохождении отопительного периода; - сведений о наличии топливных ресурсов. | 01.07.2013- 01.11.2013 15.07.2013-01.11.2013 02.12.2013 01.11.2013-01.04.2014 еженедельно 15.09.2013-15.05.2014 по пятницам 15.09.2013-15.05.2014 | Колчанова Т.Н. Колчанова Т.Н. Бармина Т.А. Бармина Т.А. Барабаш Д.Ф. Барабаш Д.Ф. |
| 10 | Оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций | до 01.09.2013 | Смагин И.В. Колчанова Т.Н. |