# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29 декабря 2014 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 1581 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления Администрации Верхнекетского района от 21.07.2015 №632)

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 4, 9 Закона Томской области от 7 июня 2013 года N 116-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области", Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнекетский район», утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района			                                              Г.В. Яткин

Колчанова

2-20-44

Дело-2, УФ-1, Альсевич-1, Родиков-1, Колчанова-1, поселения – 9

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 29 декабря 2014 г. № 1581

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт жилищного фонда

в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район»

на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Верхнекетского района. |
| Исполнители муниципальной программы | 1.Городское поселение, сельские поселения Верхнекетского района (по согласованию). 2. Муниципальное автономное учреждение «Инженерный центр» (далее - МАУ «Инженерный центр»). 3.Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, имеющие лицензии на ведение проектно-изыскательской, проектно-строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Программы (по согласованию). 4.Фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" (далее - Региональный оператор) (по согласованию); 5.Владельцы специальных счетов, на которых формируются фонды капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (по согласованию). |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Верхнекетского района, на которую направлена реализация муниципальной программы | Рост благосостояния жителей муниципального образования «Верхнекетский район», создание комфортной среды жизнедеятельности |
| Цель муниципальной программы | Цель. Улучшение технического состояния: общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; квартир в многоквартирных домах, домах блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района. |
| Показатели цели муниципальной программы их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | 1. Доля площади многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквартирных домов, % |  | 2,5 | 5,1 |
|  | 2. Доля площади квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда, % | 4 | 4,1 | 3,7 |
| Задача муниципальной программы | Задача. Обеспечить проведение капитального ремонта:общего имущества в многоквартирных домах; квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района. |
| Показатели задачи муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества, шт. |  | 1 | 1 |
|  | 2. Количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, шт. | 99 | 102 | 92 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | 2015-2017 гг. |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Средства Регионального оператора (по согласованию) | 686 | 0 | 571 | 115 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 1210 | 0 | 605 | 605 |
|  | Районный бюджет | 2758 | 763 | 955 | 1040 |
|  | Бюджеты поселений (по согласованию) | 5325 | 1807 | 1749 | 1769 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 4111 | 419 | 1719 | 1973 |
|  | Всего по источникам | 14089 | 2989 | 5598 | 5502 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств |  |  |  |  |
|  | Инвестиции |  |  |  |  |
|  | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие | 14089 | 2989 | 5598 | 5502 |
| Организация управления муниципальной программы | Реализацию МП осуществляет заказчик МП. Общий контроль за реализацией МП осуществляет куратор МП. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют заказчик МП, исполнители МП, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Томской области от 7 июня 2013 года N 116-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области».

Основу Программы составляет система программных мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда Верхнекетского района. Объектами капитального ремонта по настоящей Программе являются общее имущество в многоквартирных домах, квартиры в многоквартирных домах, домах блокированной застройки и особняки муниципального жилищного фонда в городском и сельских поселениях Верхнекетского района.

Используемые в настоящей Программе понятия применяются в значениях, установленных в ЖК Российской Федерации, иными законами Российской Федерации, а также законами Томской области.

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

МКД - многоквартирный дом;

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

ЖК - жилищный кодекс;

МП - муниципальная программа;

МО - муниципальное образование;

кв.м. - квадратный метр.

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Объем жилищного фонда в Верхнекетском районе по состоянию на конец 2013 года составляет 364,74 тыс. кв. м общей площади, в том числе в городской местности – 178,5 тыс. кв. м, в сельской местности – 186,24 тыс. кв. м. В среднем на одного жителя Верхнекетского района приходилось 22 кв. м жилых помещений, в том числе в городской местности – 21,9 кв. м, в сельской – 22,1кв. м. Ветхий жилищный фонд на конец 2013 года равен 107,87 тыс. кв.м., что составляет почти 30% от общей площади жилищного фонда района. Доля ветхого жилья к общей площади жилищного фонда по данным мониторинга Администрации Верхнекетского района на конец 2012 годов составляла 28,3%. Число граждан, у которых улучшились жилищные условия составляет по годам: в 2012 году – 380 человек, в 2013 году – 159, в 2014 году (по состоянию на 01.11.2014) - .196 человек. За всё действие Программы ожидается улучшение жилищных условий у 1042 человек.

Неудовлетворительное состояние многоквартирных домов Верхнекетского района обусловлено неэффективностью системы управления ими управляющими организациями, недостаточным объемом финансовых ресурсов, направленных на их содержание, высокой степенью износа оборудования и инженерных систем.

Количество многоквартирных домов Верхнекетского района составляет 67 домов, из них в п. Сайга 1 дом, п. Ягодное 4 дома, р.п. Белый Яр 62 дома. Общая площадь многоквартирных домов, включая площадь жилых и нежилых помещений, мест общего пользования, составляет 51143,1 кв. м, общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, без учета помещений, относящихся к общему имуществу собственников, составляет 45462,27 кв. м. Многоквартирные дома, расположенные на территории Верхнекетского района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, подлежат капитальному ремонту в соответствии с очередностью, определенной исходя из критериев, установленных частью 4 статьи 9 Закона N 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области"(далее-Закон №116-ОЗ).

Дома, требующие капитального ремонта, имеются во всех муниципальных образованиях Верхнекетского района. Актуальность разработки Программы обусловлена рядом социальных факторов, связанных с низким качеством и потенциальной аварийностью жилья, высокими эксплуатационными затратами на его содержание, накопленной потребностью в осуществлении ремонтных работ.

В тоже время, система управления многоквартирными домами в настоящее время недостаточно развита, поэтому проблема содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме особенно актуальна. Граждане, проживающие в ветхих жилых помещениях (жилых домах), в основном не в состоянии самостоятельно проводить капитальные ремонты.

Разработка и реализация Программы обусловлена социально-политической остротой проблемы несвоевременности капитального ремонта и неудовлетворительным техническим состоянием общего имущества в многоквартирных домах и в домах муниципального фонда.

Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней, в т.ч. средств Регионального оператора, поскольку средства собственников помещений в многоквартирных домах и доходы от платы за наём муниципального жилья покрывают только выборочный капитальный ремонт. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы составляет 14089 тыс. рублей.

Настоящая Программа направлена на создание условий комфортного проживания граждан, проживающих в жилых помещениях, требующих капитального ремонта, что в свою очередь позволяет соблюдать права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, повышать уровень и качество жизни населения, что соответствует одному из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Верхнекетский район».

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является: улучшение технического состояния общего имущества: собственников помещений в многоквартирных домах; квартир в многоквартирных домах, домах блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района. Для достижения цели необходимо наличие в городском и сельских поселениях Верхнекетского района достаточного объема жилищного фонда, обеспечивающего комфортные условия проживания населения. Комфортность жилья предполагает в том числе и поддержание его в исправном состоянии посредством своевременного проведения капитального ремонта.

В рамках данного направления будут реализованы меры по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Верхнекетского района и внедрению устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта в соответствии с Законом N 116-ОЗ. На средства поселений и районного бюджета будет проводиться капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по обеспечению проведения капитального ремонта: общего имущества в многоквартирных домах; квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района.

В рамках Программы разработаны показатели цели и задачи и их значения (с детализацией по годам реализации). За всё действие Программы ожидается достижение следующих показателей:

1) доля площади многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквартирных домов достигнет 7,6%;

2) доля площади квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда, 11,9%.

В рамках Программы планируется провести капитальный ремонт 303 квартир (квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда) и капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в 2 многоквартирных домах.

Программа включает в себя три уровня решения проблемы капитального ремонта жилищного фонда района:

1. Районный уровень.

Программа определяет условие предоставления долевого финансирования капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах из бюджета Верхнекетского района в размере не менее 45,25 % от общего объёма софинансирования, предусмотренного из областного бюджета.

Городское и сельские поселения должны включать решения проблемы капитального ремонта жилищного фонда, как:

1) конкретные планы действий, осуществляемые органами местного самоуправления;

2) формирование целевого бюджетного финансирования, расходование средств которого может осуществляться на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также муниципального жилищного фонда;

3) составление и ведение пообъектных реестров многоквартирных домов, общее имущество которых требует капитального ремонта;

4) формирование краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

5) составление и ведение пообъектных реестров квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, требующих капитального ремонта;

6) разработка организационной схемы эффективного управления бюджетными средствами, поступающими на программные цели.

2. Областной уровень.

3. Уровень Регионального оператора.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; квартир в многоквартирных домах, домах блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района. В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий (приложение 4) включает в себя работу по следующим направлениям:

1. Составление реестра многоквартирных домов для включения в краткосрочный (сроком до трёх лет) план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы, утверждённой постановлением Администрации Томской области от 31.12.2013 №597а. (приложение 1). В данные реестры подлежат включению многоквартирные дома независимо от формы собственности помещений, за исключением домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу.

Краткосрочный план должен содержать сведения об адресе многоквартирного дома, в отношении общего имущества которого планируется проведение капитального ремонта, виде (видах) планируемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроках их проведения и размере их предельной стоимости, а также о видах и объемах планируемой государственной (муниципальной) поддержки.

2. Составление и ежегодная корректировка реестров квартир в многоквартирных домах, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, требующих капитального ремонта за счет средств бюджетов поселений и средств районного бюджета (приложение 2). В данные реестры подлежат включению муниципальные квартиры многоквартирных домов, дома блокированной застройки и особняки муниципального жилищного фонда, за исключением домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу. Реестры подлежат уточнению один раз в год. При этом уточняется объем данного жилищного фонда, численность проживающего в нем населения и, соответственно, объемы финансирования из средств Фонда и бюджетов всех уровней.

3. Установление очередности проведения капитального ремонта.

4. Изготовление проектно-сметной документации и прохождение экспертизы смет.

5. Проведение капитального ремонта в соответствии с очередностью.

К видам работ по капитальному ремонту, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, в соответствии со статьей 10 Закона N 116-ОЗ относятся (при наличии в многоквартирном доме соответствующих конструктивных элементов и инженерных систем):

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома;

8) разработку проектной документации в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка;

9) проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз;

10) осуществление строительного контроля.

К видам работ по капитальному ремонту квартир в многоквартирных домах, домах блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда относятся все виды работ по капитальному ремонту в соответствии с градостроительным Законодательством, в том числе и выборочный капитальный ремонт.

Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий Программы могут корректироваться в соответствии с учетом их приоритетности и финансовых возможностей.

| Источники | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства Фонда (по согласованию) | 686 | 0 | 571 | 115 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 1210 | 0 | 605 | 605 |
| Районный бюджет | 2758 | 763 | 955 | 1040 |
| Бюджеты поселений (по согласованию) | 5325 | 1807 | 1749 | 1769 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 4111 | 419 | 1719 | 1973 |
| Всего по источникам | 14089 | 2989 | 5598 | 5502 |

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Заказчиком Программы является Администрация Верхнекетского района.

Исполнителями Программы являются:

1. Городское поселение, сельские поселения Верхнекетского района (по согласованию).

2. МАУ «Инженерный центр»).

3. Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, имеющие лицензии на ведение проектно-изыскательской, проектно-строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Программы (по согласованию).

4. Региональный оператор (по согласованию);

5. Владельцы специальных счетов, на которых формируются фонды капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (по согласованию).

Механизм реализации Программы включает:

1) формирование программ поселений по капитальному ремонту имущества жилищного фонда, содержащих следующие рекомендуемые показатели:

2) определение объема требуемых инвестиций;

3) обеспечение софинансирования Программы из средств бюджета муниципального образования;

4) составление реестра домов, требующих капитального ремонта, с указанием количества проживающих, количества помещений, общей площади жилого (нежилого) помещения в доме;

5) определение очередности капитального ремонта;

6) составление и представление отчета о расходовании средств, полученных из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

7) ежегодная корректировка реестра домов, требующих капитального ремонта, по состоянию на первое ноября текущего года.

8) определение размера денежных средств, необходимых для капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме путём утверждения краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

9) определение размера денежных средств, необходимых для капитального ремонта квартир в многоквартирных домах, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда;

10) произведение капитального ремонта.

Управление программой осуществляется Администрацией Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района осуществляет контроль за реализацией Программы, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, мониторинг выполнения программных мероприятий.

Органы местного самоуправления муниципальных образований городского и сельских поселений в рамках компетенции, определённой федеральным законодательством, формируют реестр домов, требующих капитального ремонта в муниципальном образовании, разрабатывают и утверждают муниципальные программы, осуществляют финансирование муниципальных программ и контроль за их выполнением на местном уровне, обеспечивают соблюдение сроков и очередности проведения капитального ремонта.

Предлагаемый подход к управлению реализацией Программы позволит:

1) проводить единую политику капитального ремонта жилищного фонда;

2) создать открытую процедуру принятия решений относительно финансовой поддержки Программы;

3) создать систему мониторинга реализации Программы.

Привлечение средств Регионального оператора и областного бюджета планируется:

через Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 N 597а;

согласно Закону Томской области об областном бюджете на очередной год и плановый период.

5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Исполнители Программы:

1) организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу, и осуществляют их мониторинг;

2) до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют заказчику Программы информацию о выполнении мероприятий по реализации Программы и объемах финансирования, направленных на реализацию мероприятий Программы за счет всех источников финансирования.

Заказчик Программы с учетом сведений, полученных от ответственных исполнителей мероприятий Программы, представляет в отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района:

1) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о ходе выполнения Программы;

2) отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Заказчик Программы осуществляет:

1) методическое руководство по реализации Программы;

2) контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

3) координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Верхнекетский район».

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно отделом социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Реализация Программы осуществляется на основе бюджетного законодательства, законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, муниципальных правовых актов муниципального образования «Верхнекетский район» в сфере бюджетного процесса.

6. ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Внешние риски реализации Программы:

1) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

2) природные и техногенные катастрофы;

3) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

2. Внутренние риски:

1) недостаточное финансовое обеспечение Программы;

2) образование задолженности по уплате взносов собственниками помещений многоквартирного дома на капитальный ремонт общего имущества;

3) образование задолженности нанимателей помещений по уплате за наём муниципального жилья.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных Программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

регулярное взаимодействие с органами государственной власти Томской области;

заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Верхнекетского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;

привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Приложение №1

к муниципальной программе "Капитальный ремонт жилищного фонда 
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы"

Поадресный список многоквартирных домов, планируемых к проведению капитального ремонта в 2015-2017 годах

| № п/п | Адрес МКД | Год | Вид последнего капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. | Удельная стоимость | Планируемые виды работ | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кв. м | чел. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб./ кв. м |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Верхнекетский район» за 2015-2017 гг. | 7833,4 | 290 | 7506,739 | 685,867 | 1210 | 1500 | 4110,872 | Х | Х | Х |
| МО "Белоярское городское поселение" |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Российская, д 1 | 1996 | 0 | 0 | 1301,9 | 47 | 714,931 | 0 | 0 | 500 | 214,931 | 0,549 | Разработка проектно-сметной документации и ремонт крыши | 31.12.2015 |
|  | Всего по поселению за 2015 год | 1301,9 | 47 | 714,931 | 0 | 0 | 500 | 214,931 | 0,549 |  |  |
| МО "Сайгинское сельское поселение" |
| 1 | п. Сайга, ул. О.Кошевого, д1 | 1977 | 0 | 0 | 2614,8 | 98 | 203,954 | 0 | 0 | 0 | 203,954 | 0,078 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт сетей электроснабжения, установку приборов учёта ресурсов | 31.12.2015 |
|  | Всего по поселению за 2015 год | 2614,8 | 98 | 203,954 | 0 | 0 | 0 | 203,954 | 0,078 |  |  |
| Всего по району за 2015 год | 3916,7 | 145 | 918,886 | 0 | 0 | 500 | 418,886 | 0,235 |  |  |
| МО "Белоярское городское поселение" |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Российская, д 1 | 1996 | 0 | 0 | 1301,9 | 47 | 3395,183 | 570,991 | 605 | 500 | 1719,192 | 2,608 | Ремонт крыши | 31.12.2016 |
|  | Всего по поселению за 2016 год | 1301,9 | 47 | 3395,183 | 570,991 | 605 | 500 | 1719,192 | 2,608 |  |  |
| Всего по району за 2016 год | 1301,9 | 47 | 3395,183 | 570,991 | 605 | 500 | 1719,192 | 2,608 |  |  |
| МО "Сайгинское сельское поселение" |
| 1 | п. Сайга, ул. О.Кошевого, д1 | 1977 | 0 | 0 | 2614,8 | 98 | 3192,671 | 114,876 | 605 | 500 | 1972,795 | 1,221 | Ремонт сетей электроснабжения, установка приборов учёта ресурсов | 31.12.2017 |
|  | Всего по поселению за 2017 год | 2614,8 | 98 | 3192,671 | 114,876 | 605 | 500 | 1972,795 | 1,221 |  |  |
| Всего по району за 2017 год | 2614,8 | 98 | 3192,7 | 114,876 | 605 | 500 | 1972,795 | 1,221 |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе "Капитальный ремонт жилищного фонда 
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы

Поадресный список муниципальных многоквартирных домов, домов блокированной застройки, особняков, квартир, планируемых к проведению капитального ремонта в 2015-2017 годах

Муниципальное образование "Верхнекетский район"

| № п/п | Адрес дома | Год постройки | Количество квартир | Количество зарегистрированных граждан, чел. | Показатели кап. ремонта | Дата начала капитального ремонта | Дата окончания капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость ремонта тыс.руб. / кв.м. | Общая площадь |  |  | Федеральный, областной бюджеты | Бюджет муниципального района | Бюджет поселений | Всего |  |
| Муниципальное образование "Белоярское городское поселение" |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул.Интернациональная, д.20, кв.1 | 1975 | 1 | 2 | 4,755 | 51,8 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 246,3 | 246,3 | Ремонт фундамента, стен, оконных и дверных проемов, смена полов, ремонт системы отопления, отделочные работы |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, д.20, кв.1 | 1975 | 1 | 4 | 2,726 | 49,3 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 134,4 | 134,4 | Ремонт кровли, замена оконных и дверных проемов, смена полов, утепление фасада |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 2 | 6 | 3,766 | 101,1 |  |  |  |  | 380,7 | 380,7 |  |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Советская, 25, кв. 2 | 1968 | 1 | 4 | 1,752 | 46,3 | 01.05.2016 | 15.10.2015 |  | 272,3 | 200,0 | 472,3 | Ремонт фундамента, стен, замена оконных и дверных блоков, ремонт печи, ремонт потолочных перекрытий, замена покрытия кровли |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул.Вокзальная,д.20,кв.5 | 1975 | 1 | 4 | 3,333 | 46,7 | 01.05.2016 | 15.10.2015 |  | 105,8 | 50,0 | 155,8 | Ремонт кирпичной стены |
| 3 | р.п. Белый Яр, ул. Таёжная, 1, кв. 9 | 1968 | 1 | 2 | 3,260 | 38,8 | 01.05.2016 | 15.10.2015 |  | 76,5 | 50,0 | 126,5 | Замена оконных блоков, ремонт стен |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 3 | 10 | 5,724 | 131,8 |  |  |  | 454,6 | 300,0 | 754,6 |  |
| 1 | р.п. Белый Яр, пер. Белоярский, 5, кв. 3 | 1958 | 1 | 4 | 8,150 | 55,9 | 01.05.2017 | 15.10.2015 |  | 255,6 | 200,0 | 455,6 | Замена оконных блоков, ремо (замена бруса) кровельного покрытия |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул. Нарымская, 15, кв. 1 | 1983 | 1 | 3 | 12,621 | 28,0 | 01.05.2017 | 15.10.2015 |  | 253,4 | 100,0 | 353,4 | Ремонт печи, замена оконных блоков, ремонт фасада, смена кровельного покрытия, деревянных полов |
| 3 | р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 5, кв. 6 | 1972 | 1 | 2 | 2,129 | 38,1 | 01.05.2017 | 15.10.2015 |  | 31,1 | 50,0 | 81,1 | Замена оконных проемов |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 3 | 9 | 7,296 | 122,0 | 01.05.2017 | 15.10.2015 |  | 540,1 | 350,0 | 890,1 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017г | 8 | 25 | 5,706 | 354,9 |  |  |  | 994,7 | 1030,7 | 2025,4 | х |
| Муниципальное образование "Катайгинское сельское поселение" |
| 1 | п. Катайга, ул. Вицмана, д.11, кв.1 | 1968 | 1 | 2 | 0,684 | 49,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Катайга, ул. Кирова, д.21, кв.2 | 1969 | 1 | 3 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 3 | п. Катайга, ул. Кирова, д.25, кв.2 | 1969 | 1 | 5 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 4 | п. Катайга, ул. Кирова, д.31, кв.1 | 1969 | 1 | 2 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 5 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.11, кв.1/2 | 1982 | 2 | 11 | 0,578 | 116,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 67,0 | 67,0 | Ремонт крыши |
| 6 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.12, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 7 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.20, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 8 | п. Катайга, ул. Фрунзе, д.5, кв.2 | 1972 | 1 | 3 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 9 | п. Катайга, ул. Фрунзе, д.9, кв.1 | 1972 | 1 | 1 | 0,901 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 10 | п. Катайга, ул. Фрунзе, д.23, кв.1 | 1972 | 1 | 4 | 0,901 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 11 | п. Катайга, ул.Свердлова, д.5, кв.2 | 1971 | 1 | 4 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 12 | п. Катайга, ул. Котовского, д.8, кв.2 | 1970 | 1 | 2 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 13 | п. Катайга, ул. Победы, д.11, кв.2 | 1976 | 1 | 1 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 14 | п. Катайга, ул. Гайдара, д.9, кв.1 | 1986 | 1 | 3 | 0,632 | 53,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 15 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.22, кв.2 | 1979 | 1 | 4 | 0,540 | 62,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 16 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.25, кв.2 | 1979 | 1 | 4 | 0,540 | 62,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 17 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.30, кв.1 | 1985 | 1 | 1 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 18 | п. Катайга, ул. Карла Маркса, д.11, кв.2 | 1989 | 1 | 4 | 0,213 | 73,4 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 19 | п. Катайга, ул. Вицмана, д.4, кв.2 | 1975 | 1 | 1 | 0,269 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт электропроводки |
| 20 | п. Катайга, ул. Строительная, д.12, кв.3 | 1982 | 1 | 1 | 0,138 | 19,5 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 2,7 | 2,7 | Частичный ремонт крыши |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 21 | 60 | 0,498 | 980,9 |  |  |  |  | 488,1 | 488,1 | х |
| 1 | п. Катайга, ул. Кирова, д.33, кв.1/2 | 1969 | 2 | 2 | 0,831 | 74,4 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 61,8 | 61,8 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Катайга, ул. Кирова, д.21, кв.2 | 1969 | 1 | 3 | 0,901 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 3 | п. Катайга, ул. Кирова, д.25, кв.2 | 1969 | 1 | 5 | 0,901 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 4 | п. Катайга, ул. Советская, д.17, кв.1 | 1988 | 1 | 4 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 5 | п. Катайга, ул. Фрунзе, д.22, кв.1 | 1971 | 1 | 3 | 0,684 | 49,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 6 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.21, кв.1 | 1979 | 1 | 1 | 0,252 | 62,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 7 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.22, кв.2 | 1979 | 1 | 4 | 0,252 | 62,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 8 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.26, кв.1 | 1979 | 1 | 4 | 0,540 | 62,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 9 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.18, кв.1 | 1981 | 1 | 2 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 10 | п. Катайга, ул. Карла Маркса, д.16, кв.1 | 1989 | 1 | 2 | 0,456 | 73,4 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 11 | п. Катайга, ул. Вицмана, д.2 кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 12 | п. Катайга, ул. Вицмана, д.7, кв.2 | 1972 | 1 | 3 | 0,684 | 49,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 13 | п. Катайга, ул. Восточная, 23 а, кв.1 | 1979 | 1 | 4 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 14 | п. Катайга, ул. Мира, д.9, кв.1 | 1975 | 1 | 3 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 15 | п. Катайга, ул. Победы, д.23, б кв.2 | 1979 | 1 | 2 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 16 | п. Катайга, ул.Олимпийская,д.1,кв.2 | 1982 | 1 | 4 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 17 | п. Катайга, ул. Шолохова, д.11, кв.1 | 1983 | 1 | 4 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 18 | п. Катайга, ул.Комсомольская, д.14, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 19 | 54 | 0,495 | 986,6 |  |  |  |  | 488,1 | 488,1 | х |
| 1 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.16, кв.1 | 1981 | 1 | 1 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.21, кв.1 | 1981 | 1 | 1 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 3 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.27, кв.1 | 1985 | 1 | 3 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 4 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.14, кв.1 | 1979 | 1 | 4 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 5 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.10, кв.2 | 1979 | 1 | 4 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 6 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.30, кв.1 | 1985 | 1 | 1 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 7 | п. Катайга, ул.Комсомольская, д.4, кв.1/2 | 1982 | 2 | 6 | 0,578 | 116,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 67,0 | 67,0 | Ремонт крыши |
| 8 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.20, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 9 | п. Катайга, ул.Строительная, д.28, кв.1/2 | 1984 | 2 | 6 | 0,578 | 116,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 67,0 | 67,0 | Ремонт крыши |
| 10 | п. Катайга, ул. Советская, д.14, кв.1 | 1987 | 1 | 4 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 11 | п. Катайга, ул. Советская, д.13, кв.2 | 1988 | 1 | 1 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 12 | п. Катайга, ул. Советская, д.17, кв.1 | 1988 | 1 | 4 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 13 | п. Катайга, ул. Советская, д.20, кв.1 | 1988 | 1 | 3 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 14 | п. Катайга, ул. Фрунзе, д.9, кв.1 | 1972 | 1 | 4 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 15 | п. Катайга, ул.Олимпийская,д.5,кв.2 | 1984 | 1 | 7 | 0,252 | 62,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 16 | п. Катайга, ул. Гайдара, д.3, кв.1 | 1982 | 1 | 4 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 17 | п. Катайга, ул. Гайдара, д.9, кв.1 | 1986 | 1 | 3 | 0,534 | 53,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 28,3 | 28,3 | Частичный ремонт половой рейки |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 19 | 58 | 0,452 | 1080,2 |  |  |  |  | 488,1 | 488,1 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017 | 59 | 172 | 0,480 | 3047,7 |  |  |  |  | 1464,3 | 1464,3 | х |
| Муниципальное образование "Клюквинское сельское поселение |
| 1 | п. Клюквинка, ул.Береговая, д.43, кв. 2 | 1975 | 1 | 3 | 0,309 | 48,5 | 01.05.2015 | 31.10.2015 |  |  | 15,0 | 15,0 | Ремонт кровли |
| 2 | п. Клюквинка, ул.Береговая, д.43 кв.1 | 1975 | 1 | 4 | 0,206 | 48,5 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 3 | п. Клюквинка, ул.Южная, д.21, кв.1 | 1987 | 1 | 3 | 0,333 | 60,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт нижних венцов сруба |
| 4 | п. Клюквинка, ул.Береговая, д.37, кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 0,204 | 49,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 5 | п. Клюквинка, ул.Лесная, д.14 кв.2 | 1980 | 1 | 2 | 0,333 | 60,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт нижних венцов сруба |
| 6 | п. Клюквинка, ул.Комсомольская, д.7, кв.1 | 1962 | 1 | 3 | 0,256 | 39,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 7 | п. Клюквинка, ул.Береговая, д.82, кв.31 | 1989 | 1 | 3 | 0,130 | 76,8 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 8 | п. Клюквинка, ул.Комсомольская, д.4, кв.2 | 1958 | 1 | 4 | 0,238 | 42,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 9 | п. Клюквинка, ул.40 Лет Победы, д.12, кв1 | 1982 | 1 | 3 | 0,169 | 59,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 10 | п. Клюквинка, ул.Новая, д.4, кв.1 | 1987 | 1 | 6 | 0,385 | 39,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 15,0 | 15,0 | Ремонт кровли |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 10 | 32 | 0,249 | 521,8 |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 | х |
| 1 | п. Клюквинка, ул.Гагарина, д.17, кв.3 | 1994 | 1 | 5 | 0,258 | 77,4 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли, фундамента дома |
| 2 | п. Клюквинка, ул.Сплавная, д.9, кв.2 | 1963 | 1 | 2 | 0,500 | 40,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт стены дома |
| 3 | п. Клюквинка, ул.Лесная, д.8, кв.2 | 1981 | 1 | 7 | 0,339 | 59,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт полов |
| 4 | п. Клюквинка, ул.40 лет Победы, д.13, кв.1 | 1982 | 1 | 3 | 0,339 | 59,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Замена оконных блоков |
| 5 | п. Клюквинка, ул.Терешковой, д.5, кв.2 | 1962 | 1 | 2 | 0,526 | 38,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли,полов дома |
| 6 | п. Клюквинка, ул.Строительная, д.18, кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,833 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт фундамента и оконных блоков |
| 7 | п. Клюквинка, ул.Центральная, д.14, кв.1 | 1980 | 1 | 2 | 0,200 | 50,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 8 | п. Клюквинка, ул.Береговая, д.86, кв.21 | 1995 | 1 | 8 | 0,204 | 49,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 8 | 31 | 0,381 | 420,4 |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | х |
| 1 | п. Клюквинка, ул. Титова д.5, кв.1 | 1960 | 1 | 2 | 0,667 | 30,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи, ремонт оконных блоков |
| 2 | п. Клюквинка, ул. Гагарина д.7, кв.1 | 1987 | 1 | 5 | 0,500 | 50,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 25,0 | 25,0 | Замена оконных блоков,4 штуки |
| 3 | п. Клюквинка, ул.Береговая д.79, кв.1. | 1986 | 1 | 4 | 0,484 | 62,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 30,0 | 30,0 | Ремонт кровли, потолка, стены дома. |
| 4 | п. Клюквинка ул.Сплавная д.14, кв.2 | 1983 | 1 | 3 | 0,483 | 62,1 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 30,0 | 30,0 | Замена нижних рядов сруба, оконных блоков |
| 5 | п. Клюквинка ул. Лесная д.10, кв.2 | 1980 | 1 | 2 | 0,256 | 39,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт кровли веранды |
| 6 | п. Клюквинка, ул. Новая д.8, кв.1 | 1963 | 1 | 2 | 0,625 | 40,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 25,0 | 25,0 | Ремонт кровли веранды, замена 3 ряда бруса. |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 6 | 18 | 0,495 | 283,1 |  |  |  |  | 140,0 | 140,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017г | 24 | 81 | 0,351 | 1225,3 |  |  |  |  | 430,0 | 430,0 | х |
| Муниципальное образование "Макзырское сельское поселение" |
| 1 | п. Лисица, ул.Студенческая, д.18, кв.1 | 1972 | 1 | 4 | 0,450 | 40,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт печи |
| 2 | п. Лисица, ул. Речная, д15, кв.2 | 1972 | 1 | 2 | 0,429 | 42,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт печи |
| 3 | п. Лисица, ул. Студенческая, д.15, кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 0,450 | 40,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт печи |
| 4 | п. Лисица, ул. Лесная,д.6 кв.1 | 1995 | 1 | 6 | 0,205 | 88,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт печи |
| 5 | п. Лисица, ул. Студенческая, д.20, кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 0,465 | 40,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 18,6 | 18,6 | Ремонт кровли дома |
| 6 | п. Лисица, ул. Студенческая , д.15, кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 0,465 | 40,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 18,6 | 18,6 | Ремонт кровли дома |
| 7 | п. Лисица, ул. Речная, д.15,кв.2 | 1972 | 1 | 2 | 0,190 | 42,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 8,0 | 8,0 | Ремонт кровли веранды |
| 8 | п. Макзыр, пер.Восточный, д.4., кв.2 | 1968 | 1 | 4 | 0,200 | 40,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 8,0 | 8,0 | Ремонт кровли веранды |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 8 | 21 | 0,337 | 372,0 |  |  |  |  | 125,2 | 125,2 | х |
| 1 | п. Лисица, ул. Таежная, д.13, кв.1 | 1975 | 1 | 3 | 0,452 | 42,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 19,0 | 19,0 | Ремонт печи |
| 2 | п. Лисица, ул. Лесная, кв. 2 | 1993 | 1 | 1 | 0,221 | 86,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 19,0 | 19,0 | Ремонт печи |
| 3 | п. Макзыр, ул. Таежная, д.8 , кв.1 | 1974 | 1 | 1 | 0,475 | 40,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 19,0 | 19,0 | Ремонт печи |
| 4 | п. Макзыр, пер. Восточный ,д.4,кв.2 | 1968 | 1 | 4 | 0,500 | 40,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли дома |
| 5 | п. Лисица, ул. Новая, д.24, кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 0,488 | 41,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли дома |
| 6 | п. Макзыр, ул.Центральная, д.26, кв.1 | 1987 | 1 | 1 | 0,167 | 54,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт кровли веранды |
| 7 | п. Лисица, ул. Таежная, д.13 кв.2 | 1975 | 1 | 3 | 0,214 | 42,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт кровли веранды |
| 8 | п. Лисица, ул.Студенческая, д.23, кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 0,214 | 42,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт кровли веранды |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 8 | 15 | 0,320 | 387,0 |  |  |  |  | 124,0 | 124,0 | х |
| 1 | п. Лисица, ул.Студенческая, д. 17, кв.1 | 1972 | 1 | 1 | 0,488 | 41,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 2 | п. Лисица, ул. Новая, д. 40, кв.1 | 1983 | 1 | 2 | 0,351 | 57,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 3 | п. Лисица, ул. Новая, д.39, кв.1 | 1976 | 1 | 1 | 0,408 | 49,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 4 | п. Лисица, ул. Студенческая, д.19, кв. 2 | 1972 | 1 | 2 | 0,500 | 40,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 5 | п. Лисица, ул. Новая, д. 39, кв.1 | 1976 | 1 | 1 | 0,408 | 49,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли дома |
| 6 | п. Макзыр, пер Восточный, д.4, кв.1 | 1968 | 1 | 1 | 0,500 | 40,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли дома |
| 7 | п. Лисица, ул. Студенческая, д.18, кв.1 | 1972 | 1 | 4 | 0,200 | 40,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 8,0 | 8,0 | Ремонт кровли веранды |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 7 | 12 | 0,405 | 316,0 |  |  |  |  | 128,0 | 128,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017г | 23 | 48 | 0,351 | 1075,0 |  |  |  |  | 377,2 | 377,2 | х |
| Муниципальное образование "Палочкинское сельское поселение" |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | х |
| 1 | с. Палочка, ул. Молодёжная, д.22, кв.1 | 1977 | 1 | 3 | 1,395 | 43,0 | 01.07.2016 | 15.10.2016 |  |  | 60 | 60 | Ремонт печи, замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 1 | 3 | 1,395 | 43,0 |  |  |  |  | 60 | 60 | х |
| 1 | с. Палочка, ул. Новая, д.5, кв.1 | 1975 | 1 | 2 | 0,444 | 45,0 | 01.07.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20 | 20 | Ремонт печи, замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 1 | 2 | 0,444 | 45,0 |  |  |  |  | 20 | 20 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017г | 2 | 5 | 0,909 | 88,0 |  |  |  |  | 80 | 80 | х |
| Муниципальное образование "Сайгинское сельское поселение" |
| 1 | п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д.18 | 1974 | 24 | 0 | 0,373 | 1108,6 | 01.06.2015 | 01.09.2015 |  | 263 | 150,0 | 413,0 | Ремонт отопления, навешивание дверей, капитальный ремонт водопровода,капитальный ремонт общедомовой электропроводки |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 24 | 0 | 0,373 | 1108,6 |  |  |  | 263,0 | 150,0 | 413,0 | х |
| 2 | п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д.18 | 1974 | 24 | 0 | 0,135 | 1108,6 | 01.06.2016 | 01.09.2016 |  |  | 150,0 | 150,0 | Ремонт пола, установка сантехннических приборов, монтаж электроповодки квартир |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 24 | 0 | 0,135 | 1108,6 | х | х |  |  | 150,0 | 150,0 | х |
| 3 | п. Сайга, ул.Молодогвардейская,д.18 | 1974 | 24 | 0 | 0,135 | 1108,6 | 01.06.2017 | 31.09.2017 |  |  | 150,0 | 150,0 | Косметический ремонт, оштукатуривание, побелка, покраска, присоединение к системе водоснабжения поселка |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 24 | 0 | 0,135 | 1108,6 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017г | 72 | 0 | 0,214 | 3325,8 |  |  |  | 263 | 450,0 | 713,0 | х |
| Муниципальное образование "Орловское сельское поселение" |
| 1 | п. Центральный, ул.Северная, д.3, кв.2 | 1963 | 1 | 2 | 0,250 | 38,0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |  | 9,5 | 9,5 | Ремонт кровли |
| 2 | п. Центральный, ул. Таежная, д.19,кв.1 | 1963 | 1 | 2 | 0,603 | 38,0 | 03.10.2015 | 03.10.2015 |  |  | 22,9 | 22,9 | Ремонт кровли и печи |
| 3 | п. Дружный, ул.Мира, д.5,кв.1 | 1991 | 1 | 2 | 0,117 | 60,0 | 15.06.2015 | 15.11.2015 |  |  | 7,0 | 7,0 | Ремонт кровли |
| 4 | п. Центральный, ул.Северная, д.4,кв.1 | 1963 | 1 | 2 | 0,092 | 38,0 | 11.04.2015 | 11.04.2015 |  |  | 3,5 | 3,5 | Ремонт кровли |
| 5 | п. Центральный, пер.Кошевого, д.20,кв.2 | 1963 | 1 | 2 | 0,092 | 38,0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |  | 3,5 | 3,5 | Ремонт печи |
| 6 | п. Дружный, ул.Центральная,д.2,кв.1 | 1991 | 1 | 3 | 0,033 | 60,0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |  | 2,0 | 2,0 | Ремонт крыши веранды |
| 7 | п. Центральный, ул.Набережная, д.15,кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 0,231 | 58,0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |  | 13,4 | 13,4 | Ремонт печи |
| 8 | п. Дружный, ул.Студенческая, д.4 | 1961 | 1 | 1 | 0,121 | 58,0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |  | 7,0 | 7,0 | Ремонт кровли |
| 9 | п. Центральный, пер.Молодёжная,д.13,кв.2 | 1980 | 1 | 2 | 0,103 | 62,0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |  | 6,4 | 6,4 | Ремонт кровли |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 9 | 17 | 0,167 | 450,0 |  |  |  |  | 75,2 | 75,2 | х |
| 1 | п. Центральный, ул.Таёжная, д.11,кв.2 | 1963 | 1 | 2 | 0,368 | 38,0 | 01.06.2016 | 01.09.2016 |  |  | 14,0 | 14,0 | Перекрытие крыши |
| 2 | п. Дружный, ул.Восточная, д.31,кв.1 | 1970 | 1 | 2 | 0,353 | 38,0 | 04.06.2016 | 08.06.2016 |  |  | 13,4 | 13,4 | Ремонт печи |
| 3 | п. Центральный, пер.Больничный д.4 | 1963 | 1 | 1 | 0,222 | 76,0 | 01.06.2016 | 03.06.2016 |  |  | 16,9 | 16,9 | Ремонт печи |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 3 | 5 | 0,291 | 152,0 |  |  |  |  | 44,3 | 44,3 | х |
| 1 | п. Центральный, ул.Таёжная, д.10,кв.1 | 1963 | 1 | 3 | 0,395 | 38,0 | 01.06.2017 | 31.12.2017 |  |  | 15,0 | 15,0 | Перекрытие крыши |
| 2 | п. Центральный, ул.Советская, д.12,кв.1 | 1961 | 1 | 1 | 0,278 | 54,0 | 01.06.2017 | 31.12.2017 |  |  | 15,0 | 15,0 | Перекрытие крыши |
| 3 | п. Дружный, ул.Комарова, д.3,кв.1 | 1970 | 1 | 1 | 0,092 | 38,0 | 01.06.2017 | 31.12.2017 |  |  | 3,5 | 3,5 | Ремонт печи |
| 4 | п. Центральный, пер.Почтовый, 11,кв.1 | 1962 | 1 | 2 | 0,445 | 38,0 | 01.06.2017 | 31.12.2017 |  |  | 16,9 | 16,9 | Ремонт печи |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 4 | 7 | 0,300 | 168,0 |  |  |  |  | 50,4 | 50,4 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017гг | 16 | 29 | 0,221 | 770,0 |  |  |  |  | 169,9 | 169,9 | х |
| Муниципальное образование "Степановское сельское поселение" |
| 1 | п. Степановка, ул.Лиханова, д.43, кв.2 | 1967 | 1 | 3 | 0,569 | 48,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 27,3 | 27,3 | Перекрытие кровли дома, замена электросчетчика |
| 2 | п. Степановка, ул.Свердлова, д.14а, кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,110 | 48,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 5,3 | 5,3 | Перекрытие кровли дома и веранды, замена электросчетчика |
| 3 | п. Степановка, ул.Новая, д.10, кв.1 | 1974 | 1 | 3 | 0,440 | 40,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 17,6 | 17,6 | Капитальный ремонт веранды, печи |
| 4 | п. Степановка, ул.Песчаная, д.6, кв.2 | 1967 | 1 | 1 | 0,107 | 42,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 4,5 | 4,5 | Капитальный ремонт печи |
| 5 | п. Степановка, ул.Таежная, д.25 | 1968 | 2 | 4 | 0,305 | 80,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 24,4 | 24,4 | Перекрытие кровли дома |
| 6 | п. Степановка, ул.Комсомольская, д.14, кв.2 | 1984 | 1 | 2 | 0,075 | 40,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 3,0 | 3,0 | Капитальный ремонт печи |
| 7 | п. Степановка, ул.Южная, д.5 | 1975 | 2 | 4 | 0,422 | 128,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 54,0 | 54,0 | Перекрытие кровли дома |
| 8 | п. Степановка, ул.Лесных Строителей, д.17, кв.2 | 1983 | 1 | 4 | 0,396 | 56,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 22,2 | 22,2 | Ремонт кровли квартиры, веранды, двери |
| 9 | п. Степановка, ул.Таежная, д.12, кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 1,245 | 40,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 49,8 | 49,8 | Ремонт веранды, кровли квартиры, веранды, замена электросчетчика |
| 10 | п. Степановка, ул.Вахрушева, д.10, кв.2 | 1957 | 1 | 2 | 0,063 | 48,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 3,0 | 3,0 | Капитальный ремонт печи |
| 11 | п. Степановка, ул.Вахрушева д.7, кв.2 | 1985 | 1 | 1 | 0,113 | 40,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 4,5 | 4,5 | Капитальный ремонт печи, замена электросчетчика |
| 12 | п. Степановка, ул.Рабочая, д.18, кв.2 | 1956 | 1 | 4 | 0,058 | 48,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 2,8 | 2,8 |  |
| 13 | п. Степановка, ул.Комсомольская, д.38, кв.1 | 1980 | 1 | 3 | 1,030 | 56,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 57,7 | 57,7 | Замена бруса, окон, дверей, капитальный ремонт печи |
| 14 | п. Степановка, ул.Береговая, д.32,кв.1 | 1989 | 1 | 1 | 0,342 | 55,5 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 19,0 | 19,0 | Замена окон |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 16 | 35 | 0,383 | 769,5 |  |  |  |  | 295,1 | 295,1 | х |
| 1 | п. Степановка, ул.Береговая, д.32,кв.1 | 1989 | 1 | 1 | 0,261 | 55,5 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 14,5 | 14,5 | Замена окон |
| 2 | п. Степановка, ул.Лиханова, д.24, кв.2 | 1980 | 1 | 2 | 0,105 | 56,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 5,9 | 5,9 | Перекрытие кровли веранды |
| 3 | п. Степановка, ул.Сплавная, д.4,кв.2 | 1984 | 1 | 2 | 0,269 | 42,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 11,3 | 11,3 | Перекрытие кровли квартиры, веранды, ремонт печи, замена электросчетчика |
| 4 | п. Степановка, ул.Гагарина, д.34, кв.2 | 1970 | 1 | 3 | 0,660 | 42,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 27,7 | 27,7 | Замена окон, бруса, утепление квартиры |
| 5 | п. Степановка, ул.Береговая, д.1, кв.1 | 1988 | 1 | 2 | 0,083 | 54,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 4,5 | 4,5 | Перекрытие кровли веранды, замена окон |
| 6 | п. Степановка, ул.Южная, д.16, кв.1 | 1979 | 1 | 2 | 0,130 | 72,1 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 9,4 | 9,4 | Перекрытие кровли квартиры, веранды, замена бруса |
| 7 | п. Степановка, ул.Студенческая, д.14, кв.1 | 1967 | 1 | 2 | 0,100 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 4,8 | 4,8 | Перекрытие кровли квартиры, ремонт завалинок, замена электросчетчика |
| 8 | п. Степановка, ул.Студенческая, д. 12 | 1967 | 2 | 2 | 0,225 | 56,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 12,6 | 12,6 | Ремонт веранды, кровли веранды, замена бруса, ремонт завалинок |
| 9 | п. Степановка, ул.Рабочая д.27, кв.1 | 1957 | 1 | 4 | 0,056 | 54,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 3,0 | 3,0 | Капитальный ремонт печи |
| 10 | п. Степановка, ул.Таежная д.21, кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 0,100 | 20,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 2,0 | 2,0 | Перекрытие кровли веранды, замена электропроводки |
| 11 | п. Степановка, ул.Свердлова д.18, кв.1 | 1967 | 1 | 5 | 0,183 | 40,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 7,3 | 7,3 | Перекрытие кровли веранды, ремонт завалинок, замена электросчетчика |
| 12 | п.Степановка, ул.Вахрушева, д.23 кв.1 | 1962 | 1 | 2 | 0,170 | 40,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 6,8 | 6,8 | Перекрытие кровли веранды, частичный ремонт веранды |
| 13 | п. Степановка, ул.Комсомольская д.2 кв.1 | 1971 | 1 | 5 | 0,023 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 1,1 | 1,1 | Замена электропроводки |
| 14 | п. Степановка, ул.Лесная, д.25 кв.2 | 1986 | 1 | 2 | 0,096 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 4,6 | 4,6 | Перекрытие кровли веранды |
| 15 | п. Степановка, ул.Комсомольская, д.22 | 1984 | 2 | 4 | 0,015 | 96,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 1,4 | 1,4 | Перекрытие кровли веранды |
| 16 | п. Степановка, ул.Лиханова, д.43 кв.1 | 1967 | 1 | 2 | 0,513 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 24,6 | 24,6 | Перекрытие кровли квартиры, ремонт завалинок |
| 17 | п. Степановка, ул.Юннатов, д.8 кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 0,077 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 3,7 | 3,7 | Перекрытие кровли квартиры, утепление фасада |
| 18 | п. Степановка, ул.Дорожная, д.12 кв.1 | 1990 | 1 | 4 | 0,648 | 56,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 36,3 | 36,3 | Перекрытие кровли квартиры, замена электросчетчика |
| 19 | п. Степановка, ул.Ленина, д.20 кв.1 | 1980 | 1 | 3 | 0,619 | 42,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 26,0 | 26,0 | Вставка 4 окон, частичная замена бруса |
| 20 | п. Степановка, ул.Песчаная, д.9 кв.1 | 1967 | 1 | 1 | 0,024 | 42,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 1,0 | 1,0 | Перекрытие кровли веранды |
| 21 | п. Степановка, ул.Сплавная, д.5 кв.2 | 1967 | 1 | 3 | 0,110 | 42,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 4,6 | 4,6 | Перекрытие кровли веранды, капитальный ремонт печи |
| 22 | п. Степановка, ул.Юннатов, д.11 кв.1 | 1972 | 1 | 3 | 0,964 | 42,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 40,5 | 40,5 | Замена двери, перекрытие кровли веранды, частичная замена бруса, строительство веранды, крыльца |
| 23 | п. Степановка, ул.Лесная, д.28 кв.1 | 1986 | 1 | 4 | 0,490 | 40,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 19,6 | 19,6 | Вставка 4 окон, замена электросчетчика |
| 24 | п. Степановка, ул.Лесная, д.1 кв.2 | 1969 | 1 | 1 | 0,028 | 36,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 1,0 | 1,0 | Перекрытие кровли веранды |
| 25 | п. Степановка, ул.Лесная, д.4 кв.1 | 1969 | 1 | 2 | 0,181 | 36,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 6,5 | 6,5 | Перекрытие кровли веранды |
| 26 | п. Степановка, ул.8 Марта, д.2 кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,402 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 19,3 | 19,3 | Перекрытие кровли квартиры |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 28 | 65 | 0,240 | 1251,6 |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | х |
| 1 | п. Степановка, ул.8 Марта, д.2 кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,358 | 48,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 17,2 | 17,2 | Перекрытие кровли квартиры |
| 2 | п. Степановка, ул.Ленина, д. 10 кв.1 | 1986 | 1 | 1 | 0,513 | 40,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 20,5 | 20,5 | Перекрытие кровли квартиры |
| 3 | п. Степановка ул.Лесных Строителей, д. 23 | 1983 | 2 | 2 | 0,343 | 56,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 19,2 | 19,2 | Строительство веранды |
| 4 | п. Степановка, ул.Гагарина, д. 35 кв.2 | 1979 | 1 | 3 | 0,129 | 56,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 7,2 | 7,2 | Замена 2 рядов бруса по периметру квартиры, замена половых лаг, замена электросчетчика |
| 5 | п. Степановка, ул.Гагарина, д.15 кв.2 | 1971 | 1 | 2 | 0,548 | 42,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 23,0 | 23,0 | Перекрытие кровли квартиры, веранды |
| 6 | п.Степановка, ул.Гагарина, д.28 кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 0,464 | 42,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 19,5 | 19,5 | Перекрытие кровли квартиры |
| 7 | п.Степановка, ул.Школьная, д.16 кв.1 | 1966 | 1 | 3 | 0,343 | 40,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 13,7 | 13,7 | Перекрытие кровли квартиры, замена электросчетчика |
| 8 | п.Степановка, ул.Рабочая, д.5 кв.1 | 1966 | 1 | 3 | 0,213 | 48,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 10,2 | 10,2 | Перекрытие кровли квартиры |
| 9 | п.Степановка, ул.Гагарина, д.11 кв.1 | 1971 | 1 | 1 | 0,283 | 42,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 11,9 | 11,9 | Перекрытие кровли квартиры |
| 10 | п.Степановка, ул.Южная, д.6 кв.2 | 1975 | 1 | 2 | 0,641 | 56,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 35,9 | 35,9 | Перекрытие кровли квартиры, замена 1 окна, замена электросчетчика |
| 11 | п.Степановка, ул.Зеленая, д.35 кв.1 | 1985 | 1 | 2 | 0,288 | 56,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 16,1 | 16,1 | Замена 10 рядов бруса 3,0 куб. м. |
| 12 | п.Степановка, ул.Лиханова, д.18 кв.2 | 1977 | 1 | 5 | 0,029 | 37,8 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 1,1 | 1,1 | Замена 2 рядов бруса |
| 13 | п.Степановка, ул.Лиханова, д.37 кв.1 | 1967 | 1 | 2 | 0,094 | 48,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 4,5 | 4,5 | Перекрытие кровли веранды |
| 14 | п.Степановка, ул.8 Марта, д.1а, кв.2 | 1974 | 1 | 2 | 0,573 | 55,5 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 31,8 | 31,8 | Перекрытие кровли квартиры, замена электросчетчика |
| 15 | п.Степановка, ул.Комсомольская, д.3 кв.2 | 1969 | 1 | 2 | 0,154 | 48,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 7,4 | 7,4 | Перекрытие кровли квартиры |
| 16 | п.Степановка, ул.Заречная д.8 кв.1 | 1987 | 1 | 6 | 0,271 | 48,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 13,0 | 13,0 | Капитальный ремонт печи, замена оконного блока, замена бруса под окном |
| 17 | п.Степановка, ул. Новая, д.17 кв.1 | 1974 | 1 | 3 | 0,610 | 48,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 29,3 | 29,3 | Перекрытие кровли квартиры, замена 1 окна |
| 18 | п.Степановка, ул.Гагарина, д.38 кв.2 | 1973 | 1 | 4 | 0,505 | 42,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 21,2 | 21,2 | Перекрытие кровли квартиры |
| 19 | п.Степановка, ул.Студенческая, д.12 | 1967 | 2 | 2 | 0,130 | 56,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 7,3 | 7,3 | Перекрытие кровли квартиры |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 21 | 49 | 0,341 | 909,3 |  |  |  |  | 310,0 | 310,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017гг | 65 | 149 | 0,309 | 2930,4 |  |  |  |  | 905,1 | 905,1 | х |
| Муниципальное образование "Ягоднинское сельское поселение" |
| 1 | п.Ягодное, пер.Суйгинский, д.8, кв.1 | 1961 | 1 | 1 | 0,368 | 47,8 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 17,6 | 17,6 | Ремонт кровли |
| 2 | п.Ягодное, ул.Лесная, д.10, кв.1 | 1973 | 1 | 5 | 0,332 | 55,7 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 18,5 | 18,5 | Ремонт кровли |
| 3 | п.Ягодное, ул.Путевая, д.1,кв.1 | 1969 | 1 | 4 | 0,368 | 47,8 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 17,6 | 17,6 | Ремонт кровли |
| 4 | п.Ягодное, ул.Пионерская, д.1, кв.1 | 1969 | 1 | 2 | 0,368 | 48,1 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 17,7 | 17,7 | Ремонт кровли |
| 5 | п.Ягодное, ул.Строительная, д.12, кв.2 | 1969 | 1 | 3 | 0,490 | 47,8 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 23,4 | 23,4 | Ремонт электропроводки, частичная замена пола |
| 6 | п.Ягодное, ул.Центральная, д.18, кв.1 | 1968 | 1 | 5 | 0,368 | 47,8 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 17,6 | 17,6 | Ремонт кровли |
| 7 | п.Ягодное, ул.Строительная, д.4, кв.1 | 1969 | 1 | 4 | 0,389 | 47,8 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 18,6 | 18,6 | Ремонт печи |
| 8 | п.Нибега, ул.Центральная, д.5, кв.1 | 1981 | 1 | 1 | 0,351 | 49,0 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 17,2 | 17,2 | Ремонт кровли |
| 9 | п.Нибега, ул.Лесная, д.4, кв.1 | 1960 | 1 | 1 | 0,345 | 42,0 | 01.06.2015 | 31.12.2015 |  |  | 14,5 | 14,5 | Ремонт кровли |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 9 | 26 | 0,375 | 433,8 |  |  |  |  | 162,7 | 162,7 | х |
| 1 | п.Нибега, ул.Центральная, д.3, кв.1 | 1969 | 1 | 1 | 0,197 | 42,2 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 8,3 | 8,3 | Ремонт кровли |
| 2 | п.Нибега, ул.Центральная д.4, кв.2 | 1960 | 1 | 3 | 0,289 | 61,0 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 17,6 | 17,6 | ремонт печи |
| 3 | п.Санджик, ул.Пристанционная, д.12, кв.2 | 1971 | 1 | 2 | 0,496 | 47,8 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 23,7 | 23,7 | Ремонт кровли |
| 4 | п.Ягодное, ул.Пионерская, д.4, кв.1 | 1969 | 1 | 5 | 0,341 | 47,8 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 16,3 | 16,3 | Частичная замена пола, бруса |
| 5 | п.Ягодное, ул Лесная, д.1, кв.1 | 1969 | 1 | 5 | 0,220 | 64,0 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 14,1 | 14,1 | Ремонт кровли |
| 6 | п.Ягодное, ул.Юбилейная, д.8, кв.1 | 1969 | 1 | 3 | 0,339 | 47,8 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 16,2 | 16,2 | Ремонт кровли |
| 7 | п.Ягодное, ул.Интернациональная , д.5, кв.1 | 1969 | 1 | 3 | 0,368 | 47,8 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 17,6 | 17,6 | Ремонт печи |
| 8 | п.Ягодное, ул.Ленина, д.7, кв.4 | 1969 | 1 | 3 | 0,336 | 25,0 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 8,4 | 8,4 | частичный ремонт кровли |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 8 | 25 | 0,319 | 383,4 |  |  |  |  | 122,2 | 122,2 | х |
| 1 | п.Нибега, ул.Гагарина, д.18, кв.3 | 1970 | 1 | 2 | 0,662 | 27,8 | 01.04.2017 | 31.12.2017 |  |  | 18,4 | 18,4 | Ремонт печи |
| 2 | п.Нибега, ул. Центральная, д.7, кв. 1 | 1970 | 1 | 2 | 0,575 | 32,0 | 01.04.2017 | 31.12.2017 |  |  | 18,4 | 18,4 | Ремонт печи |
| 3 | п.Нибега, ул.Новошкольная, д.6, кв. 1 | 1977 | 1 | 1 | 0,197 | 63,9 | 01.04.2017 | 31.12.2017 |  |  | 12,6 | 12,6 | Ремонт кровли |
| 4 | п.Ягодное, ул. Путевая, д.9, кв.1 | 1969 | 1 | 3 | 0,385 | 47,8 | 01.04.2017 | 31.12.2017 |  |  | 18,4 | 18,4 | Ремонт печи |
| 5 | п.Ягодное, ул.Ленина, д.6, кв.2 | 1985 | 1 | 3 | 0,245 | 75,0 | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  | 18,4 | 18,4 | Ремонт печи |
| 6 | п.Ягодное, ул.Пионерская, д.5, кв.1 | 1969 | 1 | 4 | 0,538 | 47,8 | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  | 25,7 | 25,7 | замена бруса, ремонт крыши |
| 7 | п.Ягодное, пер.Суйгинский, д.1 | 1961 | 1 | 2 | 0,429 | 47,8 | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  | 20,5 | 20,5 | ремонт крыши, замена стропил |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 7 | 17 | 0,387 | 342,1 |  |  |  |  | 132,4 | 132,4 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017гг | 24 | 68 | 0,36 | 1159,3 |  |  |  |  | 417,3 | 417,3 | х |
|  | Итого по поселениям за 2015 год | 99 | 197 | 6,147 | 4737,7 |  |  | 0 | 263 | 1807 | 2070 | х |
|  | Итого по поселениям за 2016 год | 102 | 208 | 9,300 | 4864,4 |  |  | 0 | 454,6 | 1748,6 | 2203,2 | х |
|  | Итого по поселениям за 2017 год | 92 | 172 | 10,255 | 4374,3 |  |  | 0 | 540,1 | 1768,9 | 2309 | х |
|  | Итого по поселениям за 2015-2017 | 293 | 577 | 8,902 | 13976,4 |  |  | 0 | 1257,7 | 5324,5 | 6582,2 | х |

Приложение 3

к муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Бюджет муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» по годам, источникам и направлениям финансирования

| № п\п | Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Общий объем финансирования за счет всех источников, в т.ч.: | 14089 | 2989 | 5598 | 5502 |
| 1.1 | средства Фонда | 686 | 0 | 571 | 115 |
| 1.2 | областной бюджет | 1210 | 0 | 605 | 605 |
| 1.3 | районный бюджет | 2758 | 763 | 955 | 1040 |
| 1.4 | средства поселений | 5325 | 1807 | 1749 | 1769 |
| 1.5 | средства собственников | 4111 | 419 | 1719 | 1973 |
|  | В том числе по направлениям: |  |  |  |  |
| 2 | Капитальные вложения всего, в т.ч.: | 13670 | 2570 | 5598 | 5502 |
| 2.1 | средства Фонда | 686 | 0 | 571 | 115 |
| 2.2 | областной бюджет | 1210 | 0 | 605 | 605 |
| 2.3 | районный бюджет | 2758 | 763 | 955 | 1040 |
| 2.4 | средства поселений | 5325 | 1807 | 1749 | 1769 |
| 2.5 | средства собственников | 3692 | 0 | 1719 | 1973 |
| 3 | Изготовление и экспертиза смет, в т.ч.: | 419 | 419 | 0 | 0 |
| 3.1 | средства Фонда |  |  |  |  |
| 3.2 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 3.3 | районный бюджет |  |  |  |  |
| 3.4 | средства поселений |  |  |  |  |
| 3.5 | средства собственников | 419 | 419 | 0 | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Система программных мероприятий по муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

| № | Наименование мероприятия, источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1 | Составление реестра многоквартирных домов для включения в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  | 2015-2017 годы | городское и сельские поселения | определение очередности проведения капитального ремонта |
| 2 | Составление и ежегодная корректировка реестров муниципальных квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2015-2017 годы | городское и сельские поселения | определение очередности проведения капитального ремонта |
| 3 | Установление очередности проведения капитального ремонта |  |  |  |  | 2015-2017 годы | городское и сельские поселения | соблюдение порядка проведения капитального ремонта |
| 4 | Изготовление и экспертиза смет, в т.ч.: | 419 | 419 | 0 | 0 | 2015-2017 годы | городское и сельские поселения | определение стоимости капитального ремонта |
|  | средства Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | средства собственников | 419 | 419 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | Проведение капитального ремонта, в т.ч.: | 13670 | 2570 | 5598 | 5502 | 2015-2017 годы | городское и сельские поселения | улучшение жилищных условий 867 человекам |
|  | средства Фонда | 686 | 0 | 571 | 115 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1210 | 0 | 605 | 605 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 2758 | 763 | 955 | 1040 |  |  |  |
|  | средства поселений | 5325 | 1807 | 1749 | 1769 |  |  |  |
|  | средства собственников | 3692 | 0 | 1719 | 1973 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 14089 | 2989 | 5598 | 5502 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства Фонда | 686 | 0 | 571 | 115 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1210 | 0 | 605 | 605 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 2758 | 763 | 955 | 1040 |  |  |  |
|  | средства поселений | 5325 | 1807 | 1749 | 1769 |  |  |  |
|  | средства собственников | 4111 | 419 | 1719 | 1973 |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Методика расчета показателя* | Целевые значения индикатора / показателя реализации Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (базовый год) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) |
| 1. | Цель: |
| 1.1. | Доля площади многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквартирных домов | % | площадь многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества*100/ общая площадь многоквартирных домов | 6,3 |  | 2,5 | 5,1 |
| 1.2. | Доля площади квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда | % | площадь квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт * 100 / общая площадь муниципального фонда | 1 | 4 | 4,1 | 3,7 |
| 2. | Задача: |
| 2.1. | Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества | шт |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 2.2. | Количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт | шт |  | 121 | 99 | 102 | 92 |

* - графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП (подпрограмм МП) не являются данные Федеральной службы государственной статистики.