# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21 июля 2015 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 632 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.12.2014 №1581 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.12.2014 №1581 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. строки «Показатели цели муниципальной программы их значения (с детализацией по годам реализации)» и «Показатели задачи муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы)» раздела «Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:

| Показатели цели муниципальной программы их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Доля площади многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквартирных домов, % |  | 2,5 | 5,1 |
|  | 2. Доля площади квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда, % | 4 | 4,1 | 3,7 |
| Показатели задачи муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества, шт. |  | 1 | 1 |
|  | 2. Количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, шт. | 99 | 102 | 92 |

1.2. строки «Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» раздела «Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства Фонда (по согласованию) | 686 | 0 | 571 | 115 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 1210 | 0 | 605 | 605 |
|  | районный бюджет | 2758 | 763 | 955 | 1040 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 5325 | 1807 | 1749 | 1769 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 4111 | 419 | 1719 | 1973 |
|  | всего по источникам | 14089 | 2989 | 5598 | 5502 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | основные направления расходования средств |  |  |  |  |
|  | инвестиции |  |  |  |  |
|  | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие | 14089 | 2989 | 5598 | 5502 |

1.3. в абзаце 7 главы 1 Программы слова «20853,853 тыс. рублей» заменить словами «14089 тыс. рублей»;

1.4. в абзаце 4 главы 2 Программы слова «21,9%» и «12,2%» заменить соответственно словами «7,6%» и «11,9%»;

1.5. в абзаце 5 главы 2 Программы слова «в11 многоквартирных домах в городском и двух сельских поселениях Верхнекетского района» заменить на слова «в 2 многоквартирных домах»;

1.6. таблицу «Источники» главы 3 Программы изложить в следующей редакции:

| Источники | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства Фонда (по согласованию) | 686 | 0 | 571 | 115 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 1210 | 0 | 605 | 605 |
| Районный бюджет | 2758 | 763 | 955 | 1040 |
| Бюджеты поселений (по согласованию) | 5325 | 1807 | 1749 | 1769 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 4111 | 419 | 1719 | 1973 |
| Всего по источникам | 14089 | 2989 | 5598 | 5502 |

1.7. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.8. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.9. приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.10. приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.11. приложение 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района                                                                        Г.В. Яткин

Колчанова

2-20-44

___________________________________________________________________________________

Дело-2, ОСЭР-1, Родиков-1, Колчанова-1

Приложение №1
к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 21 июля 2015 г. № 632

Поадресный список многоквартирных домов, планируемых к проведению капитального ремонта в 2015-2017 годах

| № п/п | Адрес МКД | Год | Вид последнего капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. | Удельная стоимость | Планируемые виды работ | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кв. м | чел. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб./ кв. м |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Верхнекетский район» за 2015-2017 гг. | 7833,4 | 290 | 7506,739 | 685,867 | 1210 | 1500 | 4110,872 | Х | Х | Х |
| МО "Белоярское городское поселение" |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Российская, д 1 | 1996 | 0 | 0 | 1301,9 | 47 | 714,931 | 0 | 0 | 500 | 214,931 | 0,549 | Разработка проектно-сметной документации и ремонт крыши | 31.12.2015 |
|  | Всего по поселению за 2015 год | 1301,9 | 47 | 714,931 | 0 | 0 | 500 | 214,931 | 0,549 |  |  |
| МО "Сайгинское сельское поселение" |
| 1 | п. Сайга, ул. О.Кошевого, д1 | 1977 | 0 | 0 | 2614,8 | 98 | 203,954 | 0 | 0 | 0 | 203,954 | 0,078 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт сетей электроснабжения, установку приборов учёта ресурсов | 31.12.2015 |
|  | Всего по поселению за 2015 год | 2614,8 | 98 | 203,954 | 0 | 0 | 0 | 203,954 | 0,078 |  |  |
| Всего по району за 2015 год | 3916,7 | 145 | 918,886 | 0 | 0 | 500 | 418,886 | 0,235 |  |  |
| МО "Белоярское городское поселение" |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Российская, д 1 | 1996 | 0 | 0 | 1301,9 | 47 | 3395,183 | 570,991 | 605 | 500 | 1719,192 | 2,608 | Ремонт крыши | 31.12.2016 |
|  | Всего по поселению за 2016 год | 1301,9 | 47 | 3395,183 | 570,991 | 605 | 500 | 1719,192 | 2,608 |  |  |
| Всего по району за 2016 год | 1301,9 | 47 | 3395,183 | 570,991 | 605 | 500 | 1719,192 | 2,608 |  |  |
| МО "Сайгинское сельское поселение" |
| 1 | п. Сайга, ул. О.Кошевого, д1 | 1977 | 0 | 0 | 2614,8 | 98 | 3192,671 | 114,876 | 605 | 500 | 1972,795 | 1,221 | Ремонт сетей электроснабжения, установка приборов учёта ресурсов | 31.12.2017 |
|  | Всего по поселению за 2017 год | 2614,8 | 98 | 3192,671 | 114,876 | 605 | 500 | 1972,795 | 1,221 |  |  |
| Всего по району за 2017 год | 2614,8 | 98 | 3192,7 | 114,876 | 605 | 500 | 1972,795 | 1,221 |  |  |

Приложение №2
к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 21 июля 2015 г. № 632

Поадресный список муниципальных многоквартирных домов, домов блокированной застройки, особняков, квартир, планируемых к проведению капитального ремонта в 2015-2017 годах

Муниципальное образование "Верхнекетский район"

| № п/п | Адрес дома | Год постройки | Количество квартир | Количество зарегистрированных граждан, чел. | Показатели кап. ремонта | Дата начала капитального ремонта | Дата окончания капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость ремонта тыс.руб. / кв.м. | Общая площадь |  |  | Федеральный, областной бюджеты | Бюджет муниципального района | Бюджет поселений | Всего |  |
| Муниципальное образование "Белоярское городское поселение" |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул.Интернациональная, д.20, кв.1 | 1975 | 1 | 2 | 4,755 | 51,8 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 246,3 | 246,3 | Ремонт фундамента, стен, оконных и дверных проемов, смена полов, ремонт системы отопления, отделочные работы |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, д.20, кв.1 | 1975 | 1 | 4 | 2,726 | 49,3 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 134,4 | 134,4 | Ремонт кровли, замена оконных и дверных проемов, смена полов, утепление фасада |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 2 | 6 | 3,766 | 101,1 |  |  |  |  | 380,7 | 380,7 |  |
| 1 | р.п. Белый Яр, ул. Советская, 25, кв. 2 | 1968 | 1 | 4 | 1,752 | 46,3 | 01.05.2016 | 15.10.2015 |  | 272,3 | 200,0 | 472,3 | Ремонт фундамента, стен, замена оконных и дверных блоков, ремонт печи, ремонт потолочных перекрытий, замена покрытия кровли |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул.Вокзальная,д.20,кв.5 | 1975 | 1 | 4 | 3,333 | 46,7 | 01.05.2016 | 15.10.2015 |  | 105,8 | 50,0 | 155,8 | Ремонт кирпичной стены |
| 3 | р.п. Белый Яр, ул. Таёжная, 1, кв. 9 | 1968 | 1 | 2 | 3,260 | 38,8 | 01.05.2016 | 15.10.2015 |  | 76,5 | 50,0 | 126,5 | Замена оконных блоков, ремонт стен |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 3 | 10 | 5,724 | 131,8 |  |  |  | 454,6 | 300,0 | 754,6 |  |
| 1 | р.п. Белый Яр, пер. Белоярский, 5, кв. 3 | 1958 | 1 | 4 | 8,150 | 55,9 | 01.05.2017 | 15.10.2015 |  | 255,6 | 200,0 | 455,6 | Замена оконных блоков, ремо (замена бруса) кровельного покрытия |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул. Нарымская, 15, кв. 1 | 1983 | 1 | 3 | 12,621 | 28,0 | 01.05.2017 | 15.10.2015 |  | 253,4 | 100,0 | 353,4 | Ремонт печи, замена оконных блоков, ремонт фасада, смена кровельного покрытия, деревянных полов |
| 3 | р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 5, кв. 6 | 1972 | 1 | 2 | 2,129 | 38,1 | 01.05.2017 | 15.10.2015 |  | 31,1 | 50,0 | 81,1 | Замена оконных проемов |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 3 | 9 | 7,296 | 122,0 | 01.05.2017 | 15.10.2015 |  | 540,1 | 350,0 | 890,1 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017г | 8 | 25 | 5,706 | 354,9 |  |  |  | 994,7 | 1030,7 | 2025,4 | х |
| Муниципальное образование "Катайгинское сельское поселение" |
| 1 | п. Катайга, ул. Вицмана, д.11, кв.1 | 1968 | 1 | 2 | 0,684 | 49,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Катайга, ул. Кирова, д.21, кв.2 | 1969 | 1 | 3 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 3 | п. Катайга, ул. Кирова, д.25, кв.2 | 1969 | 1 | 5 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 4 | п. Катайга, ул. Кирова, д.31, кв.1 | 1969 | 1 | 2 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 5 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.11, кв.1/2 | 1982 | 2 | 11 | 0,578 | 116,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 67,0 | 67,0 | Ремонт крыши |
| 6 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.12, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 7 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.20, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 8 | п. Катайга, ул. Фрунзе, д.5, кв.2 | 1972 | 1 | 3 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 9 | п. Катайга, ул. Фрунзе, д.9, кв.1 | 1972 | 1 | 1 | 0,901 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 10 | п. Катайга, ул. Фрунзе, д.23, кв.1 | 1972 | 1 | 4 | 0,901 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 11 | п. Катайга, ул.Свердлова, д.5, кв.2 | 1971 | 1 | 4 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 12 | п. Катайга, ул. Котовского, д.8, кв.2 | 1970 | 1 | 2 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 13 | п. Катайга, ул. Победы, д.11, кв.2 | 1976 | 1 | 1 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 14 | п. Катайга, ул. Гайдара, д.9, кв.1 | 1986 | 1 | 3 | 0,632 | 53,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 15 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.22, кв.2 | 1979 | 1 | 4 | 0,540 | 62,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 16 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.25, кв.2 | 1979 | 1 | 4 | 0,540 | 62,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 17 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.30, кв.1 | 1985 | 1 | 1 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 18 | п. Катайга, ул. Карла Маркса, д.11, кв.2 | 1989 | 1 | 4 | 0,213 | 73,4 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 19 | п. Катайга, ул. Вицмана, д.4, кв.2 | 1975 | 1 | 1 | 0,269 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт электропроводки |
| 20 | п. Катайга, ул. Строительная, д.12, кв.3 | 1982 | 1 | 1 | 0,138 | 19,5 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 2,7 | 2,7 | Частичный ремонт крыши |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 21 | 60 | 0,498 | 980,9 |  |  |  |  | 488,1 | 488,1 | х |
| 1 | п. Катайга, ул. Кирова, д.33, кв.1/2 | 1969 | 2 | 2 | 0,831 | 74,4 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 61,8 | 61,8 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Катайга, ул. Кирова, д.21, кв.2 | 1969 | 1 | 3 | 0,901 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 3 | п. Катайга, ул. Кирова, д.25, кв.2 | 1969 | 1 | 5 | 0,901 | 37,2 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 4 | п. Катайга, ул. Советская, д.17, кв.1 | 1988 | 1 | 4 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 5 | п. Катайга, ул. Фрунзе, д.22, кв.1 | 1971 | 1 | 3 | 0,684 | 49,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 6 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.21, кв.1 | 1979 | 1 | 1 | 0,252 | 62,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 7 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.22, кв.2 | 1979 | 1 | 4 | 0,252 | 62,0 | 15.06.2015 | 15.10.2015 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 8 | п. Катайга, ул. Сплавная, д.26, кв.1 | 1979 | 1 | 4 | 0,540 | 62,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 9 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.18, кв.1 | 1981 | 1 | 2 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 10 | п. Катайга, ул. Карла Маркса, д.16, кв.1 | 1989 | 1 | 2 | 0,456 | 73,4 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 11 | п. Катайга, ул. Вицмана, д.2 кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 12 | п. Катайга, ул. Вицмана, д.7, кв.2 | 1972 | 1 | 3 | 0,684 | 49,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 13 | п. Катайга, ул. Восточная, 23 а, кв.1 | 1979 | 1 | 4 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 14 | п. Катайга, ул. Мира, д.9, кв.1 | 1975 | 1 | 3 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 15 | п. Катайга, ул. Победы, д.23, б кв.2 | 1979 | 1 | 2 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 16 | п. Катайга, ул.Олимпийская,д.1,кв.2 | 1982 | 1 | 4 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 17 | п. Катайга, ул. Шолохова, д.11, кв.1 | 1983 | 1 | 4 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 18 | п. Катайга, ул.Комсомольская, д.14, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2016 | 15.10.2016 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 19 | 54 | 0,495 | 986,6 |  |  |  |  | 488,1 | 488,1 | х |
| 1 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.16, кв.1 | 1981 | 1 | 1 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 2 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.21, кв.1 | 1981 | 1 | 1 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 3 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.27, кв.1 | 1985 | 1 | 3 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 4 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.14, кв.1 | 1979 | 1 | 4 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 5 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.10, кв.2 | 1979 | 1 | 4 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 6 | п. Катайга, ул. 60 лет Октября, д.30, кв.1 | 1985 | 1 | 1 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 7 | п. Катайга, ул.Комсомольская, д.4, кв.1/2 | 1982 | 2 | 6 | 0,578 | 116,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 67,0 | 67,0 | Ремонт крыши |
| 8 | п. Катайга, ул. Комсомольская, д.20, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 9 | п. Катайга, ул.Строительная, д.28, кв.1/2 | 1984 | 2 | 6 | 0,578 | 116,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 67,0 | 67,0 | Ремонт крыши |
| 10 | п. Катайга, ул. Советская, д.14, кв.1 | 1987 | 1 | 4 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 11 | п. Катайга, ул. Советская, д.13, кв.2 | 1988 | 1 | 1 | 0,578 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 33,5 | 33,5 | Ремонт крыши |
| 12 | п. Катайга, ул. Советская, д.17, кв.1 | 1988 | 1 | 4 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 13 | п. Катайга, ул. Советская, д.20, кв.1 | 1988 | 1 | 3 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 14 | п. Катайга, ул. Фрунзе, д.9, кв.1 | 1972 | 1 | 4 | 0,419 | 37,2 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 15 | п. Катайга, ул.Олимпийская,д.5,кв.2 | 1984 | 1 | 7 | 0,252 | 62,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 16 | п. Катайга, ул. Гайдара, д.3, кв.1 | 1982 | 1 | 4 | 0,269 | 58,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 15,6 | 15,6 | Ремонт печи |
| 17 | п. Катайга, ул. Гайдара, д.9, кв.1 | 1986 | 1 | 3 | 0,534 | 53,0 | 15.06.2017 | 15.10.2017 |  |  | 28,3 | 28,3 | Частичный ремонт половой рейки |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 19 | 58 | 0,452 | 1080,2 |  |  |  |  | 488,1 | 488,1 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017 | 59 | 172 | 0,480 | 3047,7 |  |  |  |  | 1464,3 | 1464,3 | х |
| Муниципальное образование "Клюквинское сельское поселение |
| 1 | п. Клюквинка, ул.Береговая, д.43, кв. 2 | 1975 | 1 | 3 | 0,309 | 48,5 | 01.05.2015 | 31.10.2015 |  |  | 15,0 | 15,0 | Ремонт кровли |
| 2 | п. Клюквинка, ул.Береговая, д.43 кв.1 | 1975 | 1 | 4 | 0,206 | 48,5 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 3 | п. Клюквинка, ул.Южная, д.21, кв.1 | 1987 | 1 | 3 | 0,333 | 60,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт нижних венцов сруба |
| 4 | п. Клюквинка, ул.Береговая, д.37, кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 0,204 | 49,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 5 | п. Клюквинка, ул.Лесная, д.14 кв.2 | 1980 | 1 | 2 | 0,333 | 60,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт нижних венцов сруба |
| 6 | п. Клюквинка, ул.Комсомольская, д.7, кв.1 | 1962 | 1 | 3 | 0,256 | 39,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 7 | п. Клюквинка, ул.Береговая, д.82, кв.31 | 1989 | 1 | 3 | 0,130 | 76,8 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 8 | п. Клюквинка, ул.Комсомольская, д.4, кв.2 | 1958 | 1 | 4 | 0,238 | 42,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 9 | п. Клюквинка, ул.40 Лет Победы, д.12, кв1 | 1982 | 1 | 3 | 0,169 | 59,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 10 | п. Клюквинка, ул.Новая, д.4, кв.1 | 1987 | 1 | 6 | 0,385 | 39,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 15,0 | 15,0 | Ремонт кровли |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 10 | 32 | 0,249 | 521,8 |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 | х |
| 1 | п. Клюквинка, ул.Гагарина, д.17, кв.3 | 1994 | 1 | 5 | 0,258 | 77,4 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли, фундамента дома |
| 2 | п. Клюквинка, ул.Сплавная, д.9, кв.2 | 1963 | 1 | 2 | 0,500 | 40,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт стены дома |
| 3 | п. Клюквинка, ул.Лесная, д.8, кв.2 | 1981 | 1 | 7 | 0,339 | 59,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт полов |
| 4 | п. Клюквинка, ул.40 лет Победы, д.13, кв.1 | 1982 | 1 | 3 | 0,339 | 59,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Замена оконных блоков |
| 5 | п. Клюквинка, ул.Терешковой, д.5, кв.2 | 1962 | 1 | 2 | 0,526 | 38,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли,полов дома |
| 6 | п. Клюквинка, ул.Строительная, д.18, кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,833 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 40,0 | 40,0 | Ремонт фундамента и оконных блоков |
| 7 | п. Клюквинка, ул.Центральная, д.14, кв.1 | 1980 | 1 | 2 | 0,200 | 50,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
| 8 | п. Клюквинка, ул.Береговая, д.86, кв.21 | 1995 | 1 | 8 | 0,204 | 49,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт печи |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 8 | 31 | 0,381 | 420,4 |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | х |
| 1 | п. Клюквинка, ул. Титова д.5, кв.1 | 1960 | 1 | 2 | 0,667 | 30,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи, ремонт оконных блоков |
| 2 | п. Клюквинка, ул. Гагарина д.7, кв.1 | 1987 | 1 | 5 | 0,500 | 50,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 25,0 | 25,0 | Замена оконных блоков,4 штуки |
| 3 | п. Клюквинка, ул.Береговая д.79, кв.1. | 1986 | 1 | 4 | 0,484 | 62,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 30,0 | 30,0 | Ремонт кровли, потолка, стены дома. |
| 4 | п. Клюквинка ул.Сплавная д.14, кв.2 | 1983 | 1 | 3 | 0,483 | 62,1 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 30,0 | 30,0 | Замена нижних рядов сруба, оконных блоков |
| 5 | п. Клюквинка ул. Лесная д.10, кв.2 | 1980 | 1 | 2 | 0,256 | 39,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 10,0 | 10,0 | Ремонт кровли веранды |
| 6 | п. Клюквинка, ул. Новая д.8, кв.1 | 1963 | 1 | 2 | 0,625 | 40,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 25,0 | 25,0 | Ремонт кровли веранды, замена 3 ряда бруса. |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 6 | 18 | 0,495 | 283,1 |  |  |  |  | 140,0 | 140,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017г | 24 | 81 | 0,351 | 1225,3 |  |  |  |  | 430,0 | 430,0 | х |
| Муниципальное образование "Макзырское сельское поселение" |
| 1 | п. Лисица, ул.Студенческая, д.18, кв.1 | 1972 | 1 | 4 | 0,450 | 40,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт печи |
| 2 | п. Лисица, ул. Речная, д15, кв.2 | 1972 | 1 | 2 | 0,429 | 42,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт печи |
| 3 | п. Лисица, ул. Студенческая, д.15, кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 0,450 | 40,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт печи |
| 4 | п. Лисица, ул. Лесная,д.6 кв.1 | 1995 | 1 | 6 | 0,205 | 88,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 18,0 | 18,0 | Ремонт печи |
| 5 | п. Лисица, ул. Студенческая, д.20, кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 0,465 | 40,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 18,6 | 18,6 | Ремонт кровли дома |
| 6 | п. Лисица, ул. Студенческая , д.15, кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 0,465 | 40,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 18,6 | 18,6 | Ремонт кровли дома |
| 7 | п. Лисица, ул. Речная, д.15,кв.2 | 1972 | 1 | 2 | 0,190 | 42,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 8,0 | 8,0 | Ремонт кровли веранды |
| 8 | п. Макзыр, пер.Восточный, д.4., кв.2 | 1968 | 1 | 4 | 0,200 | 40,0 | 01.05.2015 | 15.10.2015 |  |  | 8,0 | 8,0 | Ремонт кровли веранды |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 8 | 21 | 0,337 | 372,0 |  |  |  |  | 125,2 | 125,2 | х |
| 1 | п. Лисица, ул. Таежная, д.13, кв.1 | 1975 | 1 | 3 | 0,452 | 42,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 19,0 | 19,0 | Ремонт печи |
| 2 | п. Лисица, ул. Лесная, кв. 2 | 1993 | 1 | 1 | 0,221 | 86,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 19,0 | 19,0 | Ремонт печи |
| 3 | п. Макзыр, ул. Таежная, д.8 , кв.1 | 1974 | 1 | 1 | 0,475 | 40,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 19,0 | 19,0 | Ремонт печи |
| 4 | п. Макзыр, пер. Восточный ,д.4,кв.2 | 1968 | 1 | 4 | 0,500 | 40,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли дома |
| 5 | п. Лисица, ул. Новая, д.24, кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 0,488 | 41,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли дома |
| 6 | п. Макзыр, ул.Центральная, д.26, кв.1 | 1987 | 1 | 1 | 0,167 | 54,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт кровли веранды |
| 7 | п. Лисица, ул. Таежная, д.13 кв.2 | 1975 | 1 | 3 | 0,214 | 42,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт кровли веранды |
| 8 | п. Лисица, ул.Студенческая, д.23, кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 0,214 | 42,0 | 01.05.2016 | 15.10.2016 |  |  | 9,0 | 9,0 | Ремонт кровли веранды |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 8 | 15 | 0,320 | 387,0 |  |  |  |  | 124,0 | 124,0 | х |
| 1 | п. Лисица, ул.Студенческая, д. 17, кв.1 | 1972 | 1 | 1 | 0,488 | 41,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 2 | п. Лисица, ул. Новая, д. 40, кв.1 | 1983 | 1 | 2 | 0,351 | 57,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 3 | п. Лисица, ул. Новая, д.39, кв.1 | 1976 | 1 | 1 | 0,408 | 49,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 4 | п. Лисица, ул. Студенческая, д.19, кв. 2 | 1972 | 1 | 2 | 0,500 | 40,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт печи |
| 5 | п. Лисица, ул. Новая, д. 39, кв.1 | 1976 | 1 | 1 | 0,408 | 49,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли дома |
| 6 | п. Макзыр, пер Восточный, д.4, кв.1 | 1968 | 1 | 1 | 0,500 | 40,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20,0 | 20,0 | Ремонт кровли дома |
| 7 | п. Лисица, ул. Студенческая, д.18, кв.1 | 1972 | 1 | 4 | 0,200 | 40,0 | 01.05.2017 | 15.10.2017 |  |  | 8,0 | 8,0 | Ремонт кровли веранды |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 7 | 12 | 0,405 | 316,0 |  |  |  |  | 128,0 | 128,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017г | 23 | 48 | 0,351 | 1075,0 |  |  |  |  | 377,2 | 377,2 | х |
| Муниципальное образование "Палочкинское сельское поселение" |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | х |
| 1 | с. Палочка, ул. Молодёжная, д.22, кв.1 | 1977 | 1 | 3 | 1,395 | 43,0 | 01.07.2016 | 15.10.2016 |  |  | 60 | 60 | Ремонт печи, замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 1 | 3 | 1,395 | 43,0 |  |  |  |  | 60 | 60 | х |
| 1 | с. Палочка, ул. Новая, д.5, кв.1 | 1975 | 1 | 2 | 0,444 | 45,0 | 01.07.2017 | 15.10.2017 |  |  | 20 | 20 | Ремонт печи, замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 1 | 2 | 0,444 | 45,0 |  |  |  |  | 20 | 20 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017г | 2 | 5 | 0,909 | 88,0 |  |  |  |  | 80 | 80 | х |
| Муниципальное образование "Сайгинское сельское поселение" |
| 1 | п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д.18 | 1974 | 24 | 0 | 0,373 | 1108,6 | 01.06.2015 | 01.09.2015 |  | 263 | 150,0 | 413,0 | Ремонт отопления, навешивание дверей, капитальный ремонт водопровода,капитальный ремонт общедомовой электропроводки |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 24 | 0 | 0,373 | 1108,6 |  |  |  | 263,0 | 150,0 | 413,0 | х |
| 2 | п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д.18 | 1974 | 24 | 0 | 0,135 | 1108,6 | 01.06.2016 | 01.09.2016 |  |  | 150,0 | 150,0 | Ремонт пола, установка сантехннических приборов, монтаж электроповодки квартир |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 24 | 0 | 0,135 | 1108,6 | х | х |  |  | 150,0 | 150,0 | х |
| 3 | п. Сайга, ул.Молодогвардейская,д.18 | 1974 | 24 | 0 | 0,135 | 1108,6 | 01.06.2017 | 31.09.2017 |  |  | 150,0 | 150,0 | Косметический ремонт, оштукатуривание, побелка, покраска, присоединение к системе водоснабжения поселка |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 24 | 0 | 0,135 | 1108,6 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017г | 72 | 0 | 0,214 | 3325,8 |  |  |  | 263 | 450,0 | 713,0 | х |
| Муниципальное образование "Орловское сельское поселение" |
| 1 | п. Центральный, ул.Северная, д.3, кв.2 | 1963 | 1 | 2 | 0,250 | 38,0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |  | 9,5 | 9,5 | Ремонт кровли |
| 2 | п. Центральный, ул. Таежная, д.19,кв.1 | 1963 | 1 | 2 | 0,603 | 38,0 | 03.10.2015 | 03.10.2015 |  |  | 22,9 | 22,9 | Ремонт кровли и печи |
| 3 | п. Дружный, ул.Мира, д.5,кв.1 | 1991 | 1 | 2 | 0,117 | 60,0 | 15.06.2015 | 15.11.2015 |  |  | 7,0 | 7,0 | Ремонт кровли |
| 4 | п. Центральный, ул.Северная, д.4,кв.1 | 1963 | 1 | 2 | 0,092 | 38,0 | 11.04.2015 | 11.04.2015 |  |  | 3,5 | 3,5 | Ремонт кровли |
| 5 | п. Центральный, пер.Кошевого, д.20,кв.2 | 1963 | 1 | 2 | 0,092 | 38,0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |  | 3,5 | 3,5 | Ремонт печи |
| 6 | п. Дружный, ул.Центральная,д.2,кв.1 | 1991 | 1 | 3 | 0,033 | 60,0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |  | 2,0 | 2,0 | Ремонт крыши веранды |
| 7 | п. Центральный, ул.Набережная, д.15,кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 0,231 | 58,0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |  | 13,4 | 13,4 | Ремонт печи |
| 8 | п. Дружный, ул.Студенческая, д.4 | 1961 | 1 | 1 | 0,121 | 58,0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |  | 7,0 | 7,0 | Ремонт кровли |
| 9 | п. Центральный, пер.Молодёжная,д.13,кв.2 | 1980 | 1 | 2 | 0,103 | 62,0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 |  |  | 6,4 | 6,4 | Ремонт кровли |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 9 | 17 | 0,167 | 450,0 |  |  |  |  | 75,2 | 75,2 | х |
| 1 | п. Центральный, ул.Таёжная, д.11,кв.2 | 1963 | 1 | 2 | 0,368 | 38,0 | 01.06.2016 | 01.09.2016 |  |  | 14,0 | 14,0 | Перекрытие крыши |
| 2 | п. Дружный, ул.Восточная, д.31,кв.1 | 1970 | 1 | 2 | 0,353 | 38,0 | 04.06.2016 | 08.06.2016 |  |  | 13,4 | 13,4 | Ремонт печи |
| 3 | п. Центральный, пер.Больничный д.4 | 1963 | 1 | 1 | 0,222 | 76,0 | 01.06.2016 | 03.06.2016 |  |  | 16,9 | 16,9 | Ремонт печи |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 3 | 5 | 0,291 | 152,0 |  |  |  |  | 44,3 | 44,3 | х |
| 1 | п. Центральный, ул.Таёжная, д.10,кв.1 | 1963 | 1 | 3 | 0,395 | 38,0 | 01.06.2017 | 31.12.2017 |  |  | 15,0 | 15,0 | Перекрытие крыши |
| 2 | п. Центральный, ул.Советская, д.12,кв.1 | 1961 | 1 | 1 | 0,278 | 54,0 | 01.06.2017 | 31.12.2017 |  |  | 15,0 | 15,0 | Перекрытие крыши |
| 3 | п. Дружный, ул.Комарова, д.3,кв.1 | 1970 | 1 | 1 | 0,092 | 38,0 | 01.06.2017 | 31.12.2017 |  |  | 3,5 | 3,5 | Ремонт печи |
| 4 | п. Центральный, пер.Почтовый, 11,кв.1 | 1962 | 1 | 2 | 0,445 | 38,0 | 01.06.2017 | 31.12.2017 |  |  | 16,9 | 16,9 | Ремонт печи |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 4 | 7 | 0,300 | 168,0 |  |  |  |  | 50,4 | 50,4 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017гг | 16 | 29 | 0,221 | 770,0 |  |  |  |  | 169,9 | 169,9 | х |
| Муниципальное образование "Степановское сельское поселение" |
| 1 | п. Степановка, ул.Лиханова, д.43, кв.2 | 1967 | 1 | 3 | 0,569 | 48,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 27,3 | 27,3 | Перекрытие кровли дома, замена электросчетчика |
| 2 | п. Степановка, ул.Свердлова, д.14а, кв.2 | 1968 | 1 | 2 | 0,110 | 48,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 5,3 | 5,3 | Перекрытие кровли дома и веранды, замена электросчетчика |
| 3 | п. Степановка, ул.Новая, д.10, кв.1 | 1974 | 1 | 3 | 0,440 | 40,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 17,6 | 17,6 | Капитальный ремонт веранды, печи |
| 4 | п. Степановка, ул.Песчаная, д.6, кв.2 | 1967 | 1 | 1 | 0,107 | 42,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 4,5 | 4,5 | Капитальный ремонт печи |
| 5 | п. Степановка, ул.Таежная, д.25 | 1968 | 2 | 4 | 0,305 | 80,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 24,4 | 24,4 | Перекрытие кровли дома |
| 6 | п. Степановка, ул.Комсомольская, д.14, кв.2 | 1984 | 1 | 2 | 0,075 | 40,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 3,0 | 3,0 | Капитальный ремонт печи |
| 7 | п. Степановка, ул.Южная, д.5 | 1975 | 2 | 4 | 0,422 | 128,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 54,0 | 54,0 | Перекрытие кровли дома |
| 8 | п. Степановка, ул.Лесных Строителей, д.17, кв.2 | 1983 | 1 | 4 | 0,396 | 56,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 22,2 | 22,2 | Ремонт кровли квартиры, веранды, двери |
| 9 | п. Степановка, ул.Таежная, д.12, кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 1,245 | 40,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 49,8 | 49,8 | Ремонт веранды, кровли квартиры, веранды, замена электросчетчика |
| 10 | п. Степановка, ул.Вахрушева, д.10, кв.2 | 1957 | 1 | 2 | 0,063 | 48,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 3,0 | 3,0 | Капитальный ремонт печи |
| 11 | п. Степановка, ул.Вахрушева д.7, кв.2 | 1985 | 1 | 1 | 0,113 | 40,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 4,5 | 4,5 | Капитальный ремонт печи, замена электросчетчика |
| 12 | п. Степановка, ул.Рабочая, д.18, кв.2 | 1956 | 1 | 4 | 0,058 | 48,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 2,8 | 2,8 |  |
| 13 | п. Степановка, ул.Комсомольская, д.38, кв.1 | 1980 | 1 | 3 | 1,030 | 56,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 57,7 | 57,7 | Замена бруса, окон, дверей, капитальный ремонт печи |
| 14 | п. Степановка, ул.Береговая, д.32,кв.1 | 1989 | 1 | 1 | 0,342 | 55,5 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 19,0 | 19,0 | Замена окон |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 16 | 35 | 0,383 | 769,5 |  |  |  |  | 295,1 | 295,1 | х |
| 1 | п. Степановка, ул.Береговая, д.32,кв.1 | 1989 | 1 | 1 | 0,261 | 55,5 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 14,5 | 14,5 | Замена окон |
| 2 | п. Степановка, ул.Лиханова, д.24, кв.2 | 1980 | 1 | 2 | 0,105 | 56,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 5,9 | 5,9 | Перекрытие кровли веранды |
| 3 | п. Степановка, ул.Сплавная, д.4,кв.2 | 1984 | 1 | 2 | 0,269 | 42,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 11,3 | 11,3 | Перекрытие кровли квартиры, веранды, ремонт печи, замена электросчетчика |
| 4 | п. Степановка, ул.Гагарина, д.34, кв.2 | 1970 | 1 | 3 | 0,660 | 42,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 27,7 | 27,7 | Замена окон, бруса, утепление квартиры |
| 5 | п. Степановка, ул.Береговая, д.1, кв.1 | 1988 | 1 | 2 | 0,083 | 54,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 4,5 | 4,5 | Перекрытие кровли веранды, замена окон |
| 6 | п. Степановка, ул.Южная, д.16, кв.1 | 1979 | 1 | 2 | 0,130 | 72,1 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 9,4 | 9,4 | Перекрытие кровли квартиры, веранды, замена бруса |
| 7 | п. Степановка, ул.Студенческая, д.14, кв.1 | 1967 | 1 | 2 | 0,100 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 4,8 | 4,8 | Перекрытие кровли квартиры, ремонт завалинок, замена электросчетчика |
| 8 | п. Степановка, ул.Студенческая, д. 12 | 1967 | 2 | 2 | 0,225 | 56,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 12,6 | 12,6 | Ремонт веранды, кровли веранды, замена бруса, ремонт завалинок |
| 9 | п. Степановка, ул.Рабочая д.27, кв.1 | 1957 | 1 | 4 | 0,056 | 54,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 3,0 | 3,0 | Капитальный ремонт печи |
| 10 | п. Степановка, ул.Таежная д.21, кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 0,100 | 20,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 2,0 | 2,0 | Перекрытие кровли веранды, замена электропроводки |
| 11 | п. Степановка, ул.Свердлова д.18, кв.1 | 1967 | 1 | 5 | 0,183 | 40,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 7,3 | 7,3 | Перекрытие кровли веранды, ремонт завалинок, замена электросчетчика |
| 12 | п.Степановка, ул.Вахрушева, д.23 кв.1 | 1962 | 1 | 2 | 0,170 | 40,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 6,8 | 6,8 | Перекрытие кровли веранды, частичный ремонт веранды |
| 13 | п. Степановка, ул.Комсомольская д.2 кв.1 | 1971 | 1 | 5 | 0,023 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 1,1 | 1,1 | Замена электропроводки |
| 14 | п. Степановка, ул.Лесная, д.25 кв.2 | 1986 | 1 | 2 | 0,096 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 4,6 | 4,6 | Перекрытие кровли веранды |
| 15 | п. Степановка, ул.Комсомольская, д.22 | 1984 | 2 | 4 | 0,015 | 96,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 1,4 | 1,4 | Перекрытие кровли веранды |
| 16 | п. Степановка, ул.Лиханова, д.43 кв.1 | 1967 | 1 | 2 | 0,513 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 24,6 | 24,6 | Перекрытие кровли квартиры, ремонт завалинок |
| 17 | п. Степановка, ул.Юннатов, д.8 кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 0,077 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 3,7 | 3,7 | Перекрытие кровли квартиры, утепление фасада |
| 18 | п. Степановка, ул.Дорожная, д.12 кв.1 | 1990 | 1 | 4 | 0,648 | 56,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 36,3 | 36,3 | Перекрытие кровли квартиры, замена электросчетчика |
| 19 | п. Степановка, ул.Ленина, д.20 кв.1 | 1980 | 1 | 3 | 0,619 | 42,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 26,0 | 26,0 | Вставка 4 окон, частичная замена бруса |
| 20 | п. Степановка, ул.Песчаная, д.9 кв.1 | 1967 | 1 | 1 | 0,024 | 42,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 1,0 | 1,0 | Перекрытие кровли веранды |
| 21 | п. Степановка, ул.Сплавная, д.5 кв.2 | 1967 | 1 | 3 | 0,110 | 42,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 4,6 | 4,6 | Перекрытие кровли веранды, капитальный ремонт печи |
| 22 | п. Степановка, ул.Юннатов, д.11 кв.1 | 1972 | 1 | 3 | 0,964 | 42,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 40,5 | 40,5 | Замена двери, перекрытие кровли веранды, частичная замена бруса, строительство веранды, крыльца |
| 23 | п. Степановка, ул.Лесная, д.28 кв.1 | 1986 | 1 | 4 | 0,490 | 40,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 19,6 | 19,6 | Вставка 4 окон, замена электросчетчика |
| 24 | п. Степановка, ул.Лесная, д.1 кв.2 | 1969 | 1 | 1 | 0,028 | 36,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 1,0 | 1,0 | Перекрытие кровли веранды |
| 25 | п. Степановка, ул.Лесная, д.4 кв.1 | 1969 | 1 | 2 | 0,181 | 36,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 6,5 | 6,5 | Перекрытие кровли веранды |
| 26 | п. Степановка, ул.8 Марта, д.2 кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,402 | 48,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 19,3 | 19,3 | Перекрытие кровли квартиры |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 28 | 65 | 0,240 | 1251,6 |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | х |
| 1 | п. Степановка, ул.8 Марта, д.2 кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,358 | 48,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 17,2 | 17,2 | Перекрытие кровли квартиры |
| 2 | п. Степановка, ул.Ленина, д. 10 кв.1 | 1986 | 1 | 1 | 0,513 | 40,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 20,5 | 20,5 | Перекрытие кровли квартиры |
| 3 | п. Степановка ул.Лесных Строителей, д. 23 | 1983 | 2 | 2 | 0,343 | 56,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 19,2 | 19,2 | Строительство веранды |
| 4 | п. Степановка, ул.Гагарина, д. 35 кв.2 | 1979 | 1 | 3 | 0,129 | 56,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 7,2 | 7,2 | Замена 2 рядов бруса по периметру квартиры, замена половых лаг, замена электросчетчика |
| 5 | п. Степановка, ул.Гагарина, д.15 кв.2 | 1971 | 1 | 2 | 0,548 | 42,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 23,0 | 23,0 | Перекрытие кровли квартиры, веранды |
| 6 | п.Степановка, ул.Гагарина, д.28 кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 0,464 | 42,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 19,5 | 19,5 | Перекрытие кровли квартиры |
| 7 | п.Степановка, ул.Школьная, д.16 кв.1 | 1966 | 1 | 3 | 0,343 | 40,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 13,7 | 13,7 | Перекрытие кровли квартиры, замена электросчетчика |
| 8 | п.Степановка, ул.Рабочая, д.5 кв.1 | 1966 | 1 | 3 | 0,213 | 48,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 10,2 | 10,2 | Перекрытие кровли квартиры |
| 9 | п.Степановка, ул.Гагарина, д.11 кв.1 | 1971 | 1 | 1 | 0,283 | 42,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 11,9 | 11,9 | Перекрытие кровли квартиры |
| 10 | п.Степановка, ул.Южная, д.6 кв.2 | 1975 | 1 | 2 | 0,641 | 56,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 35,9 | 35,9 | Перекрытие кровли квартиры, замена 1 окна, замена электросчетчика |
| 11 | п.Степановка, ул.Зеленая, д.35 кв.1 | 1985 | 1 | 2 | 0,288 | 56,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 16,1 | 16,1 | Замена 10 рядов бруса 3,0 куб. м. |
| 12 | п.Степановка, ул.Лиханова, д.18 кв.2 | 1977 | 1 | 5 | 0,029 | 37,8 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 1,1 | 1,1 | Замена 2 рядов бруса |
| 13 | п.Степановка, ул.Лиханова, д.37 кв.1 | 1967 | 1 | 2 | 0,094 | 48,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 4,5 | 4,5 | Перекрытие кровли веранды |
| 14 | п.Степановка, ул.8 Марта, д.1а, кв.2 | 1974 | 1 | 2 | 0,573 | 55,5 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 31,8 | 31,8 | Перекрытие кровли квартиры, замена электросчетчика |
| 15 | п.Степановка, ул.Комсомольская, д.3 кв.2 | 1969 | 1 | 2 | 0,154 | 48,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 7,4 | 7,4 | Перекрытие кровли квартиры |
| 16 | п.Степановка, ул.Заречная д.8 кв.1 | 1987 | 1 | 6 | 0,271 | 48,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 13,0 | 13,0 | Капитальный ремонт печи, замена оконного блока, замена бруса под окном |
| 17 | п.Степановка, ул. Новая, д.17 кв.1 | 1974 | 1 | 3 | 0,610 | 48,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 29,3 | 29,3 | Перекрытие кровли квартиры, замена 1 окна |
| 18 | п.Степановка, ул.Гагарина, д.38 кв.2 | 1973 | 1 | 4 | 0,505 | 42,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 21,2 | 21,2 | Перекрытие кровли квартиры |
| 19 | п.Степановка, ул.Студенческая, д.12 | 1967 | 2 | 2 | 0,130 | 56,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 7,3 | 7,3 | Перекрытие кровли квартиры |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 21 | 49 | 0,341 | 909,3 |  |  |  |  | 310,0 | 310,0 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017гг | 65 | 149 | 0,309 | 2930,4 |  |  |  |  | 905,1 | 905,1 | х |
| Муниципальное образование "Ягоднинское сельское поселение" |
| 1 | п.Ягодное, пер.Суйгинский, д.8, кв.1 | 1961 | 1 | 1 | 0,368 | 47,8 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 17,6 | 17,6 | Ремонт кровли |
| 2 | п.Ягодное, ул.Лесная, д.10, кв.1 | 1973 | 1 | 5 | 0,332 | 55,7 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 18,5 | 18,5 | Ремонт кровли |
| 3 | п.Ягодное, ул.Путевая, д.1,кв.1 | 1969 | 1 | 4 | 0,368 | 47,8 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 17,6 | 17,6 | Ремонт кровли |
| 4 | п.Ягодное, ул.Пионерская, д.1, кв.1 | 1969 | 1 | 2 | 0,368 | 48,1 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 17,7 | 17,7 | Ремонт кровли |
| 5 | п.Ягодное, ул.Строительная, д.12, кв.2 | 1969 | 1 | 3 | 0,490 | 47,8 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 23,4 | 23,4 | Ремонт электропроводки, частичная замена пола |
| 6 | п.Ягодное, ул.Центральная, д.18, кв.1 | 1968 | 1 | 5 | 0,368 | 47,8 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 17,6 | 17,6 | Ремонт кровли |
| 7 | п.Ягодное, ул.Строительная, д.4, кв.1 | 1969 | 1 | 4 | 0,389 | 47,8 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 18,6 | 18,6 | Ремонт печи |
| 8 | п.Нибега, ул.Центральная, д.5, кв.1 | 1981 | 1 | 1 | 0,351 | 49,0 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |  |  | 17,2 | 17,2 | Ремонт кровли |
| 9 | п.Нибега, ул.Лесная, д.4, кв.1 | 1960 | 1 | 1 | 0,345 | 42,0 | 01.06.2015 | 31.12.2015 |  |  | 14,5 | 14,5 | Ремонт кровли |
|  | Итого по поселению за 2015 год | 9 | 26 | 0,375 | 433,8 |  |  |  |  | 162,7 | 162,7 | х |
| 1 | п.Нибега, ул.Центральная, д.3, кв.1 | 1969 | 1 | 1 | 0,197 | 42,2 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 8,3 | 8,3 | Ремонт кровли |
| 2 | п.Нибега, ул.Центральная д.4, кв.2 | 1960 | 1 | 3 | 0,289 | 61,0 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 17,6 | 17,6 | ремонт печи |
| 3 | п.Санджик, ул.Пристанционная, д.12, кв.2 | 1971 | 1 | 2 | 0,496 | 47,8 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 23,7 | 23,7 | Ремонт кровли |
| 4 | п.Ягодное, ул.Пионерская, д.4, кв.1 | 1969 | 1 | 5 | 0,341 | 47,8 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 16,3 | 16,3 | Частичная замена пола, бруса |
| 5 | п.Ягодное, ул Лесная, д.1, кв.1 | 1969 | 1 | 5 | 0,220 | 64,0 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 14,1 | 14,1 | Ремонт кровли |
| 6 | п.Ягодное, ул.Юбилейная, д.8, кв.1 | 1969 | 1 | 3 | 0,339 | 47,8 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 16,2 | 16,2 | Ремонт кровли |
| 7 | п.Ягодное, ул.Интернациональная , д.5, кв.1 | 1969 | 1 | 3 | 0,368 | 47,8 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 17,6 | 17,6 | Ремонт печи |
| 8 | п.Ягодное, ул.Ленина, д.7, кв.4 | 1969 | 1 | 3 | 0,336 | 25,0 | 01.04.2016 | 31.12.2016 |  |  | 8,4 | 8,4 | частичный ремонт кровли |
|  | Итого по поселению за 2016 год | 8 | 25 | 0,319 | 383,4 |  |  |  |  | 122,2 | 122,2 | х |
| 1 | п.Нибега, ул.Гагарина, д.18, кв.3 | 1970 | 1 | 2 | 0,662 | 27,8 | 01.04.2017 | 31.12.2017 |  |  | 18,4 | 18,4 | Ремонт печи |
| 2 | п.Нибега, ул. Центральная, д.7, кв. 1 | 1970 | 1 | 2 | 0,575 | 32,0 | 01.04.2017 | 31.12.2017 |  |  | 18,4 | 18,4 | Ремонт печи |
| 3 | п.Нибега, ул.Новошкольная, д.6, кв. 1 | 1977 | 1 | 1 | 0,197 | 63,9 | 01.04.2017 | 31.12.2017 |  |  | 12,6 | 12,6 | Ремонт кровли |
| 4 | п.Ягодное, ул. Путевая, д.9, кв.1 | 1969 | 1 | 3 | 0,385 | 47,8 | 01.04.2017 | 31.12.2017 |  |  | 18,4 | 18,4 | Ремонт печи |
| 5 | п.Ягодное, ул.Ленина, д.6, кв.2 | 1985 | 1 | 3 | 0,245 | 75,0 | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  | 18,4 | 18,4 | Ремонт печи |
| 6 | п.Ягодное, ул.Пионерская, д.5, кв.1 | 1969 | 1 | 4 | 0,538 | 47,8 | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  | 25,7 | 25,7 | замена бруса, ремонт крыши |
| 7 | п.Ягодное, пер.Суйгинский, д.1 | 1961 | 1 | 2 | 0,429 | 47,8 | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  | 20,5 | 20,5 | ремонт крыши, замена стропил |
|  | Итого по поселению за 2017 год | 7 | 17 | 0,387 | 342,1 |  |  |  |  | 132,4 | 132,4 | х |
|  | Итого по поселению за 2015-2017гг | 24 | 68 | 0,36 | 1159,3 |  |  |  |  | 417,3 | 417,3 | х |
|  | Итого по поселениям за 2015 год | 99 | 197 | 6,147 | 4737,7 |  |  | 0 | 263 | 1807 | 2070 | х |
|  | Итого по поселениям за 2016 год | 102 | 208 | 9,300 | 4864,4 |  |  | 0 | 454,6 | 1748,6 | 2203,2 | х |
|  | Итого по поселениям за 2017 год | 92 | 172 | 10,255 | 4374,3 |  |  | 0 | 540,1 | 1768,9 | 2309 | х |
|  | Итого по поселениям за 2015-2017 | 293 | 577 | 8,902 | 13976,4 |  |  | 0 | 1257,7 | 5324,5 | 6582,2 | х |

Приложение №3
к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 21 июля 2015 г. № 632

Бюджет муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» по годам, источникам и направлениям финансирования

| № п\п | Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Общий объем финансирования за счет всех источников, в т.ч.: | 14089 | 2989 | 5598 | 5502 |
| 1.1 | средства Фонда | 686 | 0 | 571 | 115 |
| 1.2 | областной бюджет | 1210 | 0 | 605 | 605 |
| 1.3 | районный бюджет | 2758 | 763 | 955 | 1040 |
| 1.4 | средства поселений | 5325 | 1807 | 1749 | 1769 |
| 1.5 | средства собственников | 4111 | 419 | 1719 | 1973 |
|  | В том числе по направлениям: |  |  |  |  |
| 2 | Капитальные вложения всего, в т.ч.: | 13670 | 2570 | 5598 | 5502 |
| 2.1 | средства Фонда | 686 | 0 | 571 | 115 |
| 2.2 | областной бюджет | 1210 | 0 | 605 | 605 |
| 2.3 | районный бюджет | 2758 | 763 | 955 | 1040 |
| 2.4 | средства поселений | 5325 | 1807 | 1749 | 1769 |
| 2.5 | средства собственников | 3692 | 0 | 1719 | 1973 |
| 3 | Изготовление и экспертиза смет, в т.ч.: | 419 | 419 | 0 | 0 |
| 3.1 | средства Фонда |  |  |  |  |
| 3.2 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 3.3 | районный бюджет |  |  |  |  |
| 3.4 | средства поселений |  |  |  |  |
| 3.5 | средства собственников | 419 | 419 | 0 | 0 |

Приложение №4
к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 21 июля 2015 г. № 632

Система программных мероприятий по муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

| № | Наименование мероприятия, источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1 | Составление реестра многоквартирных домов для включения в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  | 2015-2017 годы | городское и сельские поселения | определение очередности проведения капитального ремонта |
| 2 | Составление и ежегодная корректировка реестров муниципальных квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2015-2017 годы | городское и сельские поселения | определение очередности проведения капитального ремонта |
| 3 | Установление очередности проведения капитального ремонта |  |  |  |  | 2015-2017 годы | городское и сельские поселения | соблюдение порядка проведения капитального ремонта |
| 4 | Изготовление и экспертиза смет, в т.ч.: | 419 | 419 | 0 | 0 | 2015-2017 годы | городское и сельские поселения | определение стоимости капитального ремонта |
|  | средства Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | средства собственников | 419 | 419 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | Проведение капитального ремонта, в т.ч.: | 13670 | 2570 | 5598 | 5502 | 2015-2017 годы | городское и сельские поселения | улучшение жилищных условий 867 человекам |
|  | средства Фонда | 686 | 0 | 571 | 115 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1210 | 0 | 605 | 605 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 2758 | 763 | 955 | 1040 |  |  |  |
|  | средства поселений | 5325 | 1807 | 1749 | 1769 |  |  |  |
|  | средства собственников | 3692 | 0 | 1719 | 1973 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 14089 | 2989 | 5598 | 5502 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства Фонда | 686 | 0 | 571 | 115 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1210 | 0 | 605 | 605 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 2758 | 763 | 955 | 1040 |  |  |  |
|  | средства поселений | 5325 | 1807 | 1749 | 1769 |  |  |  |
|  | средства собственников | 4111 | 419 | 1719 | 1973 |  |  |  |

Приложение №5
к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 21 июля 2015 г. № 632

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Методика расчета показателя* | Целевые значения индикатора / показателя реализации Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (базовый год) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) |
| 1. | Цель: |
| 1.1. | Доля площади многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквартирных домов | % | площадь многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества*100/ общая площадь многоквартирных домов | 6,3 |  | 2,5 | 5,1 |
| 1.2. | Доля площади квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального фонда | % | площадь квартир многоквартирных домов, домов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт * 100 / общая площадь муниципального фонда | 1 | 4 | 4,1 | 3,7 |
| 2. | Задача: |
| 2.1. | Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества | шт |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 2.2. | Количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный ремонт | шт |  | 121 | 99 | 102 | 92 |