# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16 марта 2017 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 189 |
| --- | --- | --- |

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского района в 2017 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья в 2017 году, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Губернатора Томской области от 28.02.2017 № 50-р «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томской области в 2017 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского района в 2017 году (далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2.	Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3.	Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций Верхнекетского района, главам городского (сельских) поселений муниципального образования «Верхнекетский район» обеспечить выполнение мероприятий по пропуску паводковых вод в 2017 году, согласно утвержденному плану.

3. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации района С.А. Ларионову с 01 апреля 2017 года организовать круглосуточный контроль за паводковой обстановкой на территории района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2017 года.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

И.о. Главы Верхнекетского района  		                                 М.П. Гусельникова

С.А. Ларионов

8(38258) 2-26-55

vktgochs@mail.ru.

Дело- 2, поселения- 9, ОГБУ «Верхнекетская РБ»- 1, УФ-1, Ларионов- 1, отдел промышленности- 1, центральная районная аптека- 1, УФ- 1, РТУ- 1, ГИМС- 1, ЕДДС- 1, газета «Территории

Приложение 1

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 16 марта 2017 г. № 189

ПЛАН

основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод

на территории Верхнекетского района в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на районной КЧС и ПБ следующие вопросы: |  |  |  |
|  | а) анализ паводковой ситуации за 2016 год | Г.В. Яткин - Глава Верхнекетского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) | 16 марта |  |
|  | б) о завозе и накоплении товаров первой необходимости, продовольствия в населённые пункты, которые будут отделены паводком; | Н.Г. Ефимова - главный специалист по торговле Администрации Верхнекетского района | 28 марта |  |
|  | в) о транспортном сообщении между посёлками района и районным центром в паводковый период; | С.Н. Анисимов - начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района | 28 марта |  |
|  | г) о завозе и накоплении ГСМ в посёлки района; |  |  |  |
|  | д) о медицинском обслуживании населения в населённых пунктах отделённых в паводковый период; | И.Д. Бакулина – главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию) | 28 марта |  |
|  | е) обеспечение бесперебойного режима связи в паводковый период | Д.П. Шаравин - начальник Линейно – технического цеха «Верхнекетский район» межрайонного Центра технической эксплуатации телекоммуникаций села Каргасок Томского филиала ПАО «Ростелеком» (Д.П. Шаравину) принять меры к обеспечению бесперебойного режима телефонной связи (по согласованию) | 28 марта |  |
| 2 | подготовить и передать в районную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сметы расходов на работы по подготовке к проведению организованного пропуска паводковых вод | Главы (городского) сельских поселений (по согласованию) | до 21 марта |  |
| 3 | Провести работу со страховыми организациями по проведению страхования имущества граждан и организаций на период прохождения половодья | Главы (городского) сельских поселений (по согласованию) | до 01 апреля |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| 4 | Создать противопаводковые комиссии в городском, сельских поселениях | Главы городского и сельских поселений (по согласованию) | до 28 марта |  |
| 5 | Создать финансовый резерв на предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период | С.А. Бурган - начальник управления финансов Администрации Верхнекетского района | 21 марта |  |
| 6 | Произвести подготовку вертолётных площадок в н/п: Белый Яр, Лисица, Макзыр, Центральный, Дружный, Катайга для приёма санавиации | Администрации городского и сельских поселений (по согласованию) | до 01 апреля |  |
| 7 | Провести очистку территорий населённых пунктов от жидких и твёрдых бытовых отходов | Главы (городского) сельских поселений, (по согласованию) Ю.А. Герасимов – директор ООО «ДЕМЕТРА» по согласованию) | до 01 апреля |  |
| 8 | Проверить техническое состояние мостов, водопропускных труб, автомобильных дорог: п.Лисица -п. Макзыр, п. Степановка - п. Катайга, мост через р. Анга в р.п.Белый Яр | Главы (городского) сельских поселений (по согласованию) | до 01 апреля |  |
| 9 | Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ разработать план привлечения сил и средств из организаций всех форм собственности. Информацию представить в районную комиссию по ЧС и ПБ | Главы (городского) сельских поселений (по согласованию) | до 28 марта |  |
| 10 | В целях сохранения эксплуатационных качеств автомобильных дорог и в целях обеспечения безопасности дорожного движения своевременно ввести ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального, местного значения на период весенней распутицы | Главы (городского) сельских поселений (по согласованию) | до 10 апреля |  |
| 11 | Провести проверку готовности сил и средств территориального звена РСЧС Администрации Верхнекетского района к действиям по предупреждению и ликвидации последствий половодья | Г.В. Яткин - председатель КЧС и ПБ района, С.А. Ларионов - главный специалист ГО и ЧС | до 28 марта |  |
| 12 | Проверить места зимнего отстоя плавсредств на предмет возможного дрейфа в период ледохода | Ю.В. Панов – руководитель участка, старший государственный инспектор Верхнекетского участка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Томской области (по согласованию) | до 28 марта |  |
| 13 | Осуществлять контроль за организацией проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Колпашевском районе Томской области (по согласованию) | до 1 апреля |  |
| 14 | Определить порядок дежурств оперативных групп, обработку и анализ паводковой обстановки | С.А. Ларионов - главный специалист ГО и ЧС | 31 марта |  |
| 15 | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности через СМИ | С.А. Ларионов - главный специалист ГО и ЧС | на период половодья |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 16 марта 2017 г. № 189

СОСТАВ

оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных,

коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яткин Геннадий Владимирович | Глава Верхнекетского района – председатель комиссии |
| 2 | Родиков Алексей Семенович | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности - заместитель председателя комиссии |
| 3 | Ларионов Сергей Александрович | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района – секретарь комиссии |
| 4 | Мурзина Надежда Вячеславовна | Председатель Думы Верхнекетского района (по согласованию) |
| 5 | Люткевич Артем Георгиевич | глава Белоярского городского поселения (по согласованию) |
| 6 | Бурган Светлана Анатольевна | Начальник управления финансов Администрации Верхнекетского района |
| 7 | Бакулина Ирина Даниловна | Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию) |
| 8 | Михайлов Михаил Георгиевич | Начальник ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области (по согласованию) |
| 9 | Красноперов Петр Павлович | Начальник Верхнекетского участка Северного филиала государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (по согласованию) |
| 10 | Анисимов Сергей Николаевич | Начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района |
| 11 | Дедич Николай Петрович | Начальник Белоярского района электрических сетей ПОВЭС ПАО «ТРК» (по согласованию) |
| 12 | Панов Юрий Владимирович | руководитель участка, старший государственный инспектор Верхнекетского участка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Томской области (по согласованию) |
| 13 | Шаравин Дмитрий Петрович | начальник Линейно-технического цеха «Верхнекетский район» межрайонного Центра технической эксплуатации телекоммуникаций села Каргасок Томского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 14 | Бармин Александр Андреевич | Начальник юридической службы Администрации Верхнекетского района |
| 15 | Тарасов Максим Николаевич | Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Верхнекетского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 16 марта 2017 г. № 189

ПОЛОЖЕНИЕ

об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке

производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов

независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия) является временным координирующим органом единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций районного звена территориальной подсистемы РСЧС (далее ТП РСЧС), созданная в период весенне-летнего паводка и наводнения. Предназначена для организации, выполнения работ в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий, а также координации деятельности по этим вопросам органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Верхнекетского района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами Верхнекетского района и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы Верхнекетского района.

4. Основными задачами Комиссии являются:

4.1. рассмотрение ежегодных прогнозов весенних паводков на водоемах Верхнекетского района, организация на их основе разработки и осуществления комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению разрушительных последствий наводнений, обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод;

4.2. координация деятельности органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и их должностных лиц по защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению затопления и подтопления населенных пунктов, производственных и непроизводственных объектов паводковыми водами, ликвидации последствий наводнений;

4.3. осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий;

4.4. планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

4.5. организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссии предоставляется право:

5.1. принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения организациями и гражданами;

5.2. запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, необходимые для работы Комиссии;

5.3. проверять выполнение противопаводковых мероприятий организациями;

5.4. заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

5.5. привлекать к работе специалистов организаций для выполнения аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по вопросам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и ликвидации их последствий;

5.6. создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

5.7. принимать на себя непосредственное руководство работами по ликвидации последствий крупных наводнений.

6. Организация работы Комиссии:

6.1. персональный и численный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Верхнекетского района;

6.2. комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского района Томской области во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского района;

6.3. заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя Комиссии. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Администрацией Верхнекетского района;

6.4. решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования, в случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании, ход заседания и решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и секретарь.

6.5. обязанности по оповещению членов Комиссии о месте и времени заседания Комиссии возлагаются на единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Верхнекетского района.