**Администрация Макзырского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«03» марта 2017 г.** | п. Лисица  Верхнекетского района  Томской области | **№ 20** |

**О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод**

**на территории Макзырского сельского поселения в 2017 году**

В соответствии с Уставом муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья в 2017 году,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить:

* 1. План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского сельского поселения в 2017 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
  2. Состав оперативно-хозяйственной комиссии в Администрации Макзырского сельского поселения по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности, жилых домов к половодью согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
  3. Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности, жилых домов к половодью согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
  4. Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

3.Управляющему делами Администрации Макзырского сельского поселения до 10 апреля 2017 года представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Верхнекетского района информацию о готовности Макзырского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дело-2, Админ.Верх.р-на – 1, ГИМС – 1, прокуратура-1, члены комиссии - 6

Приложение 1

к Постановлению Администрации Макзырского

сельского поселения от 03.03.2017 № 20

**П Л А Н**

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского сельского поселения в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Телефон**  **раб., дом.** |
| 1. | Провести заседание комиссии, распределить обязанности | 31.03.2017 | Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |
| 2. | Обеспечение мобилизации необходимого количества людей и транспорта на случай наводнения | Весь период | Звягина В.Г.,  Сидоренко А.В.  Кожевникова О.Г. | 35-148, 35-186  35-146, 35-105  35-110, 35-145 |
| 3. | Обеспечение сохранности мостов и водопропускных труб, автомобильных дорог. | Весь период | Звягина В.Г.  Кожевникова О.Г. | 35-148, 35-186  35-110, 35-145 |
| 4. | Организация завоза необходимого количества продовольственных и промышленных товаров. | До 10.04.2017 | Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |
| 5. | Организация завоза медикаментов | До 10.04.2017 | Балабанова Л.Н.(по согласованию),  Межнина М.В..(по согласованию) | 35-140, 35-130  35-140, 35-182 |
| 6. | Обеспечение контроля по завозу дизтоплива для дизельных станций на период весенней распутицы, за созданием запаса дров для котельных, работающих на дровяном топливе | До 10.04.2017 | Кожевникова О.Г.  Звягина В.Г. | 35-110, 35-145  35-148, 35-186 |
| 7. | Организация на период паводка дежурства, с целью принятия своевременных мер по отключению электроустановок и теплоэнергетического оборудования в случае возникновения угрозы затопления | Весь период | Звягина В.Г.  Сидоренко А.В.(по согласованию) | 35-148,35-186  35-146,35-105 |
| 8. | Проведение внепланового инструктажа, тренировки для персонала обслуживающего электротехнические установки, тепловые сети в случае затопления  Обеспечение своевременной эвакуации оборудования, механизмов из зоны возможного подтопления.  Подготовка к работе резервных электрических станций | До 10.04.2017 | Кожевникова О.Г. | 35-110, 35-145 |
| 9 | Подготовка вертолетной площадки в поселках для приема санавиации. | Весь период | Звягина В.Г. | 35-148, 35-186  89059929879 |
| 10 | Предоставление ежедневных сведений о колебаниях уровня воды на период весеннего подъема воды р. Кеть, р. Лисица председателю Комиссии | Май-июнь | Левадная Л.В.(по согласованию)  Третьякова И.Н. | 35-148, 35-212  35-108 |
| 11 | Проверка наличия и готовности средств связи и оповещения населения, систем резервного питания | Постоянно | Сапожников А.В. | 35-172, 35-181 |
| 12 | Подготовка и заключение договоров с владельцами маломерных судов на услуги по перевозке людей, груза в период действия чрезвычайной ситуации, возникшей в результате наводнения, на территории поселения | До 10.04.2017 | Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |
| 13 | Проверка технического состояния источников питьевого водоснабжения, принятие мер по недопущению попадания поверхностных вод в источники питьевого водоснабжения, создание запаса хлоросодержащих препаратов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах питьевого водоснабжения | До 20.04.2017 | Звягина В.Г.  Межнина М.В.(по согласованию) | 35-148, 35-186  35-140, 35-182 |
| 14 | Подготовка проекта постановления администрации поселения о временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения на период весенней распутицы | До 01.04.2017 | Левадная Л.В. | 35-148, 35-212 |
| 15 | Подготовка на случай паводка зарезервированного жилого помещения для эвакуации населения из подтопляемых жилых домов, помещения для содержания скота. | До 15.04.2017 | Левадная Л.В. .(по согласованию) | 35-148, 35-212 |
| 16 | Проведение схода граждан с целью ознакомления населения с мероприятиями по организованному пропуску паводковых вод | До 01.05.2017 | Звягина В.Г. | 35-148, 35-186 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Макзырского сельского

поселения от 03.03.2017 г. № 20

**Состав**

оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

**Председатель комиссии**:

Звягина Валентина Георгиевна - Глава Макзырского сельского поселения

**Заместитель председателя комиссии**:

Кожевникова Ольга Георгиевна - директор муниципального унитарного предприятия «Лисица» (по согласованию)

**Члены комиссии:**

Бушмакин Василий Васильевич – участковый лесничий Лисицинского участкового лесничества Верхнекетского лесничества областного государственного казенного учреждения «Томсклес»(по согласованию);

Сидоренко Андрей Валентинович - водитель администрации Макзырского сельского поселения;

Тереков Юрий Геннадьевич - дизелист дизельной электростанции, тракторист муниципального унитарного предприятия «Лисица» (по согласованию);

Мендик Владимир Николаевич - мастер муниципального унитарного предприятия «Лисица» (по согласованию);

Сапожников Анатолий Викторович – электромеханик связи Томского филиала ОАО «Ростелеком» Нарымского центра телекоммуникаций Верхнекетского линейного технического цеха (по согласованию);

Третьякова Ирина Николаевна – метеорологический наблюдатель Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»(по согласованию).

Приложение 3

к постановлению

Администрация Макзырского

сельского поселения

от 03.03.2017 г. № 20

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ**

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВНЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ЖИЛЫХ ДОМОВ К ПОЛОВОДЬЮ**

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия) является временным координирующим органом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Макзырского сельского поселения. Предназначена для организации, выполнения работ в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий, а также координации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Макзырского сельского поселения, граждан, проживающих в населённых пунктах Макзырского сельского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется [Конституцией](consultantplus://offline/ref=456132B57B40760C733D2BB0CD8F40598AF6FA867E82AF97CD8B26b0f5G) Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми актами Макзырского сельского поселения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы Макзырского сельского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:

1) координация деятельности должностных лиц и организаций по защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению затопления и подтопления населенных пунктов, производственных и непроизводственных объектов, дорог, жилых домов паводковыми водами, ликвидации последствий наводнений;

2) осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий;

3) планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

4) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий населённых пунктов от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:

1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения организациями и гражданами;

2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, необходимые для работы Комиссии;

3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организациями;

4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по вопросам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и ликвидации их последствий;

6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:

1) персональный и численный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Макзырского сельского поселения;

2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского сельского поселения и во взаимодействии с соответствующей комиссией Администрации Верхнекетского района;

3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;

4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии;

5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на Главу Макзырского сельского поселения.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Администрацией Макзырского сельского поселения.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 4

к Постановлению Администрации Макзырского

сельского поселения от 03.03.2017 № 20

Перечень

по привлечению сил и средств организаций на проведение противопаводковых мероприятий, аварийно-восстановительных работ

на территории Макзырского сельского поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Кол-во  человек | Ответственное лицо |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МУП «Лисица» | 7 | Кожевникова О.Г., директор (по согласованию) |
| 2 | Администрация | 1 | Звягина В.Г., глава поселения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Привлекаемая  техника | Ответственное лицо |
| 1 | МУП «Лисица» | Бензовоз МАЗ-509,  УАЗ-2206, МТЗ-80, КАМАЗ(манипулятор), трактор К-700 | Кожевникова О.Г., директор (по согласованию) |
| 2 | Администрация | УАЗ-31519 | Звягина В.Г., глава поселения |