Томская область

Верхнекетский район

### Совет  Степановского сельского поселения

11 мая 2017 г.	                            РЕШЕНИЕ                                         № 20

Об утверждении плана мероприятий и работ по благоустройству в муниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и Правилами благоустройства территории муниципального образования «Степановское сельское поселение»

Совет Степановского сельского поселения

решил:

1.  Утвердить план мероприятий и работ по благоустройству в муниципальном

образовании Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 г. согласно приложению.

- Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его  опубликования

в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава   Степановского сельского поселения                                    М. С. Целищев

_

___________________________________________________________________________________________

Дело - 2, библиот.-1, прокур.-1, стенд – 1.

Приложение

к решению Совета Степановского сельского поселения

№  20  от  11  мая 2017 г.

План мероприятий и работ по благоустройству в муниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседания комиссии по благоустройству | 1 раз в 10 дней | Председатель комиссии по благоустройству Шахурдина Н. П. |
| 2. | Рейды по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий | Май-октябрь | Председатель комиссии по благоустройству Шахурдина Н. П. Зам. председателя Ищенко Л.Г. |
| 3. | Вывозка мусора от придомовых территорий | Май-август | Председатель комиссии по благоустройству Шахурдина Н. П. |
| 4. | Уборка сквера «Победы» и косметический ремонт обелиска, уборка лесопарка | Май, сентябрь | Управляющий делами Стоякина С. В., директор МБОУ «Степановская СОШ» Гаврилова Л. В. (по согласованию) |
| 5. | Грейдирование внутрипоселковых дорог | Май -сентябрь | Глава Администрации поселения Целищев М. С. |
| 6. | Уборка и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, захоронение строений | Май-сентябрь | Председатель комиссии по благоустройству Шахурдина Н. П. |
| 7. | Зачистка санкционированных мест размещения отходов | не реже 1 раз в месяц | Глава Администрации поселения Целищев М. С. |
| 8. | Очистка припоселковых лесов от мусора | Май - сентябрь | Председатель комиссии по благоустройству Шахурдина Н. П. |
| 9. | Проведение субботника по уборке территории поселкового кладбища | сентябрь - октябрь | Глава Администрации поселения Целищев М. С. |
| 10. | Вывозка мусора с территории кладбища | 1 раз в месяц | Глава Администрации поселения Целищев М. С. |
| 11. | Обновление аншлагов о запрете размещения отходов | Май - сентябрь | Председатель комиссии по благоустройству Шахурдина Н. П. |
| 12. | Изготовление ящиков для сбора мусора (5 шт.) | Июнь - август | Глава Администрации поселения Целищев М. С. |
| 13. | Снос ветхих, аварийных строений (3 шт.) | Июнь-август | Глава Администрации поселения Целищев М. С. |
| 14. | Проведение конкурса по благоустройству среди населения поселка | Май - сентябрь | Председатель комиссии по благоустройству Шахурдина Н. П. Зам. председателя Ищенко Л.Г. |
| 15. | Строительство тротуаров (100 погонных метров) | Май - сентябрь | Глава Администрации поселения Целищев М. С. |
| 16. | Ремонт муниципального жилья | Май - сентябрь | Председатель комиссии по благоустройству Шахурдина Н. П. |
| 17. | Посадка деревьев по ул. Лесная | сентябрь- октябрь | Глава Администрации поселения Целищев М. С. |