# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29 марта 2018 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 349 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года»

С целью развития и модернизации коммунального комплекса Верхнекетского района, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации, утверждённым постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района                                                                   А.Н.Сидихин

Колчанова

2-20-44

Дело - 2, ОСЭР-1, УФ – 1, Альсевич -1, Бобров -1, Колчанова – 1, поселения -9, Территория -1.

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Верхнекетского района

от 29 марта 2018 г. № 349

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года»

| Наименование МП | «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Куратор МП | Заместитель главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности |
| Заказчик МП | Администрация Верхнекетского района |
| Разработчик МП | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района |
| Исполнители МП | Администрация Верхнекетского района; администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию); организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию). |
| Стратегическая цель социально экономического развития Верхнекетского района, на которую направлена реализация МП | Развитие инфраструктуры Верхнекетского района |
| Цель МП | Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Верхнекетского района |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели | 2016 факт | 2018 план | 2019 план | 2020 план |
|  | 1. Оборудование всего жилищного фонда Верхнекетского района водопроводом, % | 34,2 | 36,9 | 39,6 | 42,3 |
| Задачи МП | 1. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района. 2. Подготовка объектов коммунального комплекса Верхнекетского района к прохождению отопительного сезона |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели | 2016 факт | 2018 план | 2019 план | 2020 план |
|  | 1. Отходы лесопиления в общем объёме топлива муниципальных котельных Верхнекетского района, % | 44,7 | 48 | 50 | 52 |
|  | 2. Количество аварий в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ед. | 51 | 46 | 43 | 40 |
| Сроки и этапы реализации МП | 2018 – 2020 годы |
| Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 94017,8 | 0 | 41366,9 | 52650,9 |
|  | районный бюджет | 23806,2 | 3000,0 | 10008,1 | 10798,1 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 44379,0 | 5000,0 | 23835,0 | 15544,0 |
|  | всего по источникам | 162203,0 | 8000,0 | 75210,0 | 78993,0 |
| Организация управления МП | Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района, исполнители Программы: Администрация Верхнекетского района; администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию); организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию). |

ВВЕДЕНИЕ

Основу Программы составляет система программных мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решение проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Верхнекетского района.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ДЭС – дизельная электростанция;

ТЭС – тепло - электростанция;

КПД – коэффициент полезного действия;

п. – посёлок;

р.п. – районный посёлок;

др. – другое;

тыс. – тысяч;

Гкал/час – гигакалория/час;

км. – километр;

куб. м. – кубический метр;

кВт - киловатт

1. Приоритетные задачи социально – экономического развития Верхнекетского района, на решение которых направлена МП

Анализ показывает, что темпы модернизации коммунальной инфраструктуры не позволяют сохранить уровень износа коммунальных объектов даже на одном уровне. Динамика изменения данного показателя отрицательная.

Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Верхнекетского района, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, воды, сбора и очистки бытовых канализационных стоков.

Общее количество муниципальных источников теплоснабжения – 18, их суммарная мощность - 32,62 Гкал/час. На муниципальных котельных установлено 39 котлов. В структуре распределения отпуска тепла своим потребителям в 2016 году 47,9% приходилось населению, 45,2% - бюджетным организациям, 6,9% - прочим организациям. В топливном балансе котельных района за 2016 год уголь составил 34,8%, дрова 20,5%, древесная технологическая щепа 44,7%. На котельных отсутствуют приборы учета вырабатываемой тепловой энергии, не налажен инструментальный учет расхода топлива. Объем выработки тепла рассчитывается исходя из расхода топлива, что искажает информацию о фактических объемах выработанной и отпущенной в сеть тепловой энергии. Протяженность тепловых сетей 19,632 км, из них ветхих 40%. Потери в общем количестве поданной в сеть тепловой энергии составляют 18 - 28 %. Износ тепловых сетей составляет не менее 70%. Мероприятия Программы направлены на использование древесных отходов лесопиления в топливном балансе котельных района, объем которых достаточен для перевода всех котельных р.п. Белый Яр на технологическую древесную щепу.

Протяжённость водопроводных распределительных сетей Верхнекетского района составляет 35,334 км. В структуре распределения отпуска воды своим потребителям в 2016 году 52,8 % приходилось населению, 33,2 % - бюджетным организациям, 14 % - прочим организациям. Пропуск воды через очистные сооружения от общего количества поданной воды в сеть в 2016 году составил всего 14 %. По-прежнему значительной остается утечка воды при транспортировке к потребителям вследствие износа труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий и несанкционированного разбора у потребителей. В 2016 году утечка и неучтенный расход воды составили 90,5 тыс. куб. м, или 42 % от общего объема воды, поданной в сеть. Основная часть сетей проложена подземно. Слабым местом в прокладке водопровода является то, что часть сетей проложена совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период, ведёт к сверхнормативному износу труб и ухудшает качество питьевой воды. Состояние части водопроводов неудовлетворительное, 43 % нуждаются в замене. В последние годы резко возросла потребность в прокладке водопроводов к частному жилищному фонду. Мероприятия Программы предусматривают развитие коммунальной инфраструктуры в плане строительства разводящих, внутриквартальных водопроводных сетей.

Канализационные сети находятся в очень ветхом состоянии, более 50% канализационных колодцев и 70% трубопроводов напорного коллектора нуждаются в капитальном ремонте. Пропуск сточных вод через очистные сооружения от общего количества канализационных вод в 2016 году составил 50,3%. Система централизованного водоотведения функционирует ненадёжно. На территории Верхнекетского района ежемесячно, особенно в весенние месяцы, фиксируется 4-6 аварий на напорных системах канализации. В домах с локальными системами канализации из-за неисправности внутренних систем (просадка лежаков) и несвоевременной откачки стоков из выгребных ям происходит забивание выпусков, что в свою очередь приводит к подтоплению стоками подвалов зданий. Данную проблему необходимо решать путём подключения многоквартирных домов к централизованной системе канализации и капитального ремонта систем внутренней канализации жилых многоквартирных домов.

Шесть населенных пунктов района не подключены к централизованной системе электроснабжения. Электроэнергия вырабатывается на шести дизельных электростанциях с использованием привозного дизельного топлива. Ввиду значительной удаленности этих населенных пунктов, суровых климатических условий завоз топлива осложнён и связан с большими дополнительными расходами, что наряду с низкой загрузкой и низкой энергоэффективностью существующих источников приводит к очень высокой стоимости электроэнергии для потребителей. Программой предусмотрена разработка проекта ТЭС на местных видах топлива. В структуре распределения отпуска электроэнергии от ДЭС своим потребителям в 2016 году 80,5% приходилось населению, 5,7% - бюджетным организациям, 13,8% - прочим организациям. Протяженность электрических сетей составляет 117,65 км, из них ветхих 53 км. Потери электрической энергии от ДЭС в общем количестве поданной в сеть составляют более 16%. Износ электрических сетей от ДЭС составляет более 80 %.

Потребность в финансировании капитального ремонта для поддержания работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района и снижения аварийности в период прохождения отопительного сезона не соответствует средствам, выделяемым на эти цели. Результатом отсутствия достаточного финансирования мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры станет дальнейшее старение и увеличивающийся износ основных фондов, рост утечек и неучтенного расхода воды в сетях водоснабжения, потерь в тепловых сетях, количества аварий в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тарифов на коммунальные услуги.

Выполнение мероприятий Программы должно обеспечить повышение надежности инженерных систем и снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Верхнекетского района, а также способствовать повышению уровня обеспеченности населения района коммунальными услугами и их качества.

В целях изменения ситуации в отрасли необходимо применение комплексных мер в решении задач развития и модернизации инфраструктуры, которые в условиях сложившейся экономической ситуации возможны только в рамках программно-целевого подхода за счет вложения в модернизацию коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района, как привлеченных частных инвестиций, так и средств областного бюджета.

2. Цель, задачи, целевые показатели МП

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018-2020 годов. Целью Программы является развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Верхнекетского района. Показатель достижения цели: оборудование всего жилищного фонда по Верхнекетскому району водопроводом в процентах. По годам реализации Программы ожидается положительная динамика показателя: 2018 год - 36,9%, 2019 год - 39,6%, 2020 год - 42,3%.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района.

Показатель решения задачи: Увеличение отходов лесопиления в общем объёме топлива муниципальных котельных по Верхнекетскому к 2020 году до 52% (рост на 7,3% относительно показателя 2016 года).

2. Подготовка объектов коммунального комплекса Верхнекетского района к прохождению отопительного сезона.

Показатель реализации задачи: уменьшение количества аварий в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод не менее чем на 3 единицы ежегодно.

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием показателей, приведённых в Приложении 1.

Достижение целей Программы внесет вклад в развитие экономической базы района. Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района, комфортной среды жизнедеятельности, что полностью соответствует Стратегии социально- экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580 и Стратегии социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года, утверждённой решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №76.

3. Перечень программных мероприятий МП

Система мероприятий, предусмотренных при реализации Программы, направлена на решение поставленных выше задач. Программа содержит конкретные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям, направленные на комплексную реализацию ее цели.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.

В результате реализации мероприятий Программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетные задачи социально-экономического развития Верхнекетского района достигаются через развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, обеспечение снижения уровня износа ее объектов.

4. Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение

Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района:

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования «Верхнекетский район» нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счёт бюджетных средств на софинансирование мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Программа реализуется за счёт средств бюджетов Томской области, муниципального образования «Верхнекетский район», городского и сельских поселений, внебюджетных источников.

Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий Программы могут корректироваться в соответствии с учетом их приоритетности и финансовых возможностей.

Для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и по подготовке коммунального комплекса к работе в отопительный период предусматривается предоставление из областного бюджета субсидий бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» на условиях софинансирования в рамках государственной программы Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" на очередной финансовый год.

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» бюджетам поселений на реализацию мероприятий Программы осуществляется на основании заключенных соглашений между Администрацией Верхнекетского района и администрациями поселений Верхнекетского района.

Общий объем финансирования Программы в разрезе источников финансирования и по годам реализации приведен в таблице 2.

Общий объем финансирования Программы составляет 162 203,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области – 94 017,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» - 23 806,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 44 379,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы в разрезе источников финансирования и по годам реализации приведены в Приложении 2 к Программе.

Исполнители Программы, в установленном действующим законодательством порядке, организуют размещение заказов с заключением муниципальных контрактов и договоров на выполнение работ, оказание услуг, закупку товаров.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения внебюджетного финансирования в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

5. Контроль и мониторинг реализации МП

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется заказчиком и исполнителями Программы, определенных в перечне программных мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу, и осуществляют их мониторинг;

до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют заказчику Программы информацию о выполнении мероприятий по реализации Программы и объемах финансирования, направленных на реализацию мероприятий Программы за счет всех источников финансирования.

отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Заказчик Программы осуществляет:

методическое руководство по реализации Программы;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств бюджетов различных уровней в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования «Верхнекетский район».

Заказчик Программы, с учетом сведений полученных от ответственных исполнителей мероприятий Программы, ежеквартально представляет в отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района отчет о ходе выполнения Программы, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно отделом социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

6. Оценка рисков в ходе реализации МП

Внешние риски реализации Программы:

недостаточное финансовое обеспечение Программы из бюджетов всех уровней;

природные и техногенные катастрофы;

опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости работ по капитальному ремонту, а в результате - к невозможности реализации всех запланированных мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски:

опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств;

ограничение сроков проведения капитальных ремонтов началом отопительного периода.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных Программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе "Модернизация коммунальной

инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года"

Система целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Методика расчета показателя* | Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 (базовый год) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) |
| Цель: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Верхнекетского района |
| 1. | Оборудование всего жилищного фонда по Верхнекетскому району водопроводом | % | Д=Sвод / Sобщ*100, где: Д - доля площади жилищного фонда Верхнекетского района, оборудованного водопроводом к общей площади жилищного фонда Верхнекетского района; Sвод - площадь жилищного фонда, оборудованного водопроводом; Sобщ - общая площадь муниципального жилищного фонда. | 34,2 | 36,9 | 39,6 | 42,3 |
| Задача1: Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района |
| 1 | Отходы лесопиления в общем объёме топлива муниципальных котельных Верхнекетского района | % | Д=Вотх / Вобщ*100, где: Д – доля отходов лесопиления в общем объёме топлива муниципальных котельных Верхнекетского района; Вотх – количество отходов лесопиления, используемых на муниципальных котельных Верхнекетского района; Вобщ – количество топлива всего, используемого на муниципальных котельных Верхнекетского района. | 44,7 | 48 | 50 | 52 |
| Задача 2: Подготовка объектов коммунального комплекса Верхнекетского района к прохождению отопительного сезона |
| 1 | Количество аварий в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | ед. |  | 51 | 46 | 43 | 40 |

* - графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП (подпрограмм МП) не являются данные Федеральной службы государственной статистики.

Приложение №2

к муниципальной программе "Модернизация коммунальной

инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года"

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Верхнекетского района |
| Задача 1: Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной 15 МВт (вместо котельной ДКВР) в р.п. Белый Яр. Объем необходимых капвложений на строительство 196 млн. руб. | всего | 4757,0 | 0 | 4143,3 | 613,7 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 4757,0 |  | 4143,3 | 613,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации "Тепловые сети от котельной ДКВР в р.п. Белый Яр". Объем необходимых капвложений на строительство 329 млн. руб. Реализация проекта в четыре этапа. | всего | 8007,0 | 0 | 6974,1 | 1032,9 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 8007,0 |  | 6974,1 | 1032,9 |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной 1 МВт (вместо котельной РДК) в р.п. Белый Яр. Объем необходимых капвложений на строительство 32 млн. руб. | всего | 785,0 | 0 | 683,7 | 101,3 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 785,0 |  | 683,7 | 101,3 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации "Тепловые сети от котельной РДК в р.п. Белый Яр". Объем необходимых капвложений на строительство 12 млн. руб. | всего | 290,0 | 0 | 252,6 | 37,4 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 290,0 |  | 252,6 | 37,4 |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной 0,6 МВт (вместо котельной ТОЦТ) в р.п. Белый Яр. Объем необходимых капвложений на строительство 33 млн.руб. | всего | 812,0 | 0 | 707,3 | 104,7 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 812,0 |  | 707,3 | 104,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации "Тепловые сети от котельной ТОЦТ в р.п. Белый Яр". Объем необходимых капвложений 15 млн. руб. | всего | 351,0 | 0 | 305,7 | 45,3 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 351,0 |  | 305,7 | 45,3 |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной 1 МВт (вместо котельной ПМК) в р.п. Белый Яр. Объем необходимых капвложений на строительство 33 млн. руб. | всего | 807,0 | 0 | 702,9 | 104,1 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 807,0 |  | 702,9 | 104,1 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Разработка проектно-сметной документации "Тепловые сети от котельной ПМК в р.п. Белый Яр". Объем необходимых капвложений 24 млн. руб. | всего | 580,0 | 0 | 505,2 | 74,8 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 580,0 |  | 505,2 | 74,8 |  |  |  |  |
| 1.9 | Разработка проектно-сметной документации на котельную ГВС мощностью 1 МВт в р.п. Белый Яр. Объем необходимых капвложений на строительство 27 млн. руб. | всего | 663,0 | 0 | 577,5 | 85,5 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 663,0 |  | 577,5 | 85,5 |  |  |  |  |
| 1.10 | Разработка проектно-сметной документации "Тепловые сети от котельной ГВС в р.п. Белый Яр". Объем необходимых капвложений 23 млн. руб. | всего | 534,0 | 0 | 465,1 | 68,9 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 534,0 |  | 465,1 | 68,9 |  |  |  |  |
| 1.11 | Разработка проектно-сметной документации "Тепловые сети от котельной железнодорожной станции в р.п. Белый Яр". Объем необходимых капвложений 58 млн. руб. | всего | 1416,0 | 0 | 1233,3 | 182,7 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1416,0 |  | 1233,3 | 182,7 |  |  |  |  |
| 1.12 | Монтаж участка для производства древесной технологической щепы производительностью 60 куб.м./час | всего | 17000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000,0 | Администрация Верхнекетского района | Обеспечение нормативного запаса топлива |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 17000,0 |  |  |  |  | 17000,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.13 | Приобретение теплообменников горячего водоснабжения в жилых домах ул. Свердлова, д.14, д.16 в р.п. Белый Яр | всего | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Обеспечение жителей горячим водоснабжением |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция котельной в п. Сайга | всего | 10580,0 | 0 | 9215,2 | 1364,8 | 0 | 0 | Администрация Сайгинского сельского поселения (по согласованию) | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 580,0 |  | 505,2 | 74,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 10000,0 |  | 8710,0 | 1290,0 |  |  |  |  |
| 1.15 | Разработка проектно-сметной документации "Тепловые сети котельной в п. Сайга" | всего | 663,0 | 0 | 577,5 | 85,5 | 0 | 0 | Администрация Сайгинского сельского поселения (по согласованию) | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 663,0 |  | 577,5 | 85,5 |  |  |  |  |
| 1.16 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция котельной в п. Ягодное | всего | 10580,0 | 0 | 9215,2 | 1364,8 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 580,0 |  | 505,2 | 74,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 10000,0 |  | 8710,0 | 1290,0 |  |  |  |  |
| 1.17 | Разработка проектно-сметной документации "Тепловые сети котельной п. Ягодное" | всего | 500,0 | 0 | 435,0 | 65,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 500,0 |  | 435,0 | 65,0 |  |  |  |  |
| 1.18 | Приобретение дизельгенератора мощностью 30 кВт для дизельной электростанции п. Макзыр | всего | 544,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544,0 | Администрация Макзырского сельского поселения (по согласованию) | Повышение надёжности работы ДЭС |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 544,0 |  |  |  |  | 544,0 |  |  |
| 1.19 | Приобретение дизельгенератора мощностью 100 кВт для дизельной электростанции п. Лисица | всего | 835,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,0 | Администрация Макзырского сельского поселения (по согласованию) | Повышение надёжности работы ДЭС |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 835,0 |  |  |  |  | 835,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Приобретение дизельгенератора мощностью 500 кВт на дизельной электростанции п. Катайга. | всего | 16864,0 | 0 | 14689,0 | 2175,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Повышение надёжности работы ДЭС |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 16864,0 |  | 14689,0 | 2175,0 |  |  |  |  |
| 1.21 | Приобретение трансформаторных подстанций для п. Катайга | всего | 997,0 | 0 | 869,0 | 128,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Повышение надёжности работы ДЭС |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 616,0 |  | 537,0 | 79,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 381,0 |  | 332,0 | 49,0 |  |  |  |  |
| 1.22 | Проектирование ТЭС на местных видах топлива когенирационного типа п. Степановка | всего | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | Администрация Степановского сельского поселения (по согласованию) | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 8000,0 |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |
| 1.23 | Приобретение дизельгенератора мощностью 800 кВт на дизельной электростанции в п. Степановка | всего | 28000,0 | 0 | 24388,0 | 3612,0 | 0 | 0 | Администрация Степановского сельского поселения (по согласованию) | Повышение надёжности работы ДЭС |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 28000,0 |  | 24388,0 | 3612,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Приобретение трансформаторных подстанций для п. Степановка | всего | 1054,0 | 0 | 924,0 | 130,0 | 0 | 0 | Администрация Степановского сельского поселения (по согласованию) | Повышение надёжности работы ДЭС |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 412,0 |  | 365,0 | 47,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 642,0 |  | 559,0 | 83,0 |  |  |  |  |
| 1.25 | Приобретение дизельгенератора мощностью 75 кВт для дизельной электростанции в п. Центральный | всего | 731,0 | 0 | 637,0 | 94,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Повышение надёжности работы ДЭС |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 731,0 |  | 637,0 | 94,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Приобретение дизельгенератора мощностью 60 кВт для дизельной электростанции в п. Дружный | всего | 677,0 | 0 | 590,0 | 87,0 | 0 |  | Администрация Верхнекетского района | Повышение надёжности работы ДЭС |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 677,0 |  | 590,0 | 87,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция очистных сооружений сточных вод в р.п. Белый Яр (вторая очередь) | всего | 1590,0 | 0 | 1306,5 | 283,5 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Улучшение экологической ситуации |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1500,0 |  | 1306,5 | 193,5 |  |  |  |  |
| 1.28 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция очистных сооружений сточных вод в р.п.Белый Яр (район железнодорожной станции) с внедрением метода почвенно-болотной очистки | всего | 1200,0 | 0 | 1045,2 | 154,8 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Улучшение экологической ситуации |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1200,0 |  | 1045,2 | 154,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Разработка проектно-сметной документации и строительство водозаборной артезианской скважины на станции в р.п. Белый Яр | всего | 2714,0 | 0 | 2364,0 | 350,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Обеспечение соответствующих требований к параметрам воды |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2714,0 |  | 2364,0 | 350,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Разработка проектно-сметной документации на водовод, соединяющий водопроводные сети р.п. Белый Яр и железнодорожной станцией Белый Яр | всего | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПДС |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Разработка проектно-сметной документации на станции водоочистки в посёлках с централизованным водоснабжением населения (п. Ягодное, п. Сайга, п. Центральный) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района, Администрация Сайгинского сельского поселения (по согласованию) | Наличие ПДС |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Строительство водопроводных сетей в р.п. Белый Яр, п. Клюквин-ка, п. Ягодное, п. Сайга, п. Степановка с целью оборудования жилого фонда Верхнекетского района водопроводом | всего | 18000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000,0 | Администрация Верхнекетского района, Администрация Сайгинского, Степановского сельского поселения, (по согласованию) | Обеспечение жителей централизованным водоснабжением |
|  |  | 2018 | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |
|  |  | 2019 | 6000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 7000,0 |  |  |  |  | 7000,0 |  |  |
| 1.33 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором микрорайона СМП | всего | 2100,0 | 0 | 1829,1 | 270,9 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2100,0 |  | 1829,1 | 270,9 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Разработка проектно-сметной документации на бурение артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения и водоочистки в п. Катайга | всего | 2829,0 | 0 | 2464,0 | 365,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2829,0 |  | 2464,0 | 365,0 |  |  |  |  |
| 1.35 | Разработка проектно-сметной документации артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения и водоочистки п.Клюквинка | всего | 2829,0 | 0 | 2464,0 | 365,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2829,0 |  | 2464,0 | 365,0 |  |  |  |  |
| 1.36 | Разработка проектно-сметной документации очистных сооружений сточных вод в п. Сайга с внедрением метода почвенно-болотной очистки | всего | 1200,0 | 0 | 1045,2 | 154,8 | 0 | 0 | Администрация Сайгинского сельского поселения (по согласованию) | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1200,0 |  | 1045,2 | 154,8 | 0 |  |  |  |
| 1.37 | Разработка проектно-сметной документации и бурение артезианской скважины с целью организации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное | всего | 2714,0 | 0 | 2364,0 | 350,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Обеспечение соответствующих требований к параметрам воды |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2714,0 |  | 2364,0 | 350,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Разработка проектно-сметной документации очистных сооружений сточных вод с внедрением метода почвенно-болотной очистки в п. Ягодное | всего | 1200,0 | 0 | 1045,2 | 154,8 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Наличие ПСД |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1200,0 |  | 1045,2 | 154,8 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | всего | 153203,0 | 0 | 94017,8 | 14806,2 | 0 | 44379,0 |  |  |
|  |  | 2018 | 5000,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5000,0 |  |  |
|  |  | 2019 | 72210,0 | 0 | 41366,9 | 7008,1 | 0 | 23835,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 75993,0 | 0 | 52650,9 | 7798,1 | 0 | 15544,0 |  |  |
| Задача 2: Подготовка объектов коммунального комплекса Верхнекетского района к прохождению отопительного сезона |
| 2.1 | Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона | всего | 8400,0 | 0 | 0 | 8400,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Обеспечение надёжности работы коммунального комплекса Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 2900,0 |  |  | 2900,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2750,0 |  |  | 2750,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2750,0 |  |  | 2750,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора | всего | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | Администрация Верхнекетского района | Получение паспорта готовности к отопительному сезону |
|  |  | 2018 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | всего | 9000,0 | 0 | 0 | 9000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 162203,0 | 0 | 94017,8 | 23806,2 | 0 | 44379,0 |  |  |
|  |  | 2018 | 8000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 5000,0 |  |  |
|  |  | 2019 | 75210,0 | 0 | 41366,9 | 10008,1 | 0 | 23835,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 78993,0 | 0 | 52650,9 | 10798,1 | 0 | 15544,0 |  |  |