# Администрация

# Катайгинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «____» _______ 2018 г. | п. Катайга Верхнекетского района Томской области | № проект |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования Катайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 31 августа 2017 года № 317а «Об утверждении государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 – 2022 годы», в соответствии с постановлением Администрации Катайгинского сельского  поселения от 04 апреля 2014 года № 18 «Об утверждении Порядка принятия решений  о  разработке  муниципальных программ  муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» и их формирования и реализации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Катайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации  Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского

сельского  поселения					И. С. Носонов

Дело-2, УФ-1, ОСЭР-1, Адм. района-1, ИЦ-1, Глава поселения-1.

Приложение

к постановлению Администрации Катайгинского сельского  поселения

от «__»      2018г. № _____

Муниципальное образование «Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области   на 2018-2022 годы»

сроки и этапы реализации муниципальной программы:

программа реализуется в 2018-2022 годах на основании

постановления Администрации  Катайгинского  сельского  поселения

№ ____ от ______2018 года

2018

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на 2018-2022 годы»

| Наименование программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от 13.08.18 №45 «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Катайгинского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Катайгинского сельского поселения |
| Куратор программы | Управляющий делами Администрации Катайгинского сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Катайгинского сельского поселения |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2018-2022 |
| Цели программы | 1. Увеличение количества реконструированных и благоустроенных общественных территорий, мест отдыха жителей, проведения культурно-массовых, праздничных и спортивных мероприятий. 2. Соответствие объектов благоустройства санитарным правилам и нормам. 3. Организация мероприятий по привлечению населения к участию в мероприятиях по благоустройству. |
| Основные задачи программы | 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства общественных мест, совершенствование эстетического вида населенных пунктов муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования 798,00 тыс. руб., |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |
|  | федеральный бюджет | 644,00 тыс. руб. |
|  | бюджет Томской области | 135,00 тыс. руб. |
|  | Районный бюджет | 15,00 тыс. руб. |
|  | местный бюджет | 4,00 тыс. руб. |
|  | внебюджетные источники (расшифровать) | 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - улучшение внешнего облика п. Катайга и наиболее посещаемой территории общего пользования Катайгинского сельского поселения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. |
| Контроль за исполнением программы | Общий контроль за ходом исполнения муниципальной программы осуществляет куратор – управляющий делами Администрации Катайгинского сельского поселения. Текущий контроль и мониторинг осуществляет заказчик программы – Администрация Катайгинского сельского поселения |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное образование Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - Катайгинское сельское поселение, поселение) образовано и наделено статусом сельского поселения на основании Закона Томской области от 10 сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2018): 1344 человека.

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области находится в северо-восточной части Верхнекетского района. Его северная граница проходит в 500м от оси автодороги Катайга – Усть-Озерное, по границам усадеб с. Усть-Озерное,  восточная граница проходит в 500м от оси автодороги Усть-Озерное – Катайга,   южная граница - по границам  усадеб с. Усть-Озерное, западная - в 500м от оси автодороги Катайга – Усть-Озерное, по границам усадеб с. Усть-Озерное.

Площадь декларированная и составляет 3638,40 га.

Катайгинское сельское поселение объединяет в себя 2 поселка - Катайга и Усть-Озерное. Поселок Катайга, являясь административным центром, удалён от районного центра на 230 км, а от с. Усть-Озерное - на 42 км.

Катайгинское сельское поселение» обладает значительным ресурсным потенциалом, рациональное и эффективное использование которого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие.

Основным приоритетом развития поселения является лесосырьевая база Верхнекетского лесничества. Прилегающие к поселению территории, особенно те, что расположены на севере, и сама территория поселения обладают запасами ягод (клюква, черника, брусника, голубика и т.д.). Прилегающие к поселению северные таёжные территории богаты пушными видами животных, боровой дичью, дикими копытными.

Водные объекты поселения и водные объекты прилежащих к нему территорий богаты рыбой.

Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозначить следующие направления:

- развитие на территории поселения лесопромышленного комплекса, объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных предприятий, способных эффективно, экономически и технологически грамотно разрабатывать богатую лесосырьевую базу, привлекать производственные мощности для глубокой переработки продукции лесозаготовки, способных на полный цикл переработки древесины;

- заготовка и переработка дикорастущего сырья.

Природно-климатические и историко-географические характеристики поселения не предполагают развитие на территории поселения сельскохозяйственного производства, которое представлено в основном личными хозяйствами поселения.

В поселении функционируют: школа, расположенная в поселке Катайга, врачебная амбулатория, дом культуры, сельская библиотека, почтовое отделение, отделение сберегательного банка, пожарная часть.

  - . Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Население.

Численность населения Катайгинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 1344 человек.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в Катайгинском сельском поселении

| Показатели | на 01.01.2015 г | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2017 г. | На 01.01.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 1412 | 1391 | 1365 | 1344 |

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое состояние общества. Уровень численности населения в последние пять лет достаточно стабилен. Естественные прирост и убыль находятся в балансе. Данный фактор позволяет делать оптимистические прогнозы в отношении демографии. Механическая убыль населения превышает прирост, в связи с отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный фактор сохранения существующей численности населения в поселении – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного притока населения.

В прогнозировании численности населения рассматривается сценарий развития малого и среднего предпринимательства, в связи с этим – миграционного притока населения и значительного роста активности приватизации жилья, реконструкции и строительства жилищного  фонда на территории населенных пунктов поселения.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

Производство.

Основной отраслью экономики Катайгинского сельского поселения является лесная промышленность. В поселке зарегистрированы 2 лесопромышленных предприятия: ИП Брызгалов А. С., ИП Козюков С. В.

Лесосырьевая база располагается в лесничестве  Верхнекетского района.

Поселение находится в зоне рискованного земледелия. Территория приравнена к  районам Крайнего Севера. Почвы  глинистые и при возделывании сельскохозяйственных культур требуют большого количества удобрений. На территории выпадает большое количество осадков, что также является неблагоприятным фактором. В засушливые годы урожаи значительно выше. Сельское хозяйство в поселении представлено личными подсобными хозяйствами граждан.

Территория поселения застроена домами блокированной постройки, двухквартирниками. При каждом доме имеются земельные участки - огороды.

Крупный рогатый скот в личных подсобных хозяйствах по состоянию на 01.07.2018 года составляет 163 головы. Катайгинское поселение не имеет своих угодий для заготовки сена. Заготовка сена ведётся в 30 километрах от поселка Катайга, на участках пойменных лугов.

В торговых точках поселения практически постоянно имеется комбикорм. Сложность содержания крупного рогатого скота обусловлена отсутствием обустроенного пастбища, как следствие – проблема организованного выпаса животных.

Природный потенциал Катайгинского сельского поселения сосредоточен на прилегающих к поселению территориях. Большие запасы леса (в том числе хвойных пород), торфа, дикоросов (ягоды, грибы).

Малое предпринимательство в поселении формируют индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли и бытового обслуживания. В условиях значительного уровня безработицы в поселении, большое значение имеет сезонная занятость при сборе дикоросов (июль-сентябрь). В поселке расположено несколько пунктов приема дикоросов (ягоды, грибы).

В поселении не наблюдается тенденция к снижению численности безработных.

Рынок труда: в Катайгинском сельском поселении доля незанятого населения – 60-100 человек от общей численности трудоспособного населения.

# Социальная сфера.

В поселке представлены все объекты социальной сферы, строившиеся в 70-х годах 20 века с учетом  максимальной численности населения, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную инфраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально распределены равномерно.

В поселении расположены МБОУ «Катайгинская СОШ» - 136 учащихся, наполняемость классов ниже нормы.

Объекты здравоохранения представлены в поселении врачебной амбулаторией.

Объекты культуры, в том числе библиотеки, расположены в одном здании.

В здании Административно-общественного центра размещаются Администрация Катайгинского поселения, врачебная амбулатория, опорный пункт полиции.

Жилой фонд.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления поселения:

1) учет (мониторинг) муниципального жилищного фонда,

2) расчет существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия,

4) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Ремонт жилья осуществляется в счет средств, полученных от платы за наем  жилого помещения.

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:

Общественное место – территория или пространство потенциального местонахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских правоотношений, возникающих за пределами частных пространств, где правовое положение и сама возможность нахождения отдельных граждан ограничены в силу общего закона и основанных на законе частных норм.

Муниципальное образование – Катайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области, входящее в состав муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области.

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Катайгинского сельского поселения на 2018-2022 годы»,  в состав которой входят представители органов местного самоуправления, организаций, общественных организаций, политических партий и движений, иных заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица - члены общественной комиссии и иные лица, заинтересованные в  организации и реализации мероприятий по благоустройству общественной территории.

Дизайн-проект благоустройства общественного места – документация, содержащая описание проекта благоустройства общественного места в текстовой и графической форме, определяющая проектные решения по функциональному зонированию общественного места, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость работ.

Формирование современной городской среды – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния общественного места.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Приоритетными задачами социально-экономического развития муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области являются: повышение уровня комфортности и благоустройства  территорий общего пользования Катайгинского сельского поселения, в том числе их надлежащее содержание и благоустройство; повышение уровня комфортности и благоустройства мест массового отдыха;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Катайгинского сельского поселения; улучшение эстетического состояния поселения, формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Глава 2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства на территории поселения и создание комфортных условий проживания и отдыха населения,  благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования Катайгинского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня благоустройства мест массового отдыха; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Катайгинского сельского поселения; улучшение эстетического состояния поселения.

Глава 3 Перечень программных мероприятий муниципальной программы

1. Ул. Чапаева 22А:

- установка металлического ограждения;

-  устройство площадки для проведения праздничных мероприятий, (сцена без навеса);

- установка скамеек, урн для мусора.

Глава 4 Механизм реализации муниципальной программы

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Катайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области, предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, является Администрация Катайгинского сельского поселения.

Включение общественных территорий в настоящую муниципальную программу осуществляется с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы.

Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области - согласно приложению № 1 к настоящей муниципальной программе. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Глава 5 Оценка социально-экономической

эффективности реализации муниципальной программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить значительную часть обращений граждан поселка Катайга о неудовлетворительном техническом состоянии общественных территорий и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Катайгинского сельского  поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Катайгинского сельского поселения.

Администрация Катайгинского сельского поселения осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы и  предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести благоустройство 1 единицы общественной территории общей площадью 748 квадратных метров;

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

В результате выполнения запланированных мероприятий программы ожидается достичь следующих показателей, указанных в Приложении № 2 к программе.

Количество благоустроенных общественных территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования будет увеличено. Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы направлен на создание условий для ее эффективной реализации.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Катайгинского сельского поселения осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- «Правилами  предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденными          Постановлением  Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

Глава 6. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы

Общий контроль за реализацией программы возлагается на Администрацию Катайгинского сельского  поселения, которая обеспечивает постоянное движение в сторону достижения показателей реализации программы.

Администрация Катайгинского сельского  поселения осуществляет следующие функции:

1) организует взаимодействие с исполнителями мероприятий программы;

2) проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджетных средств и достижения результатов на основе отчетности исполнителей программы;

3) в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в программу для своевременной корректировки;

4) принимает от исполнителей программы отчетность об исполнении мероприятий, освоении бюджетных средств и достижении результатов.

Текущий контроль за реализацией программы возлагается на Ведущего специалиста по финансам Администрации Катайгинского сельского  поселения и исполнителей программы.

Координация реализации мероприятий муниципальной программы возлагается на Общественную комиссию.

Положением об Общественной комиссии предусмотрено проведение заседаний в открытой форме с последующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте Администрации Катайгинского сельского поселения.

Общественный контроль реализации мероприятий вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото- и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации мероприятий муниципальной программы направляется в Общественную комиссию.

Общественный контроль осуществляется с учетом положений и законов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Глава 7 Оценка риска в ходе реализации муниципальной программы

Бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию настоящей программы, в том числе:

- несоблюдение муниципальным образованием Верхнекетского района Томской области условий соглашений, заключенных с Департаментом архитектуры и строительства Томской области на получение субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в Томской области;

- отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов по формированию современной городской среды.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве общественных  территорий, в том числе:

- созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

- отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов.

Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды;

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства Российской Федерации, законодательства Томской области, а также отсутствием необходимых подзаконных актов в таких сферах, как налогообложение, лицензирование отдельных видов деятельности.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1) активная работа и вовлечение органов государственной власти Томской области, высших должностных лиц муниципального образования Верхнекетского района, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству;

2) проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству;

3) получение муниципальным образованием Катайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области субсидии на благоустройство из средств федерального бюджета и областного бюджета Томской области;

4) формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

Глава 8 Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты.

В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования Катайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области к концу 2022 года будут достигнуты следующие показатели:

- обеспечение благоустройства в 2022 году не менее 1 общественной территории;

- увеличение в 2022 году доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 100 %;

- увеличение в 2022 году площади благоустроенных общественных территорий до 748 кв. м;

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Катайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области» на 2018-2022 годы

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И

УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАТАЙГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2018-2022 ГОДЫ»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства общественных территорий (далее - дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на общественной  территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

2. В целях настоящего Порядка:

под общественной территорией понимается территория или пространство потенциального местонахождения людей;

под заинтересованными лицами понимаются члены общественной комиссии и иные лица, заинтересованные в  организации и реализации мероприятий по благоустройству общественной территории.

II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

- наименование дизайн-проекта по благоустройству общественной территории, включающее адрес, присвоенный соответствующей общественной территории;

- текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории;

- сметный расчет стоимости мероприятий.

4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности.

5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Катайгинского сельского поселения  (далее - Администрация).

7. Администрация обеспечивает подготовку дизайн-проекта.

III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение

9. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.

10. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заседания подлежит размещению на официальном сайте администрации Катайгинского сельского поселения  в сети "Интернет" (далее - портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при не устранении (не учете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

11. Администрация обеспечивает доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

12. Доработанный дизайн-проект направляется для согласования в Общественную комиссию.

13. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний) либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представителями заинтересованных лиц.

14. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Администрации.

Администрация подготавливает и обеспечивает подписание постановления Администрации Катайгинского сельского поселения об утверждении дизайн-проектов обустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах (далее - Постановление).

15. Решение Общественной комиссии и Постановление размещаются Управляющим делами Администрации Катайгинского сельского поселения на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания Постановления.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Катайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Катайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 | 0 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение   Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| Задача 1 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
| 1.1. Разработка дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования | Администрация Катайгинского сельского поселения | 2018 | 2018 | Сметные расчеты по выполнению работ по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.2. Экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования | Администрация Катайгинского сельского поселения | 2018 | 2019 | Положительное экспертное заключение на проектно-сметную документацию | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 1.3. Выполнение работ по благоустройству территории общего пользования | Администрация Катайгинского сельского поселения | 2020 | 2022 | Установка металлического ограждения, устройство площадки для проведения праздничных мероприятий, установка скамеек и урн для мусора | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования |
| 2.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Администрация Катайгинского сельского поселения | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 2.2. Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории общего пользования | Администрация Катайгинского сельского поселения | 2018 | 2022 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы составит не менее 20% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Катайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы

|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | Федеральный Областной Районный Бюджет поселения | 920 920 920 918 | 0503 0503 0503 0503 | 13497R5550 13497R5550 79512L5550 8950100000 | 244 244 244 244 | 644,00 135,00 15,00 4,00 798,00 |
|  | Администрация Катайгинского сельского поселения – ответственный исполнитель, муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Верхнекетского района - соисполнитель |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Катайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета МО, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 12 |  |  |  |  | Муниципальная программа "Формирование современного городской среды муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области | Всего | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Катайгинского сельского поселения | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 00 | 02 | 0 | 0 | Благоустройство общественных территорий | Всего | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Катайгинского сельского поселения | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 00 | 03 | 0 | 0 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Катайгинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 6

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Катайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 12 |  | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области | Всего бюджет для реализации программы | 798,00 | 0,00 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 |
|  |  |  | бюджет Верхнекетского района | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |