**Администрация**

**Орловского сельского поселения**

636513, Россия, Томская обл., Верхнекетский р-он, п.Центральный, пер.Школьный,11

🕿 (38-258) 37-2-22, телефакс (38-258) 37-2-26

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«30» марта 2018 г. № \_027

**О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Орловского сельского поселения в 2018 году**

В соответствии с Уставом муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья в 2018 году,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить:

* 1. План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Орловского сельского поселения в 2018 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
  2. Состав оперативно-хозяйственной комиссии в Администрации Орловского сельского поселения по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности,жилых домов к половодью согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
  3. Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности, жилых домов к половодью согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
  4. Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Управляющему делами Администрации Орловского сельского поселения до 25 апреля 2018 года представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Верхнекетского района информацию о готовности Орловского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дело-2, Админ.Верх.р-на – 1, ГИМС – 1, прокуратура-1, члены комиссии - 6

Приложение 2 к постановлению

Администрации Орловского сельского

поселения от 30.03.2018 г. №027

**Состав**

оперативно-хозяйственной комиссии в Администрации Орловского сельского поселения по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности, жилых домов к половодью

**Председатель комиссии**:

Мартюков Геннадий Николаевич - Глава Орловского сельского поселения

**Заместитель председателя комиссии**:

Абраменко Анатолий Яковлевич–директор ООО «Орловка»(по согласованию)

**Члены комиссии:**

Зорин Юрий Геннадьевич – участковый лесничий Дружнинского участкового лесничества Верхнекетского лесничества областного государственного казенного учреждения «Томсклес»(по согласованию);

Белецкая Наталья Николаевна – управляющий делами Администрации Орловского сельского поселения;

Закуринов Андрей Павлович - дизелист дизельной электростанции, ООО «Орловка» (по согласованию);

Ворошкевич Игорь Петрович - мастер ООО «Орловка»(по согласованию);

Смирнова Надежда Анатольевна – метеорологический наблюдатель Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиалафедерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»(по согласованию).

Приложение 3

к постановлению

Администрация Орловского

сельского поселения

от 30.03.2018 г. № 027

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ**

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВНЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ЖИЛЫХ ДОМОВ К ПОЛОВОДЬЮ**

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия) является временным координирующим органом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Орловского сельского поселения. Предназначена для организации, выполнения работ в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий, а также координации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Орловского сельского поселения, граждан, проживающих в населённых пунктах Орловского сельского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется [Конституцией](consultantplus://offline/ref=456132B57B40760C733D2BB0CD8F40598AF6FA867E82AF97CD8B26b0f5G) Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми актами Орловского сельского поселения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы Орловского сельского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:

1) координация деятельности должностных лиц и организаций по защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению затопления и подтопления населенных пунктов, производственных и непроизводственных объектов, дорог, жилых домов паводковыми водами, ликвидации последствий наводнений;

2) осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий;

3) планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

4) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий населённых пунктов от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:

1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения организациями и гражданами;

2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, необходимые для работы Комиссии;

3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организациями;

4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по вопросам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и ликвидации их последствий;

6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:

1) персональный и численный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Орловского сельского поселения;

2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Орловского сельского поселения и во взаимодействии с соответствующей комиссией Администрации Верхнекетского района;

3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;

4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии;

5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на Главу Орловского сельского поселения.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Администрацией Орловского сельского поселения.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

к постановлению Администрации Орловского

сельского поселения от 30.03.2018 №027

**П Л А Н**

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Орловского сельского поселения в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Телефон**  **раб., дом.** |
| 1. | Провести заседание комиссии, распределить обязанности | 26.04.2018 | Мартюков Г.Н. | 37-226, 37-191 |
| 2. | Обеспечение мобилизации необходимого количества людей и транспорта на случай наводнения | Весь период | Мартюков Г.Н.  Белецкая Н.Н. | 37-226, 37-191  37-222,  8952-184-44-90 |
| 3. | Обеспечение сохранности мостов и водопропускных труб, автомобильных дорог. | Весь период | Мартюков Г.Н. | 37-226, 37-191 |
| 4. | Организация завоза необходимого количества продовольственных и промышленных товаров. | до 20.04.2018 | Мартюков Г.Н.  Белецкая Н.Н. | 37-226, 37-191 37-222,  8952-184-44-90 |
| 5. | Организация завоза медикаментов | До 20.04.2018 | Мартюков Г.Н. | 37-226, 37-191 |
| 6. | Обеспечение контроля завоза дизтоплива для дизельных электростанций на период весенней распутицы, за созданием нормативного запаса дров для котельных, работающих на твёрдом топливе | до 20.04.2018 | Абраменко А.Я.(по согласованию)  Мартюков Г.Н. | 37-323, 37-309  37-226, 37-191 |
| 7. | Организация на период паводка дежурства, с целью принятия своевременных мер по отключению электроустановок и теплоэнергетического оборудования в случае возникновения угрозы затопления | Весь период | Абраменко А.Я. (по согласованию)  Мартюков Г.Н. | 37-323, 37-309  37-226, 37-191 |
| 8. | Проведение внепланового инструктажа, тренировки для персонала, обслуживающего электротехнические установки, тепловые сети в случае затопления  Обеспечение своевременной эвакуации оборудования, механизмов из зоны возможного подтопления  Подготовка к работе резервных электрических станций | До 30.04.2018 | Абраменко А.Я. (по согласованию) | 37-323, 37-309 |
| 9. | Подготовка вертолетной площадки в поселках для приема санавиации. | Весь период | Мартюков Г.Н. | 37-226, 37-191 |
| 10. | Предоставление ежедневных сведений о колебаниях уровня воды на период весеннего подъема воды в реке Кеть председателю Комиссии | май-июнь 2018 | Смирнова Н.А..(по согласованию) | 37-380 |
| 11. | Проверка наличия и готовности средств связи и оповещения населения, систем резервного питания | Постоянно | Белецкая Н.Н. | 37-222,  8952-184-44-90 |
| 12. | Подготовка и заключение договоров с владельцами маломерных судов на услуги по перевозке людей, груза в период действия чрезвычайной ситуации, возникшей в результате наводнения, на территории поселения | до 30.04.2018 | Мартюков Г.Н. | 37-226, 37-191 |
| 13. | Осуществление, в период весеннего ледохода, наблюдения за образованием заторов на реке Кеть | Весь период | Мартюков Г.Н. | 37-226, 37-191 |
| 14. | Проверка технического состояния источников питьевого водоснабжения, принятие мер по недопущению попадания поверхностных вод в источники питьевого водоснабжения, создание запаса хлоросодержащих препаратов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах питьевого водоснабжения | До 30.04.2018 | Мартюков Г.Н Абраменко А.Я.(по согласованию) | 37-226, 37-191 37-323, 37-309 |
| 15. | Подготовка проекта постановления администрации поселения о временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения на период весенней распутицы | До 30.04.2018 | Белецкая Н.Н. | 37-222,  8952-184-44-90 |
| 17. | Подготовка на случай паводка зарезервированного жилого помещения для эвакуации населения из подтопляемых жилых домов, помещения для содержания скота. | До 30.04.2018 | Белецкая Н.Н. | 37-222,  8952-184-44-90 |
| 18. | Проведение схода граждан с целью ознакомления населения с мероприятиями по организованному пропуску паводковых вод | до 01.05.2018 | Мартюков Г.Н. Белецкая Н.Н. | 37-226, 37-191 37-222,  8952-184-44-90 |

Приложение 4

к постановлению Администрации Орловского

сельского поселения от 30.03.2018 № 027

План

по привлечению сил и средств организаций на проведение противопаводковых мероприятий,

аварийно-восстановительных работ

на территории Орловского сельского поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Кол-во  человек | Ответственное лицо |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Орловка» | 7 | Абраменко А.Я.(по согласованию) |
| 2 | ИП Абраменко М.А. | 2 | Абраменко М.А., индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| 3 | Администрация Орловского сельского поселения | 1 | Мартюков Г.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Привлекаемая  техника | Ответственное лицо |
| 1 | ООО «Орловка» | Бензовоз ЗИЛ-131,  ДТ-75 | Абраменко А.Я.(по согласованию) |
| 2 | ИП Абраменко М.А | Т-150 | Абраменко М.А., индивидуальный предприниматель(по согласованию) |
| 3 | Администрация Орловского сельского поселения | УАЗ-31519, | Мартюков Г.Н. |