# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 ноября 2019 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 1024 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.09.2017 № 967 «Об утверждении Краткосрочного плана муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017-2019 годы в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с законодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.09.2017 № 967 «Об утверждении Краткосрочного плана муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017-2019 годы в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области» изменения:

1)в наименовании постановления, по тексту постановления и приложения к нему слова «муниципальное образование «Верхнекетский район»» заменить словами «муниципальное образование Верхнекетский район Томской области» в соответствующем падеже;

2)приложение к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района                                                                  А.Н. Сидихин

Букалов И.А.

(38-258) 2-20-44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Верхнекетского района от 20.11.2019 №1024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Верхнекетскому району | Х | Х | Х | 4 040,80 | 3 723,40 | 223 | 6 675 236,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 389 925,78 | 285 310,79 | Х | Х | Х | Х |
| 2017 год | Х | Х | Х | 2 016,40 | 1 873,00 | 128 | 4 205 719,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 838,17 | 95 880,90 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6680 | рп. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 56 | 1966 | К | ПСД | 357,90 | 329,10 | 37 | 58 250,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 412,72 | 1 837,98 | 177,00 | 177,00 | 2017 | 1 |
| 2 | 6692 | рп. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 10 | 1967 | К | ПСД | 356,60 | 329,60 | 44 | 58 339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 498,42 | 1 840,78 | 177,00 | 177,00 | 2017 | 1 |
| 3 | 6704 | рп. Белый Яр, ул. Российская, д. 1 | 1996 | К | СМР | 1 301,90 | 1 214,30 | 47 | 4 089 129,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 927,03 | 92 202,14 | 3 367,48 | 5 354,00 | 2017 | 1 |
| 2018 год | Х | Х | Х | 357,90 | 329,10 | 37 | 2 182 766,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 723,02 | 140 043,79 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6680 | рп. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 56 | 1966 | К | СМР | 357,90 | 329,10 | 37 | 2 182 766,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 723,02 | 140 043,79 | 6 632,53 | 7 539,00 | 2018 | 1 |
| 2019 год | Х | Х | Х | 1 666,50 | 1 521,30 | 58 | 286 750,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 364,59 | 49 386,10 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 6714 | п. Ягодное, ул. Строительная, д. 5 | 1974 | ТС ХВС | ПСД | 774,70 | 706,70 | 21 | 111 441,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 005,05 | 17 436,09 | 157,69 | 186,00 | 2019 | 1 |
| 2 | 6698 | рп. Белый Яр, ул. Таежная, д. 2 | 1968 | ЭС К | ПСД | 364,70 | 332,70 | 20 | 82 112,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 759,35 | 14 353,25 | 246,81 | 309,00 | 2019 | 1 |
| 3 | 6646 | рп. Белый Яр, ул. Таежная, д. 44 | 1979 | К | ПСД | 527,10 | 481,90 | 17 | 93 196,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 600,19 | 17 596,76 | 193,39 | 259,00 | 2019 | 1 |