# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04 декабря 2019 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | №1066 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018 № 351 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля.2019г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Администрации Томской области от 25 сентября 2019 года № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области», Приказом Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 года №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Администрации Верхнекетского района от 09 октября 2012 года №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формировании и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.18 № 351 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский район Томской области»;

2) муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район», утвержденную указанным постановлением изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района					                     А.Н. Сидихин

Медведев В.Ю. 2-23-86

____________________________________________________________________________________

Дело-2, УФ-1, ОСЭР-1, Никешкин-1, Инженерный центр-1, Белоярское ГП-1, Сайгинское СП-1, Степановское СП-1, Катайгинское СП-1, Клюквинское СП-1

Приложение

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от «04» декабря 2019 г. № 1066

Утверждена

постановлением Администрации

Верхнекетского района

от 29 марта 2018 г. № 351

Муниципальное образование Верхнекетский район

Томской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

2018

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Никешкин Сергей Александрович |
| Заказчик Программы | Администрация Верхнекетского района |
| Разработчик Программы | Администрация Верхнекетского района |
| Ответственный исполнитель Программы | И.о.директора МКУ «Инженерный центр» Медведев Вячеслав Юрьевич |
| Исполнители Программы | 1. Муниципальные образования: Белоярское городское поселение, Клюквинское сельское поселение, Катайгинское сельское поселение, Степановское сельское поселение, Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (по согласованию). 2. МКУ «Инженерный центр». 3. Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, имеющие лицензии на ведение проектно-изыскательской, проектно-строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Программы (по согласованию). 4. Товарищества собственников жилья (по согласованию). 5. Управляющие организации (по согласованию). 6. Общественные организации и объединения (по согласованию). |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Верхнекетского района, на которую направлена реализация Программы | Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого социально-экономического развития. |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного и федерального бюджетов, % | 10,87 | 11,11 | 25 | 50 | 100 |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Верхнекетский район»; 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включая объекты, находящиеся в частной собственности; 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Верхнекетский район». |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1.1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед./кв. м. | 1 / 3574 | 1 / 3574 | 7 / 33450 | 14 / 66870 | 27 / 123395 |
|  | 1.2. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий, %. | 2,9 | 2,9 | 27 | 54 | 100 |
|  | 1.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Белоярского городского поселения, % | 1,48 | 1,48 | 4,1 | 6,5 | 12,9 |
|  | 1.4. Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
|  | 1.5. Площадь благоустроенных общественных территорий, Га. | 1,4439 | 1,4819 | 2,4021 | 3,2899 | 4,1013 |
|  | 1.6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, % | 34 | 35 | 57 | 78 | 100 |
|  | 1.7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Верхнекетского района, кв.м. | 0,91 | 0,93 | 1,51 | 2,07 | 2,58 |
|  | 1.8. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1.10. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1.11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 10259,5 | 456,5 | 2001,8 | 2600,4 | 2600,4 | 2600,4 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 2898,6 | 93,5 | 61,9 | 914,4 | 914,4 | 914,4 |
|  | районный бюджет | 78,5 | 9,0 | 10,4 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 295,5 | 11,8 | 217,4 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 13532,1 | 570,8 | 2291,5 | 3556,6 | 3556,6 | 3556,6 |
| Организация управления Программы | Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик, исполнители Программы, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета. |

Введение

Настоящая Программа разработана в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 №162/пр, постановлением Администрации Верхнекетского района от 09 октября 2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации» в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды.

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:

Дворовая территория – сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественная территория – территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Заинтересованные лица – граждане и юридические лица, являющиеся владельцами, собственниками помещений в многоквартирных домах, владельцы, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Муниципальное образование – муниципальное образование Верхнекетский район Томской области, а также городское и сельские поселения, входящие в состав муниципального образования Верхнекетский район Томской области.

Управляющая организация – организация (Управляющая компания (сокращенно УК), товарищество собственников жилья (сокращенно – ТСЖ), жилищно-строительная компания (сокращенно ЖСК) и т.п.), управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля за ходом выполнения Программы, организации общественного обсуждения предложений заинтересованных лиц, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, организаций, общественных организаций, политических партий и движений, иных заинтересованных лиц.

Дизайн-проект благоустройства дворовой или общественной территории – текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция, текстовое и визуальное описание элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории; схема размещения покрытий, озеленения, площадок и элементов благоустройства (в том числе их визуализация); перечень элементов благоустройства, малых архитектурных форм, «умных» технологий, объемов выполненных работ и иное.

Формирование современной городской среды – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой и общественной территории.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Верхнекетского района, на решение которых направлена муниципальная программа

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года №80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года №10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации.

Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года, утверждённая решением Думы от 24.12.2015 года №76, в качестве одного из приоритетов устанавливает сбалансированное территориальное развитие Верхнекетского района за счет развития инфраструктуры.

Верхнекетский район относится к группе северных районов, занимая вторую по величине площадь среди районов Томской области, основан в 1939 г.

Географическое положение: Район расположен в северо-восточной части Томской области. С севера и востока он граничит с Красноярским краем, с юга и запада – с Тегульдетским, Первомайским, Молчановским, Колпашевским, Парабельским и Каргасокским районами Томской области. Основная водная артерия – река Кеть. Расстояние от р.п.Белый Яр до Томска: 295 км.

Климатические условия: Континентально-циклонический климат. Минимальная температура января: -56С. Максимальная температура июля: +38С.

Территория: Площадь: 43 348,9 км2 (13,79 % от площади Томской области).

Население: (на 1 января 2018 г.): 15,890 тыс.человек (1,5% от численности населения Томской области). Плотность: 0,4 чел./км2. Урбанизация: 52%. Из общей численности населения мужчины составляют 49 %, женщины – 51 %. Численность экономически активного населения на 01.01.2018 составляет 9,800 тыс.человек или 61,7% от общей численности населения, в т.ч. в экономике занято 4,217 тыс.человек.

Административно-территориальное деление:

территория Верхнекетского района разделена на 9 муниципальных образований: 1 городское поселение, 8 сельских поселений, объединяющих 18 населенных пунктов.

Белоярское городское поселение – 2 населенных пункта (р.п.Белый Яр, д.Полуденовка)

Катайгинское сельское поселение – 2 населенных пункта (п.Катайга, п.Усть-Озёрное)

Клюквинское сельское поселение – 1 населенный пункт (п.Клюквинка)

Макзырское сельское поселение – 2 населенных пункта (п.Лисица, п.Макзыр)

Орловское сельское поселение – 2 населенных пункта (п.Центральный, п.Дружный)

Палочкинское сельское поселение – 3 населенных пункта (п.Палочка, п.Рыбинск, д.Тайное)

Сайгинское сельское поселение - 1 населенный пункт (п.Сайга)

Степановское сельское поселение – 2 населенных пункта (п.Степановка, д.Максимкин Яр (нежилое)

Ягоднинское сельское поселение – 3 населенных пункта (п.Ягодное, п.Нибега, п.Санджик)

Административный центр: р.п.Белый Яр

Получателями субсидии из федерального и областного бюджетов на поддержку муниципальных программ «Формирование современной городской среды» могут являться 5 поселений: Клюквинское, Катайгинское, Степановское, Сайгинское сельские поселения, и Белоярское городское поселение т.к. соответствуют критериям отбора, указанным в Порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на поддержку муниципальных программ «Формирование современной городской среды».

Приоритетными задачами социально-экономического развития Верхнекетского района Томской области являются:

- повышение уровня комфортности и благоустройства Верхнекетского района;

- создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей района за счет благоустройства в городском и сельских поселениях (озеленение территории поселения, установка детских игровых площадок, установка спортивных площадок, содержание мест отдыха, содержание мест захоронения, содержание и ремонт памятников и монументов).

- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Глава 2. Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области и создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для реализации цели Программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Реализация Программы в 2018-2024 годах позволит повысить уровень благоустройства и совершенствование внешнего облика территорий поселений за счет:

- обустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство общественных территорий;

- формирование современного облика, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения;

- создание условий для участия жителей в реализации мероприятий благоустройства дворовых территорий для повышения социальной активности жителей и заинтересованных лиц.

Система целевых показетелей Программы отражена в Приложении №2.

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия Программы, которые необходимы для достижения цели и решения задач Программы отражены в Приложении №3.

Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы, включая ресурсное обеспечение

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, является Администрация Верхнекетского района.

Включение дворовых территорий в настоящую Программу осуществляется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды, утвержденного Постановлением Администрации Белоярского городского поселения от 14.03.2017 №107.

Включение общественных территорий в настоящую Программу осуществляется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципальной общественной территории, утвержденного Постановлением Администрации Белоярского городского поселения от 14.03.2017 №107, на основании Уставов Клюквинского, Катайгинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу предусматривает установление периода приема предложений, проведение Общественной комиссией оценки поступивших заявок, очередность включения в перечень.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ отражен в Приложении №4.

Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу отражен в Приложении №5.

Условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица):

1. Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации Программы, осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень, дополнительный перечень).

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установку урн.

Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

устройство пандуса;

устройство водоотводных лотков;

2. При определении ориентировочной цены на выполнение работ, входящих в состав минимального и дополнительного перечней, рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, согласно приложению № 7 к настоящей Программе. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении № 9 к Программе;

3. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительному перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации: подготовка дворовой территории к началу работ (снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории;

4. Обеспечение наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

5. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Для обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий Верхнекетского района планируется реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия по благоустройству будут осуществляться за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с администрациями поселений Верхнекетскогго района – участников Программы.

В связи с большим количеством индивидуальных жилых домов на территории Верхнекетского района будут реализованы мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года, а также мероприятия по благоустройству недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления, в соответствии с Приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области  №20-П от 15.06.2017 «Об утверждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Постановлением Администрации Верхнекетского района № 946 от 10.09.2018 года «О проведении инвентаризации благоустройства территории муниципального образования «Верхнекетский район» в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек».

Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02. 2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области имеет право исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли одно из следующих решений:

об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации настоящей Программы,

не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой, или не приняли решений, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и являющимися условиями использования субсидии в целях благоустройства дворовой территории.

При этом, исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на межведомственной комиссии, в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо принять меры по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы, реализуемой в муниципальном образовании, с мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо обеспечить включение в муниципальные программы комплексных проектов благоустройства общественных территорий, предусматривающих использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее - цифровизация городского хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - мероприятия по цифровизации городского хозяйства).

Муниципальные образования – участники Программы вправе привлекать к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные отряды, а также поддерживать волонтерское движение в рамках реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, привлекая волонтеров для подготовки дизайн-проектов, вовлечения жителей в процессы общественных обсуждений проектов и реализации мероприятий муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы отражено в Приложении №6.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы

Общий контроль за реализацией Программы возлагается на Администрацию Верхнекетского района.

Заказчик Программы:

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

- обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Координация реализации мероприятий Программы возлагается на Общественную комиссию.

Общественный контроль реализации мероприятий вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото- и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации мероприятий Программы направляется в Общественную комиссию.

Общественный контроль осуществляется с учетом положений и законов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной программы

Основные риски, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий Программы:

- низкая социальная активность населения в соучастии в мероприятиях благоустройства территорий;

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей Программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий.

Меры по предотвращению (снижению) рисков, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий Программы:

- информирование жителей и заинтересованных лиц о планируемых мероприятиях благоустройства населенных пунктов;

- публичность положительного опыта реализации мероприятий Программы;

- формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

- создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.

Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области

| № п/п | Адрес дворовых и общественных территорий | Площадь Двор/Обществ,м2 |
| --- | --- | --- |
|  | наименование области, района | наименование муниципального района (городского округа) | наименование сельского (городского) поселения | населенный пункт | Дворовая / общественная территория |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Итого | x | x | x | 123395,0 / 42213,0 |
| 1 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Октябрьская, 1 | 2150,0 |
| 2 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Кирова, 2б | 1955,0 |
| 3 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Таежная, 44 | 3186,0 |
| 4 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Таежная, 2 | 1656,0 |
| 5 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Гагарина, 108 | 5597,0 |
| 6 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Гагарина, 110; ул.Чкалова, 101 | 11914,0 |
| 7 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Чкалова, 18 | 1871,0 |
| 8 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | пер. Банковский, 9а | 2400,0 |
| 9 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Гагарина, 85; ул.Гагарина, 87 | 8730,0 |
| 10 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Свердлова, 14 | 4751,0 |
| 11 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Свердлова, 16 | 3574,0 |
| 12 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | пер. Банковский, 4 | 1469,0 |
| 13 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Гагарина, 56 | 1025,0 |
| 14 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Свердлова, 26 | 1632,0 |
| 15 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Свердлова, 25а | 3941,0 |
| 16 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Советская, 1б | 2097,0 |
| 17 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Советская, 1г | 5502,0 |
| 18 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Таежная, 1в | 3347,0 |
| 19 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Космонавтов, 3 | 3355,0 |
| 20 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Таежная, 1б | 3651,0 |
| 21 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Российская, 1 | 14375,0 |
| 22 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Кирова, 50 | 2149,0 |
| 23 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Кирова, 53 | 3853,0 |
| 24 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.1 Луговой проезд,1 | 2217,0 |
| 25 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | пер. Железнодорожный, 17 | 2240,0 |
| 26 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.60 лет Октября, 2; ул.60 лет Октября, 4; ул.60 лет Октября, 6 | 7569,0 |
| 27 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Горького, 5; ул.Горького, 7; ул.Советская, 14; ул.Советская, 16; ул.Советская, 18; | 17048,0 |
| 28 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Свердлова, 30 | 4892,0 |
| 29 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул.Геологов, 5 (Общественная) | 1546,0 |
| 30 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | Памятник Победы на р.Кеть (Общественная) | 3906,0 |
| 31 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | Площадь РЦКД (Общественная) | 6127,0 |
| 32 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | Территория оз. Светлое (Общественная) | 14439,0 |
| 33 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п.Белый Яр | ул. Рабочая, 5 (Общественная) | 3551,0 |
| 34 | Томская область | Верхнекетский район | Клюквинское сельское поселение | п. Клюквинка | ул.Центральная, 4в (Общественная) | 2327,0 |
| 35 | Томская область | Верхнекетский район | Клюквинское сельское поселение | п. Клюквинка | ул.Центральная, 6б (Общественная) | 4127,0 |
| 36 | Томская область | Верхнекетский район | Катайгинское сельское поселение | п. Катайга | ул.Чапаева, 22а (Общественная) | 748,0 |
| 37 | Томская область | Верхнекетский район | Степановское сельское поселение | п. Степановка | пер. Аптечный, 5/1 (Общественная) | 3862,0 |
| 38 | Томская область | Верхнекетский район | Сайгинское сельское поселение | п. Сайга | пер. Таежный, 2а (Общественная) | 380,0 |

Примечание: из адресного перечня дворовых территорий исключены территории при многоквартирных домах, признанных аварийными на основании постановления Администрации Белоярского поселения от 16.10.18 года №731, в соответствии с решением межведомственной комиссии в Томской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году (Протокол №2 от 19.02.2019).

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц будет сформирован после заключения соглашений между администрациями поселений Верхнекетского района и указанными лицами. В настоящий момент действующих соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве территории находящейся в собственности соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и администрациями Белоярского городского, Катайгинского, Клюквинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений с другой стороны не имеется. Содержание данных территорий осуществляется в силу действия обязательных требований в области благоустройства изложенных в Решении совета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 года № 011 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 года № 25 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 года № 23 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Степановского сельского поселения от года №21 от 29.10.2018г  "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 года № 18 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области".

Приложение №2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области

СИСТЕМА

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя | Целевые значения индикатора / показателя МП по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год (базовый) | 2019 год (базовый) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв. м | - | 1/3574 | 1/3574 | 7/33450 | 14/66870 | 27/123395 |
| 2 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | Площадь благоустроенных дворовых территорий / общую площадь дворовых территорий * 100% | 2,9 | 2,9 | 27 | 54 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Белоярского городского поселения) | % | Количество проживающих в МКД с благоустроенных дворовыми тер-ми / количество жителей МО * 100% | 1,48 | 1,48 | 4,1 | 6,5 | 12,9 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | - | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | - | 1,4439 | 1,4819 | 2,4021 | 3,2899 | 4,1013 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | Площадь благоустроенных общественных территорий / общую площадь обществ территорий * 100% | 34 | 35 | 57 | 78 | 100 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв. м./чел | Площадь благоустроенных общественных. территорий / количество жителей МО | 0,91 | 0,93 | 1,51 | 2,07 | 2,58 |
| 8 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу | % | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области

| NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | всего | 6261,9 | 4804,8 | 1358,4 | 51,6 | 47,1 |  | Администрации Белоярского городского поселения | Количество реализованных проектов, ед. |
|  |  | 2018 | 261,0 | 201,9 | 41,4 | 7,5 | 10,2 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2000,3 | 1534,3 | 439,0 | 14,7 | 12,3 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2000,3 | 1534,3 | 439,0 | 14,7 | 12,3 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2000,3 | 1534,3 | 439,0 | 14,7 | 12,3 |  |  |  |
| 1.2 | Информирование населения о всех этапах реализации мероприятий по благоустройству | всего |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского городского поселения | Количество проведенных мероприятий, ед. |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий | всего | 7270,1 | 5454,7 | 1540,3 | 26,9 | 248,2 |  | Администрация Белоярского городского поселения Администрации Клюквинского, Катайгинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений | Количество реализованных проектов, ед. |
|  |  | 2018 | 310,00 | 254,6 | 52,2 | 1,5 | 1,7 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2291,5 | 2001,8 | 61,9 | 10,4 | 217,4 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1556,2 | 1066,1 | 475,4 | 5,0 | 9,7 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 1556,2 | 1066,1 | 475,4 | 5,0 | 9,7 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1556,2 | 1066,1 | 475,4 | 5,0 | 9,7 |  |  |  |
| 2.2 | Информирование населения о всех этапах реализации мероприятий по благоустройству | всего |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского городского поселения Администрации Клюквинского, Катайгинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений | Количество проведенных мероприятий, ед. |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МП | всего | 13532,1 | 10259,5 | 2898,6 | 78,5 | 295,5 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 570,8 | 456,5 | 93,5 | 9,0 | 11,8 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2291,5 | 2001,8 | 61,9 | 10,4 | 217,4 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 3556,6 | 2600,4 | 914,4 | 19,7 | 22,1 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 3556,6 | 2600,4 | 914,4 | 19,7 | 22,1 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 3556,6 | 2600,4 | 914,4 | 19,7 | 22,1 |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе «Формирование современной
 городской среды на территории муниципального образования
Верхнекетский район Томской области

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области» (далее – муниципальная программа).

2. В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются граждане и юридические лица, являющиеся владельцами, собственниками помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пандуса, устройство водоотводных лотков.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение

4. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительному перечню обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – ППРФ № 106).

Для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу до вступления в силу ППРФ № 106 действуют следующие условия:

а) заинтересованные лица при выполнении работ по минимальному перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости выполнения таких работ;

б) заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительному перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости выполнения таких работ.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории;

посадка деревьев;

охрана объекта (дворовой территории).

6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия предоставляется в Администрацию Белоярского городского поселения (далее – Администрация поселения) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Администрация поселения в течение 5-ти дней со дня их получения направляет в Отдел информационной политики и связей с общественностью Администрации Томской области указанные материалы для размещения их на официальном портале муниципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет» (далее – портал).

III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД).

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый товариществом собственников жилья в Управлении Федерального казначейства по Томской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – специальный счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы.

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государственной экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории Администрация поселения информирует лиц, управляющих МКД, что дворовые территории многоквартирных домов, которыми они управляют, включены в муниципальную программу, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Ежемесячно до 5-го числа Администрация поселения направляет справку в Общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной постановлением Администрации поселения от «14» марта 2017 г. №106 (в ред. пост. от «19» апреля 2017 №188) (далее – Общественная комиссия), о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов и о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории. Общественная комиссия рассматривает поступившую информацию, и, в случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства, принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов и муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов.

10. Администрация поселения обязана:

вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;

ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.

11. С целью расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, Администрация поселения осуществляет операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денежные средства которых находятся на специальном счете. Непосредственное перечисление подрядным организациям, выполняющим работы минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляют лица, управляющие МКД. Механизм перечисления средств заинтересованных лиц подрядным организациям, выполняющим работы минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, ответственность лиц, управляющих МКД, за целевое расходование средств заинтересованных лиц устанавливаются постановлением Администрации поселения.

12. Средства субсидии могут быть расходованы путем:

1) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

2) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

3) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

13. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.

Приложение №5

к муниципальной программе «Формирование современной
 городской среды на территории муниципального образования
Верхнекетский район Томской области»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов (визуализированный перечень в приложении № 9) благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

2. В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются граждане и юридические лица, являющиеся владельцами, собственниками помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пандуса, устройство водоотводных лотков.

II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД).

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня 
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.

Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Белоярского городского поселения (далее – Администрация поселения), Администрация поселения в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», (далее - Общественная комиссия).

7. Администрация поселения обеспечивает подготовку дизайн-проекта

III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение

8. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.

9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белоярского городского поселения в сети «Интернет» (далее – портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при не устранении (не учете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

10. Администрация поселения обеспечивает доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

11. Доработанный дизайн-проект направляется для согласования в Общественную комиссию.

12. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией, представителями заинтересованных лиц, организациями коммунального хозяйства.

13. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Администрацию поселения.

Администрация поселения подготавливает и обеспечивает подписание постановления Администрации Белоярского городского поселения об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – Постановление).

14. Решение Общественной комиссии и Постановление размещаются Управляющим делами Администрации поселения на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания Постановления.

Приложение №6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования Верхнекетский район Томской области»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС¹ | Рз2 Пр3 | ЦСР4 | ВР5 | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области» | Администрация Верхнекетского района | Федеральный бюджет | 920 | 0503 | 13497R5550 | 244 | 456,5 | 2001,8 | 2600,4 | 2600,4 | 2600,4 |
|  |  | Областной бюджет | 920 | 0503 | 13497R5550 | 244 | 93,5 | 61,9 | 914,4 | 914,4 | 914,4 |
|  |  | Местный бюджет | 920 | 0503 | 79512L5550 | 244 | 9,0 | 10,37 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
|  |  | Бюджет поселения | 920 | 0503 | 8950100000 | 244 | 11,8 | 217,44 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 570,8 | 2251,51 | 3556,6 | 3556,6 | 3556,6 |

Приложение №7

к муниципальной программе «Формирование современной
 городской среды на территории муниципального образования
Верхнекетский район Томской области»

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий |
| 1.1 | Ремонт дворовых проездов | кв. м | 1 621,09 |
| 1.2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка 1 элемента | 18 788,81 |
| 1.3 | Установка скамеек | шт. | 18 067,04 |
| 1.4 | Установка урн | шт. | 4 404,22 |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (основной) |
| 2.1 | Оборудование детских и спортивных площадок | Установка 1 элемента | 38 618,16 |
| 2.2 | Оборудование автомобильных парковок | кв. м | 2 123,1 |
| 2.3 | Озеленение территорий | кв. м | 350,91 |
| 2.4 | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | кв. м | 1 757,28 |
| 2.5 | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | п. м | 9 058,77 |
| 2.6 | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | кв. м | 2 614,92 |
| 2.7 | Устройство пандуса | п. м | 6 650,17 |
| 2.8 | Устройство водоотводных лотков | п. м | 3 210,58 |

Приложение №8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Контрольное событие №1 Разработка и утверждение дизайн-проектов территорий, благоустройство которых будет осуществлено в текущем году с учетом обсуждения с заинтересованными лицами |  | Администрация Верхнекетского района Администрация Белоярского городского поселения Администрации Клюквинского, Катайгинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений | 30.03.18 | 01.03.19 | 01.03.20 | 01.03.21 | 01.03.22 |
| Контрольное событие №2 Актуализация муниципальных программ формирования современной городской среды |  | Администрация Верхнекетского района Администрация Белоярского городского поселения Администрации Клюквинского, Катайгинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений | 31.03.18 | 31.03.19 | 31.03.20 | 31.03.21 | 31.03.22 |
| Контрольное событие №3 Заключение муниципальных контрактов и договоров для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ формирования современной городской среды |  | Администрация Верхнекетского района Администрация Белоярского городского поселения Администрации Клюквинского, Катайгинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений | 01.06.18 | 01.06.19 | 01.06.20 | 01.06.21 | 01.06.22 |

Приложение №9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории