****

**Администрация Верхнекетского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 июня 2021 г. | р.п. Белый ЯрВерхнекетского районаТомской области |  №473 |

**О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.03.2018 №248 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 29.12.2020 № 120 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.03.2018 №248 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы», утверждённой данным постановлением:

1) строку «Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| федеральный бюджет (по согласованию)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет  | 725,0 | 295,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 |
| бюджеты поселений (по согласованию) | 8204,4 | 1779,0 | 1888,4 | 2290,3 | 2246,7 |
| внебюджетные источники (по согласованию)  | - | - | - | - |  |
| Всего по источникам | 8929,4 | 2074,0 | 2018,4 | 2440,3 | 2396,7 |

2) в разделе 4 **«**Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение» введения слова «Общий объем финансирования Программы составляет 9 920 тыс. рублей, в том числе за счёт средств муниципального образования Верхнекетский район Томской области - 745 тыс. рублей, за счет средств бюджетов городского и сельских поселений – 9175 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования Программы составляет 8 929,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств муниципального образования Верхнекетский район Томской области - 725 тыс. рублей, за счет средств бюджетов городского и сельских поселений – 8 204,4 тыс. рублей»;

3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

4) приложение 3 исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич

И.А. Букалов

Дело-2, ОСЭР-1, Никешкин-1, Колчанова-1, поселения-9, Территория-1.

Приложение

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 23.06. 2021 г. №473

Приложение 2

к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области**

 **на 2018 -2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия <\*> |
| федерального бюджета | областного бюджета | районногобюджета | бюджетовпоселений | Внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| 1  | Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселения | 2018-2021 | 1215,6 |  |  |  | 1215,6 |  | АдминистрацияБелоярскогогородскогопоселения | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 256,9 |  |  |  | 256,9 |  | 6 квартиры |
| 2019 | 235,6 |  |  |  | 235,6 |  | 4 квартиры |
| 2020 | 305,1 |  |  |  | 305,1 |  | 3 квартиры |
| 2021 | 418,0 |  |  |  | 418,0 |  | 5 квартиры |
| 1.2 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселение | 2018-2021 | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |
| 2019 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| 2020 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| 2021 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Катайгинского сельского поселения  | 2018-2021 | 2266,6 |  |  |  | 2266,6 |  | АдминистрацияКатайгинскогосельскогопоселения | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 538,2 |  |  |  | 538,2 |  | 36 квартир |
| 2019 | 569,2 |  |  |  | 569,2 |  | 14 квартир |
| 2020 | 554,2 |  |  |  | 554,2 |  | 14 квартир |
| 2021 | 605,0 |  |  |  | 605,0 |  | 14 квартир |
| 1.4 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Катайгинского сельского поселения | 2018-2021 | 105,0 |  |  | 105,0 |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |
| 2019 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 1.5  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения | 2018-2021 | 778,0 |  |  |  | 778,0 |  | АдминистрацияКлюквинскогосельскогопоселения | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 156,6 |  |  |  | 156,6 |  | 8 квартир |
| 2019 | 171,1 |  |  |  | 171,1 |  | 6 квартир |
| 2020 | 224,9 |  |  |  | 224,9 |  | 6 квартир |
| 2021 | 225,4 |  |  |  | 225,4 |  | 5 квартир |
| 1.6 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Макзырского сельского поселения | 2018-2021 | 452,32 |  |  |  | 452,32 |  | АдминистрацияМакзырскогосельскогопоселения | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 125,3 |  |  |  | 125,3 |  | 12 квартир |
| 2019 | 105,6 |  |  |  | 105,6 |  | 11 квартир |
| 2020 | 99,4 |  |  |  | 99,4 |  | 6 квартир |
| 2021 | 122,02 |  |  |  | 122,02 |  | 10 квартир |
| 1.8 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Макзырского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Палочкинского сельского поселения | 2018- 2021 | 176,7 |  |  |  | 176,7 |  | АдминистрацияПалочкинскогосельскогопоселения | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 26,3 |  |  |  | 26,3 |  | 4 квартиры |
| 2019 | 43,0 |  |  |  | 43,0 |  | 1 квартира |
| 2020 | 87,4 |  |  |  | 87,4 |  | 1 квартира |
| 2021 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 1 квартира |
| 1.10 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Палочкинского сельского поселения | 2018-2021 |  |  |  |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сайгинского сельского поселения | 2018-2021 | 914,1 |  |  |  | 914,1 |  | АдминистрацияСайгинскогосельскогопоселения | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 201,1 |  |  |  | 201,1 |  | 19 квартир |
| 2019 | 248,7 |  |  |  | 248,7 |  | 5 квартир |
| 2020 | 214,3 |  |  |  | 214,3 |  | 5 квартир |
| 2021 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  | 5 квартир |
| 1.12 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Сайгинского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Орловского сельского поселения | 2018-2021 | 159,6 |  |  |  | 159,6 |  | АдминистрацияОрловскогосельскогопоселения | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 4 квартиры |
| 2019 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | 4 квартиры |
| 2020 | 39,6 |  |  |  | 39,6 |  | 2 квартиры |
| 2021 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | 3 квартира |
| 1.14 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Орловского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Степановского сельского поселения | 2018-2021 | 1635,6 |  |  |  | 1635,6 |  | АдминистрацияСтепановскогосельскогопоселения | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  | 35 квартир |
| 2019 | 390,6 |  |  |  | 390,6 |  | 24 квартиры |
| 2020 | 495,0 |  |  |  | 495,0 |  | 13 квартир |
| 2021 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | 11 квартир |
| 1.16 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Степановского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 1.17 |  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Ягоднинского сельского поселения | 2018-2021 | 605,9 |  |  |  | 605,9 |  | АдминистрацияЯгоднинскогосельскогопоселения | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 104,6 |  |  |  | 104,6 |  | 8 квартир |
| 2019 | 74,6 |  |  |  | 74,6 |  | 3 квартиры |
| 2020 | 270,4 |  |  |  | 270,4 |  | 2 квартиры |
| 2021 | 156,3 |  |  |  | 156,3 |  | 6 квартир |
| 1.18 | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Ягоднинского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | Итого по задаче | 2018-2021 | **8929,42** |  |  | **725,0** | **8204,42** |  |  |  |
| 2018 | **2074,0** |  |  | **295,0** | **1779,0** |  |  |  |
| 2019 | **2018,4** |  |  | **130,0** | **1888,4** |  |  |  |
| 2020 | **2440,3** |  |  | **150,0** | **2290,3** |  |  |  |
| 2021 | **2396,72** |  |  | **150,0** | **2246,72** |  |  |  |
|  | Итого по МП | 2018-2021 | **8929,42** |  |  | **725,0** | **8204,42** |  |  |  |
| 2018 | **2074,0** |  |  | **295,0** | **1779,0** |  |  |  |
| 2019 | **2018,4** |  |  | **130,0** | **1888,4** |  |  |  |
| 2020 | **2440,3** |  |  | **150,0** | **2290,3** |  |  |  |
| 2021 | **2396,72** |  |  | **150,0** | **2246,72** |  |  |  |

Примечание: <\*> - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятия МП.