****

**Администрация Верхнекетского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 июня 2021 г. | р.п. Белый Яр  Верхнекетского района  Томской области | №473 |

**О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.03.2018 №248 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 29.12.2020 № 120 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.03.2018 №248 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы», утверждённой данным постановлением:

1) строку «Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 725,0 | 295,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 |
| бюджеты поселений (по согласованию) | 8204,4 | 1779,0 | 1888,4 | 2290,3 | 2246,7 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | - | - |  |
| Всего по источникам | 8929,4 | 2074,0 | 2018,4 | 2440,3 | 2396,7 |

2) в разделе 4 **«**Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение» введения слова «Общий объем финансирования Программы составляет 9 920 тыс. рублей, в том числе за счёт средств муниципального образования Верхнекетский район Томской области - 745 тыс. рублей, за счет средств бюджетов городского и сельских поселений – 9175 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования Программы составляет 8 929,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств муниципального образования Верхнекетский район Томской области - 725 тыс. рублей, за счет средств бюджетов городского и сельских поселений – 8 204,4 тыс. рублей»;

3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

4) приложение 3 исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич

И.А. Букалов

Дело-2, ОСЭР-1, Никешкин-1, Колчанова-1, поселения-9, Территория-1.

Приложение

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 23.06. 2021 г. №473

Приложение 2

к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области**

**на 2018 -2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия <\*> | |
| федерального бюджета | | областного бюджета | районного  бюджета | бюджетов  поселений | | Внебюджетных источников | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | |
|  | | Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселения | 2018-2021 | 1215,6 | |  |  |  | | 1215,6 | |  | Администрация  Белоярского  городского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 256,9 | |  |  |  | | 256,9 | |  | 6 квартиры |
| 2019 | 235,6 | |  |  |  | | 235,6 | |  | 4 квартиры |
| 2020 | 305,1 | |  |  |  | | 305,1 | |  | 3 квартиры |
| 2021 | 418,0 | |  |  |  | | 418,0 | |  | 5 квартиры |
| 1.2 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселение | 2018-2021 | 140,0 | |  |  | 140,0 | |  | |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 110,0 | |  |  | 110,0 | |  | |  |
| 2019 | 10,0 | |  |  | 10,0 | |  | |  |
| 2020 | 10,0 | |  |  | 10,0 | |  | |  |
| 2021 | 10,0 | |  |  | 10,0 | |  | |  |
| 1.3 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Катайгинского сельского поселения | | 2018-2021 | 2266,6 | |  |  |  | | 2266,6 | |  | Администрация  Катайгинского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 538,2 | |  |  |  | | 538,2 | |  | 36 квартир |
| 2019 | 569,2 | |  |  |  | | 569,2 | |  | 14 квартир |
| 2020 | 554,2 | |  |  |  | | 554,2 | |  | 14 квартир |
| 2021 | 605,0 | |  |  |  | | 605,0 | |  | 14 квартир |
| 1.4 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Катайгинского сельского поселения | | 2018-2021 | 105,0 | |  |  | 105,0 | |  | |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 65,0 | |  |  | 65,0 | |  | |  |
| 2019 | 0 | |  |  | 0 | |  | |  |
| 2020 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2021 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 1.5 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения | 2018-2021 | 778,0 | |  |  |  | | 778,0 | |  | Администрация  Клюквинского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 156,6 | |  |  |  | | 156,6 | |  | 8 квартир |
| 2019 | 171,1 | |  |  |  | | 171,1 | |  | 6 квартир |
| 2020 | 224,9 | |  |  |  | | 224,9 | |  | 6 квартир |
| 2021 | 225,4 | |  |  |  | | 225,4 | |  | 5 квартир |
| 1.6 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 | |  |  | 80,0 | |  | |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2019 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2020 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2021 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 1.7 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Макзырского сельского поселения | 2018-2021 | 452,32 | |  |  |  | | 452,32 | |  | Администрация  Макзырского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 125,3 | |  |  |  | | 125,3 | |  | 12 квартир |
| 2019 | 105,6 | |  |  |  | | 105,6 | |  | 11 квартир |
| 2020 | 99,4 | |  |  |  | | 99,4 | |  | 6 квартир |
| 2021 | 122,02 | |  |  |  | | 122,02 | |  | 10 квартир |
| 1.8 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Макзырского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 | |  |  | 80,0 | |  | |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2019 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2020 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2021 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 1.9 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Палочкинского сельского поселения | 2018- 2021 | 176,7 | |  |  |  | | 176,7 | |  | Администрация  Палочкинского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 26,3 | |  |  |  | | 26,3 | |  | 4 квартиры |
| 2019 | 43,0 | |  |  |  | | 43,0 | |  | 1 квартира |
| 2020 | 87,4 | |  |  |  | | 87,4 | |  | 1 квартира |
| 2021 | 20,0 | |  |  |  | | 20,0 | |  | 1 квартира |
| 1.10 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Палочкинского сельского поселения | 2018-2021 |  | |  |  |  | |  | |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2019 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2020 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2021 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1.11 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сайгинского сельского поселения | 2018-2021 | 914,1 | |  |  |  | | 914,1 | |  | Администрация  Сайгинского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 201,1 | |  |  |  | | 201,1 | |  | 19 квартир |
| 2019 | 248,7 | |  |  |  | | 248,7 | |  | 5 квартир |
| 2020 | 214,3 | |  |  |  | | 214,3 | |  | 5 квартир |
| 2021 | 250,0 | |  |  |  | | 250,0 | |  | 5 квартир |
| 1.12 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Сайгинского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 | |  |  | 80,0 | |  | |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2019 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2020 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2021 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 1.13 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Орловского сельского поселения | 2018-2021 | 159,6 | |  |  |  | | 159,6 | |  | Администрация  Орловского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 20,0 | |  |  |  | | 20,0 | |  | 4 квартиры |
| 2019 | 50,0 | |  |  |  | | 50,0 | |  | 4 квартиры |
| 2020 | 39,6 | |  |  |  | | 39,6 | |  | 2 квартиры |
| 2021 | 50,0 | |  |  |  | | 50,0 | |  | 3 квартира |
| 1.14 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Орловского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 | |  |  | 80,0 | |  | |  |  | | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2019 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2020 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2021 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 1.15 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Степановского сельского поселения | 2018-2021 | 1635,6 | |  |  |  | | 1635,6 | |  | Администрация  Степановского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 350,0 | |  |  |  | | 350,0 | |  | 35 квартир |
| 2019 | 390,6 | |  |  |  | | 390,6 | |  | 24 квартиры |
| 2020 | 495,0 | |  |  |  | | 495,0 | |  | 13 квартир |
| 2021 | 400,0 | |  |  |  | | 400,0 | |  | 11 квартир |
| 1.16 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Степановского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 | |  |  | 80,0 | |  | |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2019 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2020 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2021 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 1.17 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Ягоднинского сельского поселения | 2018-2021 | 605,9 | |  |  |  | | 605,9 | |  | Администрация  Ягоднинского  сельского  поселения | | Количество отремонтированных квартир |
| 2018 | 104,6 | |  |  |  | | 104,6 | |  | 8 квартир |
| 2019 | 74,6 | |  |  |  | | 74,6 | |  | 3 квартиры |
| 2020 | 270,4 | |  |  |  | | 270,4 | |  | 2 квартиры |
| 2021 | 156,3 | |  |  |  | | 156,3 | |  | 6 квартир |
| 1.18 | | Приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Ягоднинского сельского поселения | 2018-2021 | 80,0 | |  |  | 80,0 | |  | |  | Досрочный завоз строительных материалов |
| 2018 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2019 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2020 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
| 2021 | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  |
|  | | Итого по задаче | 2018-2021 | **8929,42** | |  |  | **725,0** | | **8204,42** | |  |  | |  |
| 2018 | **2074,0** | |  |  | **295,0** | | **1779,0** | |  |  | |  |
| 2019 | **2018,4** | |  |  | **130,0** | | **1888,4** | |  |  | |  |
| 2020 | **2440,3** | |  |  | **150,0** | | **2290,3** | |  |  | |  |
| 2021 | **2396,72** | |  |  | **150,0** | | **2246,72** | |  |  | |  |
|  | | Итого по МП | 2018-2021 | **8929,42** | |  |  | **725,0** | | **8204,42** | |  |  | |  |
| 2018 | **2074,0** | |  |  | **295,0** | | **1779,0** | |  |  | |  |
| 2019 | **2018,4** | |  |  | **130,0** | | **1888,4** | |  |  | |  |
| 2020 | **2440,3** | |  |  | **150,0** | | **2290,3** | |  |  | |  |
| 2021 | **2396,72** | |  |  | **150,0** | | **2246,72** | |  |  | |  |

Примечание: <\*> - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятия МП.