**Общественный совет**

**при Администрации Верхнекетского района**

 **ПРОТОКОЛ**

|  |  |
| --- | --- |
|  27 октября 2021г. | №2  |

р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,19а/1

Присутствовало членов Общественного совета Отсутствовали

9 человек: 8 человек:

Банникова Т.И. (ж/д ст.Белый Яр) Абросимова Н.Н. (с.Палочка)

Берёзкина М.Л. (р.п.Белый Яр) Мингалеев И.Ф (р.п.Белый Яр)

Домнин В.В. (р.п.Белый Яр) Моргуненко Н.В. (п.Степановка)

Ерёменко А.М. (р.п.Белый Яр) Никитина Г.А. (Томск, больница)

Ковальков С.И. (р.п.Белый Яр) Киселёва Т.С. (п.Сайга)

Попова Г.А. (р.п.Белый Яр) Трескулов Н.В (Томск, Росреестр)

Попцова Н.В. (р.п.Белый Яр) Рубчевский А.Е.(уроки в БСШ 2)

Сиденко Е.Д. (р.п.Белый Яр) Чухлебов А.В. (подготовка к ВКС)

Чазов И.П. (р.п.Белый Яр)

от Администрации Верхнекетского района:

С.А.Альсевич, Главы Верхнекетского района

С.А.Никешкин, заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности

О.Н.Кузнецова, начальник отдела по связям с общественностью, поселениями и СМИ

А.Г.Люткевич, начальник отдела промышленности, транспорта и связи

В.Ю.Медведев, начальник МКУ «Инженерный центр»

Председатель – Сиденко Е.Д.

ПОВЕСТКА:

1. О согласовании перечня автомобильных дорог местного значения, подлежащих ремонту и (или) капитальному ремонту за счёт средств субсидии из областного бюджета в 2022 году.

В связи с отсутствием на заседании Никитиной Г.А., секретаря Общественного

совета, Сиденко Е.Д. предложила для ведения протокола заседания возложить обязанности секретаря временно на Попцову Н.В.

 ГОЛОСОВАЛИ:

Количество голосов, проголосовавших «за» - 9, «против» – 0, воздержались - 0.

По первому вопросу:

 СЛУШАЛИ:

Люткевича А.Г., начальника отдела промышленности, транспорта и связи, о согласовании перечня автомобильных дорог местного значения, подлежащих ремонту за счёт средств субсидии из областного бюджета в 2022 году. Членам Общественного Совета были представлены информационные таблицы с перечнем осмеченных объектов по запросам поселений и фотографии:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Виды работ | Сметная стоимость (руб.) | Основание включения в перечень |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги п. Степановка- п. Катайга | Ремонт дорожного полотна (отсыпка щебнем) укладка труб, протяженность ремонтируемого участка 1333 метра | 12 946 040,89 | Участки дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, единственное сообщение с населенными пунктами (завоз продуктов питания, почта, лекарственные препараты и др.) |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги п. Лисица- п. Макзыр | Ремонт дорожного полотна (отсыпка гравием), укладка труб. Протяженность ремонтируемого участка 11427 метров | 9 225 089,38 | Участки дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, единственное сообщение с населенными пунктами (завоз продуктов питания, почта, лекарственные препараты и др.) |
| Белоярское городское поселение |
| 3 | ул.Комсомольскаяот ул. Таежная до ул. Гагарина, протяженность ремонтируемого участка 472 метра | Ремонт тротуара с устройством асфальтобетонного покрытия | 1 906 402,79 | В 2021 году проведен ремонт тротуара по ул. Комсомольска от ул. Гагарина до ул. Котовского. В 2022 году необходимо закончить ремонт тротуара по данной улице |
| 4 | ул. Медиков протяженность ремонтируемого участка 465 метров | Ремонт дороги сустройством покрытия из щебня | 2 469 281,56 | Множественные поврежденияпокрытия из асфальта (вспучивание, деформация), многочисленныежалобы населения, (требует незамедлительного ремонта) |
| 5 | ул. Кашурникова | Устройство покрытий дороги изщебня | 4 456 263,6(смета в ценах 2019 года) | В перечне дорог на обсуждение комиссии для проведения ремонта состоит с 2018 года |
| 6 | ул. Мира | Устройство покрытий дороги изщебня | 4 052 985,6(смета в ценах 2019 года) | В перечне дорог на обсуждение комиссии для проведения ремонта состоит с 2018 года |
| 7 | ул. Широковская | Устройство покрытий дороги из щебня | 2 000 372,4(смета в ценах 2019 года) года | В перечне дорог на обсуждение комиссии для проведения ремонта состоит с 2018 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 8 | пер. Белоярский | Устройство покрытий дороги изщебня | 954 944,4(смета в ценах 2019 года) | В перечне дорог на обсуждение комиссии для проведения ремонта состоит с 2018 года |
| 9 | ул. Советская на участке от ул. Свердлова до ул.Коммунальная | Устройство покрытий дороги изАсфальтобетонных смесей, устройство покрытий тротуара из асфальтобетонных смесей, водоотведение | 14 763 087,6(смета в ценах 2019 года) | В перечне дорог на обсуждение комиссии для проведения ремонта состоит с 2018 года |
| 10 | ул. Лесная на участке от ул. Рабочая до ул. Береговая | Устройство покрытий дороги изАсфальтобетонных смесей, водоотведение | 15 004 308(смета в ценах 2019 года) | В перечне дорог на обсуждение комиссии для проведения ремонта состоит с 2018 года |
| 11 | ул. Молодежная | Устройство покрытий дороги из асфальтобетонных смесей | 3 935 305,2(смета в ценах 2019 года) | В перечне дорог на обсуждение комиссии для проведения ремонта состоит с 2018 года |
| 12 | ул. Белорусская на участке от ул. Вокзальная до ул. Белорусская 23 | Устройство покрытий дороги изасфальтобетонных смесей | 8 213 539,2(смета в ценах 2019 года) | В перечне дорог на обсуждение комиссии для проведения ремонта состоит с 2018 года |
| 14 | ул. Энтузиастов | Устройство покрытий дороги изщебня, водоотведение | 1 550 647,2(смета в ценах 2019 года) | В перечне дорог на обсуждение комиссии для проведения ремонта состоит с 2018 года |
| 15 | ул. Таежная от ул. Свердлова до ул.Комсомольская | Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством асфальтированного тротуара по краю дороги | 13 163 504,21 ориентировочная стоимость | Множественные поврежденияпокрытия, высокая интенсивность движения транспортных средств, отсутствие тротуара, высокая вероятность ДТП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ул. 4 Луговой проезд | Устройство покрытий дороги из щебня, водоотведение | 2 378 398,8(смета в ценах 2019 года) | В перечне дорог на обсуждение комиссии для проведения ремонта состоит с 2018 года |
| 17 | ул. Чапаева на участке от ул. Свердлова до ул. Южная | Устройство покрытий дороги изщебня, водоотведение | 3 350 436(смета в ценах 2019 года) | В перечне дорог на обсуждение комиссии для проведения ремонта состоит с 2018 года |
| 18 | ул. Рабочая на участке от ул. Свердлова до ул. Южная | Устройство покрытий дороги изщебня, водоотведение | 3 350 436(смета в ценах 2019 года) | В перечне дорог на обсуждение комиссии для проведения ремонта состоит с 2018 года |
| 19 | ул. Гагарина | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 29 292 745,90ориентировочная стоимость | Множественные поврежденияпокрытия, высокая интенсивность движения транспортных средств, что быстро приводит проезжую часть в ненадлежащее состояние |
| 20 | ул. Курская | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 9 398 742,00 | Множественные поврежденияпокрытия, многочисленные жалобы населения, данная улица является частью автобусного маршрута №2 |
| 21 | ул.Строительная | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 8 030 222,10ориентировочная стоимость | Множественные поврежденияпокрытия, многочисленные жалобы населения и требованияпрокуратуры, из за состояния дороги высокая вероятность ДТП (требует незамедлительного ремонта) |
|  | ул. Таежная от ул. Космонавтов- ул. Совхозная | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 19 110 775,40 ориентировочная стоимость | Множественные поврежденияпокрытия, многочисленные жалобы населения из за состояния дороги высокая вероятность ДТП  |
| Ягоднинское сельское поселение |
| 22 | ул. Леспромхозная | Ремонт дорожного полотна | 5 886 868,44 | Необходим ремонт дорожного полотна |
| Сайгинское сельское поселение |
| 23 | ул. Шевцовой | Ремонт дорожного полотна | 2 636 139,60 | Необходим ремонт дорожного полотна |
| Клюквинское сельское поселение |
| 24 | ул. Комсомольская | Ремонт дорожного полотна | 3 454 111,2 | Необходим ремонт дорожного полотна |

 Вопросы членов Общественного совета:

Ерёменко А.М. об отсутствии в представленном перечне улиц Степановки

Попцова Н.В. об учёте 6-тикилометрового участка дороги Белый Яр-Степановка в районе р.Ингузет;

Ковальков С.И. о более подробном представлении плана ремонта участка дороги Степановка-Катайга;

Сиденко Е.Д. о рассмотрении ремонта ул.Комсомольская в п.Клюквинка;

Домнин В.В. о необходимости обратить внимание администрации района и Степановского с/поселения на отвод воды в районе Парка Победы и детского сада в п.Степановка

 С учётом обсуждения Сиденко Е.Д. предложила согласовать представленный перечень дорог.

 ГОЛОСОВАЛИ:

Количество голосов, проголосовавших «за» - 9, «против» – 0, воздержались - 0.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать перечень автомобильных дорог местного значения, подлежащих ремонту и (или) капитальному ремонту за счёт средств субсидии из областного бюджета в 2022 году:

- Автомобильная дорога п.Степановка – п.Катайга;

- Автомобильная дорога п.Лисица – п.Макзыр;

- в р.п.Белый Яр – улица Комсомольская (тротуар от ул.Таёжная до ул.Гагарина), улица Медиков, улица Кашурникова, улица Мира, улица Широковская, переулок Белоярский.

Председатель Е.Д.Сиденко

Секретарь Н.В.Попцова