ДУМА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

| № 42 от 25.09.2023 |  | р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, строен.1 |
| --- | --- | --- |

Об информации о подготовке к отопительному периоду

объектов жилищно-коммунального хозяйства

Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Колчанову Татьяну Николаевну, о подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, Дума Верхнекетского района решила:

1. Информацию о подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства принять к сведению.

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы

Верхнекетского района		                               			      Е.А. Парамонова

Дело-1, Админ-1, отдел ЖКХ-1

Информация о подготовке коммунального комплекса района к отопительному сезону 2023-2024 годов.

В коммунальный комплекс района входят:

16 котельных, установленной мощностью 33 Гкал/час, на которых установлено 37 котлов, присоединено почти 20 км. тепловых сетей;

6 автономных дизельных электростанций, установленной мощностью 5 МВт, более121 км. электрических сетей, из которых 20км 10 кВ, 15 трансформаторных подстанций;

Почти 46км водопроводных сетей с 5 водонапорными башнями, 17 водозаборных скважин общей производительностью более 5 тыс. м3/сутки, 3 станции водоочистки производительностью более 2 тыс. м3/сутки,  12 км. канализационных сетей с 8 канализационными насосными станциями, 1 станция очистки сточных вод производительностью 1200 м3/сутки.

В сфере ЖКХ осуществляют свою деятельность семь предприятий в том числе пять МУПов. В сфере занято 266 человек.

План по подготовке к отопительному периоду был сформирован  на 1 апреля 2023 на сумму 324млн.руб. В него были включены все объекты, требующие ремонта. Это по сути оценка средств, на которые можно привести все объекты ЖКХ в устойчивое работоспособное состояние. Из этого плана были поданы заявки в Департамент ЖКХ на 15 наиболее аварийных объектов на 179 млн.руб.

Из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» в 2023 году выделено 108млн.575,70669 тыс.руб. на  3  мероприятия:

- Замена котла №2.на котельной ДКВР на сумму 48млн.716тыс.руб.

- Капитальный ремонт крыши котельной ДКВР на сумму почти 35 млн. рублей (на 2024 год еще запланировано 29млн.981,36711тыс.руб.)

- Выполнение аварийно-восстановительных работ на ДЭС п. Степановка на сумму 28млн.916,11тыс.руб., в т.ч. МБ 4млн.56,11тыс.руб., ОБ 24млн.860тыс.руб.

Кроме того из областного резервного фонда финансирования непредвиденных расходов выделено 5млн.345,8тыс.руб. на капитальный ремонт трех водозаборных скважин: две резервные  в р.п. Белый Яр (на центральный водозабор и на станции Белый Яр) и скважина в п. Степановка. Из местного бюджета на эти цели выделено 634 тыс.813,43руб.

Из местного бюджета на подготовку к ОЗП на сегодняшний день в рамках трёх программ направлено 16млн.205тыс.руб.:

1. В рамках МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области» запланировано 173,4тыс. руб. на восстановление изоляции теплосетей.

2. В рамках МП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в МО Верхнекетский район Томской области» 54,5тыс. руб. на ремонт одной муниципальной квартиры.

3. В рамках МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской области» 15млн.977,10322тыс.руб.; в том числе:

На софинансирование средств ОБ из МБ направлено 4млн.690,92343тыс.руб.

Теплоснабжение

Котельная ПМК Белый Яр. Приобретены два сетевых насоса, мотор-редуктор с электродвигателем, подшипниковый узел на топливоподачу  на сумму 478,6тыс.руб.

Котельная РДК Белый Яр. Приобретен сетевой насос, материалы и оборудование для подготовки к ОЗП на сумму 261,17тыс.руб. Котельная ДКВР Белый Яр, Приобретены насос на тепловую сеть, подпиточный насос, произведен ремонт 6 электродвигателей   на забрасыватели топлива, устройство для прочистки котловых труб от накипи, материалы для восстановления изоляции тепловых сетей по ул. 60 лет Октября и ул. Советской, восстановление теплотрассы по ул. Гагарина к ДЮСШ всего на сумму 1млн.61тыс.руб.

Станционная котельная Белый Яр. Приобретены огнеупорный кирпич, дымосос, датчики реле давления на сумму 466 тыс.руб.

Котельная п. Клюквинка. Заменена дымовая труба с газоходом на сумму 1млн.259,2784тыс.руб. Направлено на капитальный ремонт 130м. теплотрассы по ул. Центральной 820тыс.руб.

Котельная п. Сайга. Приобретены трубы на теплотрассу  протяженностью 150м на сумму 209,17965тыс.руб.

С целью выполнения предписания Сибирского управления Ростехнадзора на обследование 10 дымовых труб (на 6 котельных в р.п. Белый Яр, кот. Клюквинка, на 3 котельных в п.Степановка) и два здания котельных в п.Центральный, п.Лисица направлено 310 тыс.

Для разработки проектно-сметной документации, прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости капитальных ремонтов, обследования здания и котла№3 котельной ДКВР, разработки проекта на капитальный ремонт котельной ДКВР потребовалось 2млн.295тыс.руб.

На погашение задолженности по заработной плате работникам МУП «БИО ТЭП» была выделена субсидия из ОБ в размере 4млн.842,022тыс.рублей. Так же из ОБ выделена субсидия на приобретение угля для МУП «Теплотехник» в размере 5 млн. руб.

Всего в сферу теплоснабжения направлено 100млн.628,163тыс.руб., в том числе 7млн.70,43431тыс.руб. из МБ.

Водоснабжение и водоотведение

На привлечение специальной техники (автокран, экскаватор) для устранения аварий на инженерных сетях и замены глубинных насосов на водозаборных скважинах выделено в 2023 году 505тыс.600руб.

На приобретение оборудования и материалов для подготовки к ОЗП (в т.ч. 9 железобетонных колодцев) для МУП «КОМХОЗ» выделено 941,55тыс.руб.

Приобретён сетевой насос с частотным преобразователем и датчиком давления на станцию водоподготовки р.п. Белый Яр на сумму 467тыс.руб. для организации резервного водоснабжения в случае вывода в ремонт водонапорной башни на ул. Энергетиков.

На ремонт ассенизаторской техники для обслуживания объектов в Белый Яр, Клюквинка  выделено 375,03тыс.руб.

На приобретение материалов для ремонта канализационных сетей в р.п. Белый Яр выделено 179,676тыс.руб.

На обустройство водозаборных скважин в п.Степановка и п.Ягодное выделено соответственно 64тыс.руб и 53,24тыс.руб.

На разработку ТЗ на проектирование реконструкции системы водоснабжения р.п.Белый Яр выделено 350тыс.руб.

Произведено обследование двух водонапорных башен в р.п. Белый Яр по ул. Энергетиков и ул.Горкунова  на сумму 450тыс.руб.

Впервые из МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской области» были выделены средства на ремонт станций водоочистки, установленных по губернаторской программе в п. Катайга, п.Сайга, .Ягодное на сумму 284,67108тыс.руб.

В размере 1млн.165,43377тыс. рублей из ОБ была выделена субсидия на погашение кредиторской задолженности по заработной плате работникам МУП «Верхнекетский водоканал».

Всего в сферу водоснабжения направлено 10млн.685,24668, в т.ч. из МБ 4млн.174тыс.руб.

Электроснабжение

В сфере электроснабжения из МБ все средства направлены на

ДЭС и электролинии п. Степановка в размере 849,946тыс.руб.

Так же из средств ОБ предоставлен бюджетный кредит в размере 6млн.руб. для частичной оплаты за поставку дизельного топлива для МУП «Степановка».

Из фонда непредвиденных расходов областного бюджета выделено 10млн. на приобретение дизельного топлива для ДЭС п.Степановка.

В размере 3млн.853тыс.руб. выделена субсидия на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов на приобретение 50т дизельного топлива для МУП «Степановское».

Всего в сферу электроснабжения направлено 49млн.619,056тыс.руб, в т.ч. из МБ 10млн.906,056тыс.руб.

Подводя итоги подготовки к отопительному сезону можно сказать, что еще предстоит получить паспорта готовности, которые выдаёт Управление Сибирского Ростехнадзора Нам нужно получить паспорта на 8 поселений из 8 (на Палочкинское СП паспорт не требуется). Конечный срок получения паспортов 15 ноября. Приезд представителей Ростехнадзора в наш район по графику запланирован на 17 октября.

Можно отметить следующие наиболее важные мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к зиме:

Заменен 1 котёл и еще 2 котла в процессе замены до 1 ноября (8,1% от существующих).

Отремонтировано 2км.300м муниципальных электрических сетей (2% от ветхих).

Капитально отремонтировано 340м тепловых сетей (3,9% от ветхих).

Заменено 250м водопроводных сетей (1% от ветхих)

Заменено 200м канализационных сетей (2,1% от ветхих).

Будут капитально отремонтированы 3 водозаборные скважины (16% от существующих).

В сферу теплоснабжения направлено на подготовку к ОЗП 90млн.786,141тыс. руб. (68,4% от всего объема на подготовку к ОЗП).

В сферу водоснабжения направлено на подготовку к ОЗП 9млн.519,81291тыс.руб. (7,2% от всего объема на подготовку к ОЗП).

В сферу электроснабжения направлено на подготовку к ОЗП 29млн.766,056тыс..руб. (22,4% от всего объема на подготовку к ОЗП).

В сферу муниципального жилфонда 2млн.702,65849тыс.руб. (2% от всего объема на подготовку к ОЗП).