АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2024 г.                                п. Степановка                                                 № 48

Верхнекетского района

Томской области

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Степановского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального  образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях подготовки и выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Степановского сельского поселения в 2024 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

1.1. план мероприятий  по организованному пропуску паводковых вод  на территории Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области  в 2024 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. план привлечения сил и средств из организаций всех форм собственности для возможных аварийно - восстановительных работ согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. перечень пунктов временного размещения  населения согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. места сосредоточения эвакуированной техники согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

2. Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, независимо от форм собственности, и жилых домов к половодью согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. И.о. ведущего специалиста по финансам  Администрации Степановского сельского поселения Моргуненко Н.В. составить сметы расходов на работы по подготовке к проведению организованного пропуска паводковых вод. Предоставить отчеты об  использовании выделенных денежных средств из бюджета Степановского сельского поселения на работы по подготовке к проведению организованного пропуска паводковых вод.

4. Рекомендовать:

4.1. И.О.директора МУП «Степановское» Крохичеву А.В.:

1) организовать накопление, хранение и отпуск ГСМ.

2) предусмотреть решение вопросов отключения электроустановок и питания электрических сетей с целью исключения короткого замыкания электропитания на объектах и жилых  домах, попадающих в зону подтопления;

4.2. Заведующему «ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Степановская участковая больница» Хакимзянову З.И. разработать мероприятия по медицинскому обслуживанию населения в паводковый период;

4.3. Заведущей аптечным пунктом п. Степановка МУП «Социальная КСП» Фатеевой О.В. создать необходимые запасы медикаментов;

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения                                       А.А. Хижняк

_____________________________________________________________________________________________

Дело- 1, прокуратура-1,Администрация ТО -1,  районная комиссия по ЧС и ПБ-1, КЧС-1,  больница-1, ООО БИО ТЭК С -1, полиция-1, ПЧ п. Степановка -1, связь-1, ООО Степановское -1,  аптека-1

Приложение 1

к постановлению Администрации Степановского сельского поселения

от «21» февраля 2024 года № 48

## П Л А Н

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод

на территории Степановского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области в 2024 году.

1. Провести организационное заседание оперативно-хозяйственной комиссии по вопросам:

- о завозе и накоплении продовольствия и ГСМ

- о медицинском обслуживании жителей поселка, контроле за организацией проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного затопления о схеме связи и оповещения в паводковый период.

Срок рассмотрения вопросов:  апрель

Ответственный: председатель комиссии

2. Решить вопрос о транспортном сообщении между поселением и райцентром в      паводковый период.

Срок: апрель

Ответственный: председатель комиссии

3. Провести очистку санкционированных свалок.

Срок: май

Ответственный: председатель комиссии

4. Своевременно принять решение об ограничении движения автотранспорта на дорогах

общего пользования и улица поселка на период весенней распутицы.

Срок: апрель

Ответственный: председатель комиссии

5 .На период весеннего подъема реки Кеть в полной мере задействовать водомерный пост  в д. Максимкин Яр, иметь ежедневные сведения о колебаниях уровня воды.

Срок: май-июнь

Ответственный: управляющий делами Администрации Степановского  сельского

поселения

6. В период весеннего ледохода организовать наблюдения п. Степановка за образованием заторов и организации своевременной борьбы с ними.

Срок: апрель, май

Ответственный: председатель комиссии

7. Организовать дежурство на опасных участках автомобильной дороги  Клюквинка –

Степановка.

Срок: март, апрель

Ответственный: председатель комиссии

8. Очистить от снега водосливные сооружения.

Срок: март-апрель

Ответственный: председатель комиссии

Приложение 2

к постановлению Администрации Степановского сельского поселения

от «21» февраля 2024 года № 48

## ПЛАН

привлечения сил и средств из организаций всех форм собственности

для возможных аварийно - восстановительных работ, перевозки населения

на территории Степановского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области в 2024 году.

| Название организации, где дислоцируется техника | Пожарная вспомогательная техника, приспособленная к тушению пожаров | Количество единиц | Телефон вызова в дневное время | Телефон вызова в ночное время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ИП Стяжкин Н.И. | КАМАЗ самосвал | 1 | 8-913-872-41-12 | 8-913-872-41-12 |
| 2. ИП Казаченко С.В. | ТТ-4 | 1 | 8-961-095-41-64 | 8-961-095-41-64 |
| 3. Администрация Степановского сельского поселения | Экскаватор УАЗ 315195 | 1 1 | 25-1-36 | 25-4-58 |

Мобильная бригада по перевозке имущества в помощь жителям, попавшим в зону подтопления:

1. Шмарловский Сергей Анатольевич

2. Мирошкин Тимофей Александрович

3. Крохичев Владимир Александрович

4. Чумерин Андрей Викторович

Приложение 3

к постановлению Администрации Степановского сельского поселения

от «21» февраля 2024 года № 48

Перечень

пунктов временного размещения населения, проживающего на территории МО. Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

| Наименование | Адрес | Руководитель | Общая вместимость (чел.) | Телефон | Юридический адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степановская средняя общеобразовательная школа Верхнекетского района Томской области» | п. Степановка пер. Аптечный, 5 | Директор Гаврилова Любовь Валерьевна | 322 | 25-1-66 | 636516, Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 5 |

Приложение 4

к постановлению Администрации Степановского сельского поселения

от «21» февраля 2024 года № 48

Места сосредоточения эвакуированной техники

| Наименование | Адрес | Собственник объекта | Руководитель, адрес, телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| ИП Иванов Ю.П. | п. Степановка, ул. Лесная 100Б | ИП Иванов Ю.П. | Иванов Юрий Петрович, п. Степановка, ул. Лиханова 39-1, 8 906 955 21 90 |

Приложение 5

к постановлению Администрации Степановского сельского поселения

от «21» февраля 2024 года № 48

СОСТАВ

оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, независимо от форм собственности, и жилых домов к половодью

| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Должность | № телефона (служебный) | Дом. адрес, № телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дробышенко Марина Александровна | Глава Администрации Степановского сельского поселения, председатель комиссии | 25-1-36 | ул. Зеленая, 37-2 8 960-974-33-42 |
| 2 | Лисицын Алексей Васильевич | Начальник ПЧ п. Степановка ОГУ ЧС ПБ ОПС-3 Верхнекетского района (по согласованию) | 25-1-22 | ул. Южная,13-1, 89138400778 |
| Члены комиссии |
| 1. | Крохичев Александр Владимирович | И.о. Директора МУП «Степановское» | 25-1-91 | ул. Зеленая, д. 37, кв. 2 25-1-91 |
| 2. | Иванова Ольга Владимировна | Старший лесничий филиала Верхнекетского лесничества ОГКУ «Томское управление лесами» (по согласованию) | 25-2-15 | ул. Юннатов, 1-1, 8 913 816 17 33 |
| 3. | Сарапулова Татьяна Леонидовна | Директор ООО «Степановское» ( по согласованию) | 25-1-69 | ул. Ленина, 8-1 25-3-23 |
| 4. | Звонарев Владимир Павлович | Участковый инспектор полиции ( по согласованию) | 25-1-32 | 8 952-686-28-07 |
| 5. | Хакимзянов Зуфар Ибрагимович | ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Степановская участковая больница – заведующая (по согласованию) | 25-1-10 | ул. Новая д.7 |
| 6. |  | отделение почтовой связи п.Степановка (по согласованию) | 25-1-33 |  |
| 7. | Филимонов Андрей Николаевич | Начальник Степановского авиаотделения (по согласованию) | 25-2-80 8-901-613-63-56 | ул. Зеленая, 31-2 25-3-77 |
| 8. | Иванов Юрий Петрович | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) | 89069552190 | ул. Лиханова, 39-1 89069552190 |
| 9. | Гаврилова Любовь Валерьевна | МБОУ «Степановская СОШ» - директор | 25-1-66 | ул. Комсомольская, д. 32, кв.1 |
| 10. | Родыгин Сергей Юрьевич | Заведующий ДК им. Я. М. Свердлова п. Степановка структурное подразделение МАУ «Культура» (по согласованию) | 25-2-83 | ул. Рабочая, 11-2 25-2-01 8 913 116 46 86 |
| 11. | Сопыряева Юлия Борисовна | Заведующая филиала №6 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (по согласованию) | 25-1-07 89528041167 | ул. Комсомольская, 20-1 25-2-08 |