# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09 августа 2012 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 953 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.12.2011 №1458 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»

В связи с изменением объема финансирования и сроков проведения капитального ремонта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в Постановление Администрации Верхнекетского района  от 23 декабря 2011 года №1458 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы» следующие изменения:

1.1. в паспорте программы строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 10797,6 тыс. руб. в том числе: 5204,4 тыс.руб. – средства Фонда. 1634 тыс.руб. – бюджет муниципального образования. 3601 тыс. руб.- средства поселений 358,2 тыс.руб. – средства собственников |
| --- | --- |

1.2.  приложения 1,2,3,4 к долгосрочной целевой программе «Капитальный ремонт      жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему постановлению соответственно.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Заря Севера» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района			                                           А.Н.Сидихин

Жаглина Е.С.

2-15-09

Приложение 1

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 09 августа 2012 г.  № 953

Поадресный список многоквартирных домов, 
планируемых к проведению капитального ремонта в 2012-2014 годах

Муниципальное образование «Верхнекетский район»

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | год постройки | % износа | этажность | кол-во квартир | Кол-во зарег-х граждан, чел | Наименование УК / ОСЖ/ТСЖ* | Дата начала капитального ремонта** | Дата окончания капитального ремонта** | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. | Показатели капитального ремонта | Планируемые виды работ по капитальному ремонту٭٭٭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Фонда | Бюджет муниципального района | Средства собственников | Всего | Ст-ть ремонта, тыс.руб./кв.м | общая площадь, кв.м. | Доля муницип. собствен-ти, % | Доля средств поселений, тыс.руб. |  |
| Муниципальное образование "Белоярское городское поселение" |
| 1 | р.п. Белый Яр ул. Комсомольская, 20 | 1975 | 61 | 2 | 12 | 38 | ТСЖ "Микрорайон рабочий" | 1.09.12 | 30.11.12 | 586,5 | 181,9 | 40,5 | 808,9 | 1,5 | 533 | 29 | 14 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента, утепление и ремонт фасада |
| 2 | р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 22 | 1978 | 60 | 2 | 12 | 47 | ТСЖ "Микрорайон рабочий" | 1.09.12 | 30.11.12 | 1025,9 | 318,1 | 70,7 | 1414,7 | 2,6 | 526 | 42 | 16 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, утепление и ремонт фасада |
| Итого по поселению за 2012 год |  | X | 24 | 85 | X | X | X | 1 612,4 | 500 | 111,2 | 2 223,6 | Х | 1059 | X | 30 | X |
| 3 | р.п. Белый Яр, Рабочая, д.74 | 1977 | 59 | 2 | 12 | 31 | ТСЖ "Микрорайон рабочий" | 01.09.13 | 31.12.13 | 181 | 56 | 12 | 249 | 0,5 | 545 | 15 | 2 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 4 | р.п. Белый Яр, Чапаева, д.75 | 1988 | 61 | 2 | 12 | 47 | ТСЖ "Микрорайон рабочий" | 01.09.13 | 31.12.13 | 185 | 58 | 13 | 256 | 0,5 | 526 | 17 | 2 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 3 | р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, д.2а | 1970 | 61 | 2 | 9 | 23 | ТСЖ "Содружество" | 01.09.13 | 31.12.13 | 322 | 100 | 22 | 444 | 1,3 | 353 | 22 | 5 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента |
| 4 | р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская, 2 | 1970 | 61 | 2 | 8 | 33 | ТСЖ "Содружество" | 01.09.13 | 31.12.13 | 323 | 100 | 22 | 445 | 1,2 | 357 | 0 | 0 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента |
| 5 | р.п. Белый Яр ул Октябрьская, д.4 | 1969 | 61 | 2 | 8 | 27 | ТСЖ "Содружество" | 01.09.13 | 31.12.13 | 323 | 100 | 22 | 445 | 1,2 | 359 | 14 | 3 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента |
| 6 | р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, д. 5 | 1973 | 60 | 2 | 9 | 21 | ТСЖ "Содружество" | 01.09.13 | 31.12.13 | 323 | 100 | 22 | 445 | 1,2 | 359 | 0 | 0 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента |
| 7 | р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, д. 6 | 1971 | 61 | 2 | 8 | 20 | ТСЖ "Содружество" | 01.09.13 | 31.12.13 | 323 | 100 | 22 | 445 | 1,2 | 360 | 24 | 5 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента |
| Итого по поселению за 2013 год |  | X | 66 | 202 | X | X | X | 1980 | 614 | 135 | 2729 | Х | 2859 | X | 17 | X |
| 8 | р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 6 | 1971 | 61 | 2 | 9 | 32 | ООО "УК Сибиряк" | 01.09.14 | 31.12.14 | 403 | 125 | 28 | 556 | 1,6 | 353 | 12 | 3 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента, утепление и ремонт фасада |
| 9 | р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 10 | 1967 | 62 | 2 | 10 | 17 | ООО "УК Сибиряк" | 01.09.14 | 31.12.14 | 403 | 125 | 28 | 556 | 1,6 | 357 | 0 | 0 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента, утепление и ремонт фасада |
| 10 | р.п. Белый Яр, ул. Таежная, д. 1 | 1968 | 62 | 2 | 9 | 32 | ООО "УК Сибиряк" | 01.09.14 | 31.12.14 | 403 | 125 | 28 | 556 | 1,5 | 360 | 27 | 8 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента, утепление и ремонт фасада |
| 11 | р.п. Белый Яр, ул. Таежная, д. 2 | 1968 | 62 | 2 | 8 | 29 | ООО "УК Сибиряк" | 01.09.14 | 31.12.14 | 403 | 125 | 28 | 556 | 1,5 | 365 | 0 | 0 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента, утепление и ремонт фасада |
| Итого по поселению за 2014 год |  | X | 36 | 110 | X | X | X | 1 612 | 500 | 112 | 2 224 | X | 1 435 | X | 11 | X |
| Итого по поселению |  |  | X | 126 | 397 | X | X | X | 5204,4 | 1 614 | 358,2 | 7176,6 | X | 5 352 | X | 58 | X |
| Итого по району за 2012 год |  | X | 24 | 85 | X | X | X | 1612,4 | 500 | 111,2 | 2223,6 | X | 1059 | X | 30 | X |
| Итого по району за 2013 год |  | X | 66 | 202 | X | X | X | 1980 | 614 | 135 | 2729 | X | 2859 | X | 17 | X |
| Итого по району за 2014 год |  | X | 36 | 110 | X | X | X | 1612 | 500 | 112 | 2224 | X | 1 435 | X | 11 | X |
| Всего по району 2012-2014гг |  | X | 126 | 397 | X | X | X | 5204,4 | 1614 | 358,2 | 7176,6 | X | 5353 | X | 58 | X |

* Управляющая компания / Организация собственников жилья/Товарищество собственников жилья

** Дата начала и дата окончания в соответствии с протоколом решения о проведении капитального ремонта

*** Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185

Приложение 2

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 09 августа 2012 г.  № 953

Поадресный список муниципальных квартир в многоквартирных домах, домов блокированной застройки и особняков 
муниципального жилищного фонда, планируемых к проведению капитального ремонта в 2012-2014 годах

Муниципальное образование «Верхнекетский район»

| № п/п | Адрес дома | год постройки | % износа | кол-во квартир | Кол-во зарег-х граждан, чел | Дата начала капитального ремонта* | Дата окончания капитального ремонта* | Ст-ть кап.ремонта,тыс.руб. | Показатели капитального ремонта | Планируемые виды работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджет муниципального района | Средства сельских поселений |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст-ть ремонта, тыс.руб./кв.м | общая площадь, кв.м. |  |
| Муниципальное образование "Катайгинское сельское поселение" |
| 1 | п.Катайга ул.Фрунзе. д. 27 | 1972 | 78 | 1 | 1 | 01.05.12 | 01.07.12 | 150 | 0 | 150 | 4,0 | 37 | ремонт крыши,потолка |
| 2 | п.Катайга ул.Мира, д. 5 | 1969 | 84 | 2 | 7 | 01.05.12 | 01.07.12 | 190 | 0 | 190 | 3,9 | 49 | замена цокольного ряда, окон. блок |
| 3 | п.Катайга ул.Котовского, д.7 | 1970 | 82 | 1 | 2 | 01.07.12 | 01.09.12 | 150 | 0 | 150 | 4,0 | 37 | замена цокольного ряда |
| Итого по поселению за 2012 год | X | X | 4 | 10 | X | Х | 490 | 0 | 490 | X | 123 | X |
| 4 | п.Катайга ул.Юбилейная, д. 3 | 1970 | 82 | 2 | 4 | 01.05.13 | 01.07.13 | 160 | 0 | 160 | 4,3 | 37 | земонт крыши |
| 5 | п.Катайга ул.Чкалова, д. 11 | 1973 | 76 | 1 | 4 | 01.07.13 | 01.09.13 | 150 | 0 | 150 | 4,0 | 37 | замена цокольного ряда,окон. блок. |
| Итого по поселению за 2013 год | X | X | 3 | 8 | X | Х | 310 | 0 | 310 | X | 74 | X |
| Итого по поселению за 2014 год | X | X | 0 | 0 | X | Х | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
| Итого по поселению | X | X | 7 | 18 | X | Х | 800 | 0 | 800 | X | 197 | X |
| Муниципальное образование "Клюквинское сельское поселение" |
| 6 | п.Клюквинка ул.Новая д.4 кв.1 | 1963 | 96 | 1 | 6 | 01.01.12 | 31.12.12 | 30 | 0 | 30 | 0,8 | 39 | замена пола |
| 7 | п.Клюквинка ул.40 лет Победы д.1 кв.1 | 1981 | 60 | 1 | 5 | 01.01.12 | 31.12.12 | 60 | 0 | 60 | 1,3 | 47 | замена стульев |
| 8 | п.Клюквинка ул.Северна д.9 кв.2 | 1962 | 98 | 1 | 3 | 01.01.12 | 31.12.12 | 40 | 0 | 40 | 0,8 | 50 | замена пола |
| 9 | п.Клюквинка ул.Строительная д.17 | 1968 | 86 | 2 | 6 | 01.01.12 | 31.12.12 | 50 | 0 | 50 | 0,6 | 80 | ремонт кровли |
| 10 | п.Клюквинка 40 лет Победы д.5 кв.1 | 1981 | 60 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 35 | 0 | 35 | 0,7 | 47 | замена пола |
| 11 | п.Клюквинка ул.40 лет Победы д.16 кв.1 | 1982 | 60 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 30 | 20 | 10 | 0,4 | 67,5 | замена стены |
| Итого по поселению за 2012 год | X | X | 7 | 24 | X | Х | 245 | 20 | 225 | X | 330,5 | X |
| 12 | п.Клюквинка ул.Береговая д.51 кв.2 | 1986 | 50 | 1 | 4 | 01.01.13 | 31.12.13 | 50 | 0 | 50 | 0,8 | 60 | замена оконных блоков |
| 13 | п.Клюквинка ул.Терешковой д.12 кв.1 | 1991 | 40 | 1 | 4 | 01.01.13 | 31.12.13 | 40 | 0 | 40 | 0,6 | 68 | ремонт кровли |
| 14 | п.Клюквинка ул.Южная д.31 кв.1 | 1988 | 46 | 1 | 3 | 01.01.13 | 31.12.13 | 40 | 0 | 40 | 0,6 | 68 | замена оконных блоков |
| 15 | п.Клюквинка ул.40 лет Победы д.3 | 1981 | 60 | 2 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 100 | 0 | 100 | 0,9 | 114 | замена оконных блоков, пола |
| Итого по поселению за 2013 год | X | X | 5 | 13 | X | Х | 230 | 0 | 230 | X | 310 | X |
| 16 | п.Клюквинка ул.Сплавная д.14 кв.2 | 1983 | 56 | 1 | 3 | 01.01.14 | 31.12.14 | 50 | 0 | 50 | 0,8 | 62 | замена оконных блоков |
| 17 | п.Клюквинка ул.Северная д.8 кв.2 | 1984 | 54 | 1 | 4 | 01.01.14 | 31.12.14 | 60 | 0 | 60 | 1,2 | 51 | замена оконных блоков |
| 18 | п.Клюквинка ул.Октябрьская д.16 кв.1 | 1987 | 48 | 1 | 4 | 01.01.14 | 31.12.14 | 40 | 0 | 40 | 0,6 | 69 | ремонт кровли |
| 19 | п.Клюквинка ул.Южная д.21 кв.1 | 1984 | 54 | 1 | 3 | 01.01.14 | 31.12.14 | 103 | 0 | 103 | 1,7 | 60 | замена стульев, окладного венца, пола |
| Итого по поселению за 2014 год | X | X | 4 | 14 | X | Х | 253 | 0 | 253 | X | 242 | X |
| Итого по поселению | X | X | 16 | 51 | X | Х | 728 | 20 | 708 | X | 882,5 | X |
| Муниципальное образование "Макзырское сельское поселение" |
| 20 | п. Лисица, ул. Речная д. 16 | 1972 | 75 | 1 | 3 | 01.06.12 | 01.09.12 | 17 | 0 | 17 | 0,4 | 41 | капитальный ремонт печи |
| 21 | п. Лисица, ул. Студенческая д. 17 | 1972 | 75 | 1 | 1 | 01.06.12 | 01.09.12 | 21 | 0 | 21 | 0,5 | 41 | капитальный ремонт крыши дома |
| 22 | п. Лисица, ул.Лесная д. 4 | 1994 | 30 | 1 | 3 | 01.06.12 | 01.09.12 | 21 | 0 | 21 | 0,3 | 78 | капитальный ремонт крыши дома |
| 23 | п. Лисица, ул. Студенческая д. 6 | 1969 | 80 | 1 | 4 | 01.06.12 | 01.09.12 | 21 | 0 | 21 | 0,5 | 41 | капитальный ремонт крыши дома |
| 24 | п. Лисица, ул. Студенческая д. 21 | 1972 | 75 | 1 | 3 | 01.06.12 | 01.09.12 | 17 | 0 | 17 | 0,4 | 39 | капитальный ремонт печи |
| 25 | п. Макзыр, ул. Новая д. 21 | 1970 | 75 | 1 | 2 | 01.06.12 | 01.09.12 | 18 | 0 | 18 | 0,4 | 47 | капитальный ремонт печи |
| 26 | п. Макзыр, ул. Новая д. 8 | 1968 | 80 | 1 | 3 | 01.06.12 | 01.09.12 | 21 | 0 | 21 | 0,4 | 48 | капитальный ремонт крыши дома |
| 27 | п. Макзыр, ул. Новая д. 20 | 1969 | 80 | 1 | 1 | 01.06.12 | 01.09.12 | 18 | 0 | 18 | 0,4 | 48 | капитальный ремонт печи |
| Итого по поселению за 2012 год | X | X | 8 | 20 | X | X | 154 | 0 | 154 | X | 383 | X |
| 28 | п. Лисица, ул.Лесная д. 10 | 1988 | 40 | 1 | 1 | 01.06.13 | 01.09.13 | 15 | 0 | 15 | 0,5 | 29 | капитальный ремонт крыши дома |
| 29 | п. Лисица, ул.Таежная д. 4 | 1975 | 70 | 1 | 3 | 01.06.13 | 01.09.13 | 14 | 0 | 14 | 0,4 | 38 | капитальный ремонт печи |
| 30 | п. Лисица, ул. Таежная д. 9 | 1975 | 70 | 1 | 3 | 01.06.13 | 01.09.13 | 14 | 0 | 14 | 0,4 | 39 | капитальный ремонт печи |
| 31 | п. Макзыр, пер. Восточный д. 4 | 1968 | 80 | 1 | 5 | 01.06.13 | 01.09.13 | 14 | 0 | 14 | 0,4 | 40 | капитальный ремонт печи |
| 32 | п. Макзыр, ул. Таежная д. 2 | 1971 | 75 | 1 | 1 | 01.06.13 | 01.09.13 | 15 | 0 | 15 | 0,3 | 48 | капитальный ремонт крыши дома |
| Итого по поселению за 2013 год | X | X | 5 | 13 | X | X | 72 | 0 | 72 | X | 194 | X |
| 33 | п. Лисица, ул.Студенческая д. 19 | 1972 | 75 | 1 | 4 | 01.06.14 | 01.09.14 | 15 | 0 | 15 | 0,4 | 40 | капитальный ремонт печи |
| 34 | п. Лисица, ул.Студенческая д. 7 | 1969 | 80 | 1 | 3 | 01.06.14 | 01.09.14 | 15 | 0 | 15 | 0,4 | 41 | капитальный ремонт печи |
| 35 | п. Лисица, ул. Новая д. 29 | 1973 | 70 | 1 | 1 | 01.06.14 | 01.09.14 | 15 | 0 | 15 | 0,4 | 37 | капитальный ремонт печи |
| 36 | п. Макзыр, Таежная д. 8 | 1970 | 75 | 1 | 1 | 01.06.14 | 01.09.14 | 5 | 0 | 5 | 0,1 | 48 | капитальный ремонт крыши веранды |
| 37 | п. Макзыр, ул. Центральная д. 26 | 1987 | 45 | 1 | 1 | 01.06.14 | 01.09.14 | 5 | 0 | 5 | 0,1 | 54 | капитальный ремонт крыши веранды |
| Итого по поселению за 2014 год | X | X | 5 | 10 | X | X | 55 | 0 | 55 | X | 220 | X |
| Итого по поселению | X | X | 18 | 43 | X | X | 281 | 0 | 281 | X | 797 | X |
| Муниципальное образование "Орловское сельское поселение" |
| 38 | п. Центральный ул. Советская д. 10 кв.1 | 1964 | 100 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 17 | 0 | 17 | 0,3 | 54 | ремонт полов |
| 39 | п. Центральный пер. Кошевого д. 22 кв.2 | 1963 | 100 | 1 | 3 | 01.01.12 | 31.12.12 | 10 | 0 | 10 | 0,3 | 38 | ремонт потолка |
| 40 | п. Дружный ул. Восточная д. 9 кв.2 | 1960 | 100 | 1 | 1 | 01.01.12 | 31.12.12 | 17 | 0 | 17 | 0,4 | 38 | замена полов, ремонт потолка |
| 41 | п. Дружный ул. Восточная д. 25 кв.2 | 1970 | 100 | 1 | 1 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 38 | ремонт крыльца |
| 42 | п. Центральный пер. Кошевого д. 18 кв.2 | 1963 | 100 | 1 | 3 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 38 | ремонт заваленок |
| 43 | п. Центральный ул. Советская д. 7 кв.2 | 1964 | 100 | 1 | 1 | 01.01.12 | 31.12.12 | 10 | 0 | 10 | 0,3 | 38 | ремонт крыши дома,веранды |
| 44 | п.Центральный пер. Школьный д. 8 кв.2 | 1963 | 100 | 1 | 3 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 38 | ремонт крыши веранды |
| Итого по поселению за 2012 год | X | X | 7 | 14 | X | X | 63 | 0 | 63 | X | 282 | X |
| 45 | п. Центральный ул. Молодёжная д. 9кв.2 | 1980 | 100 | 1 | 4 | 01.01.13 | 31.12.13 | 18 | 0 | 18 | 0,3 | 63 | ремонт полов |
| 46 | п. Центральный ул.Набережная д. 2 кв.1 | 1962 | 100 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 20 | 0 | 20 | 0,4 | 54 | замена полов,ремонт печи |
| 47 | п. Дружный ул. Восточная д. 32 кв.2 | 1970 | 100 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 14 | 0 | 14 | 0,4 | 38 | ремонт крыши, потолка |
| 48 | п. Центральный ул. Набережная д. 20 кв.1 | 1968 | 100 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 9 | 0 | 9 | 0,2 | 38 | ремонт крыши дома |
| 49 | п. Центральный ул. Набережная д. 18 кв.1 | 1968 | 100 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 9 | 0 | 9 | 0,2 | 38 | ремонт крыши дома |
| Итого по поселению за 2013 год | X | X | 5 | 12 | X | X | 70 | 0 | 70 | X | 231 | X |
| 50 | п. Центральный ул. Набережная д. 16 кв.1 | 1968 | 100 | 1 | 5 | 01.01.14 | 31.12.14 | 18 | 0 | 18 | 0,2 | 76 | замена полов |
| 51 | п. Центральный ул. Набережная д. 21 кв.2 | 1968 | 100 | 1 | 1 | 01.01.14 | 31.12.14 | 20 | 0 | 20 | 0,5 | 38 | ремонт полов,печи |
| 52 | п. Дружный ул. Восточная д. 28 кв.1 | 1970 | 100 | 1 | 2 | 01.01.14 | 31.12.14 | 18 | 0 | 18 | 0,5 | 38 | замена полов,потолка |
| 53 | п. Центральный ул. Набережная д. 15 кв.2 | 1968 | 100 | 1 | 1 | 01.01.14 | 31.12.14 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 58 | ремонт крыши |
| 54 | п. Дружный ул.Комарова д. 2 кв.2 | 1970 | 100 | 1 | 6 | 01.01.14 | 31.12.14 | 6 | 0 | 6 | 0,1 | 80 | ремонт печи |
| 55 | п. Дружный ул.Восточная д. 3 кв.2 | 1960 | 100 | 1 | 3 | 01.01.14 | 31.12.14 | 8 | 0 | 8 | 0,2 | 38 | ремонт крыши |
| Итого по поселению за 2014 год | X | X | 6 | 18 | X | X | 73 | 0 | 73 | X | 328 | X |
| Итого по поселению | X | X | 18 | 44 | X | X | 206 | 0 | 206 | X | 841 | X |
| Муниципальное образование "Палочкинское сельское поселение" |
| 56 | с. Палочка ул. Береговая д.12 кв.1 | 1985 | 53 | 1 | 5 | 25.07.12 | 25.08.12 | 20 | 0 | 20 | 0,3 | 65 | замена сгнивших участков дома: под окнами, половых лаг, пола, часть кровли |
| Итого по поселению за 2012 год | X | X | 1 | 5 | X | X | 20 | 0 | 20 | X | 65 | X |
| 57 | с. Палочка ул. Молодежная д.16 кв.1 | 1973 | 90 | 1 | 3 | 25.07.13 | 25.08.13 | 45 | 0 | 45 | 1,0 | 45 | замена сгнивших участков дома: под окнами, замена половых лаг, полов, дверных и оконных блоков, кладка печи |
| Итого по поселению за 2013 год | X | X | 1 | 3 | X | X | 45 | 0 | 45 | X | 45 | X |
| Итого по поселению за 2014 год | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
| Итого по поселению | X | X | 2 | 8 | X | X | 65 | 0 | 65 | X | 110 | X |
| Муниципальное образование "Сайгинское сельское поселение" |
| 58 | п.Сайга ул. Громовой д.2 кв.2 | 1980 | 62 | 1 | 2 | 01.07.12 | 30.09.12 | 13 | 0 | 13 | 0,2 | 55 | капитальный ремонт печи |
| 59 | п. Сайга ул.Карбышева д.15 кв.2 | 1984 | 56 | 1 | 2 | 01.07.12 | 30.09.12 | 13 | 0 | 13 | 0,2 | 61 | капитальный ремонт печи |
| 60 | п.Сайга ул.Карбышева д.24 кв.1 | 1987 | 48 | 1 | 2 | 01.07.12 | 30.09.12 | 15 | 0 | 15 | 0,2 | 64 | ремонт пола |
| 61 | п.Сайга ул.Карбышева д.17 кв.2 | 1984 | 54 | 1 | 4 | 01.07.12 | 30.09.12 | 15 | 0 | 15 | 0,2 | 63 | ремонт кровли |
| 62 | п.Сайга ул.Матросова д.4 кв.2 | 1970 | 82 | 1 | 3 | 01.07.12 | 30.09.12 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 41 | капитальный ремонт печи |
| 63 | п.Сайга ул. Матросова д.9 кв.2 | 1970 | 82 | 1 | 3 | 01.07.12 | 30.09.12 | 20 | 0 | 20 | 0,5 | 40 | ремонт кровли |
| 64 | п.Сайга ул.Молодежная д.4 кв.1 | 1979 | 64 | 1 | 4 | 01.07.12 | 30.09.12 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 40 | капитальный ремонт печи |
| 65 | п.Сайга ул.Молодежная д.5 кв.2 | 1982 | 58 | 1 | 2 | 01.07.12 | 30.09.12 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 49 | капитальный ремонт печи |
| 66 | п.Сайга ул.Третьякевича д.4 кв.2 | 1985 | 52 | 1 | 2 | 01.07.12 | 30.09.12 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 39 | капитальный ремонт печи и кровли |
| 67 | п.Сайга ул. Третьякевича д.6 кв.1 | 1985 | 52 | 1 | 3 | 01.07.12 | 30.09.12 | 13 | 0 | 13 | 0,2 | 53 | капитальный ремонт печи |
| 68 | п.Сайга ул.Туркенича д.7 кв.2 | 1970 | 82 | 1 | 5 | 01.07.12 | 30.09.12 | 13 | 0 | 13 | 0,2 | 59 | капитальный ремонт печи |
| 69 | п.Сайга ул.Шашева д.3 кв.1 | 1988 | 46 | 1 | 5 | 01.07.12 | 30.09.12 | 25 | 0 | 25 | 0,4 | 69 | ремонт кровли |
| 70 | п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 18 | 1974 | 63 | 24 | 0 | 01.07.12 | 31.12.12 | 120 | 0 | 120 | 0,1 | 1 109 | ремонт входного потолочного козырька, установка оконных блоков |
| Итого по поселению за 2012 год | X | X | 36 | 37 | X | X | 299 | 0 | 299 | X | 1 742 | X |
| 71 | п. Сайга ул. Андросовой д.9 кв.1 | 1970 | 82 | 1 | 2 | 01.07.13 | 30.09.13 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 40,0 | капитальный ремонт печи |
| 72 | п.Сайга ул.Карбышева д.7 кв.1 | 1973 | 76 | 1 | 1 | 01.07.13 | 30.09.13 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 38,6 | капитальный ремонт печи |
| 73 | п.Сайга ул.Карбышева д.9 кв.1 | 1973 | 76 | 1 | 2 | 01.07.13 | 30.09.13 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 40 | ремонт кровли |
| 74 | п.Сайга ул.Карбышева д.25 кв.2 | 1987 | 48 | 1 | 2 | 01.07.13 | 30.09.13 | 48 | 0 | 48 | 0,7 | 65 | ремонт крыльца, пола в квартире, смена опорных стульев |
| 75 | п.Сайга ул.Третьякевича д.8 кв.1 | 1985 | 52 | 1 | 3 | 01.07.13 | 30.09.13 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 40 | капитальный ремонт печи |
| 76 | п.Сайга ул.Третьякевича д.16 кв.1 | 1985 | 52 | 1 | 2 | 01.07.13 | 30.09.13 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 40 | капитальный ремонт печи |
| 77 | п.Сайга ул.Третьякевича д.20 кв.1 | 1985 | 52 | 1 | 3 | 01.07.13 | 30.09.13 | 25 | 0 | 25 | 0,6 | 39 | капитальный ремонт печи, фундамент |
| 78 | п.Сайга ул.Туркенича д.7 кв.1 | 1970 | 82 | 1 | 1 | 01.07.13 | 30.09.13 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 40 | капитальный ремонт печи |
| 79 | п.Сайга ул.Фадеева д.9 кв.1 | 1972 | 78 | 1 | 4 | 01.07.13 | 30.09.13 | 60 | 0 | 60 | 0,9 | 67 | замена оконных блоков |
| 80 | п.Сайга ул.Фадеева д.14 кв.1 | 1972 | 78 | 1 | 4 | 01.07.13 | 30.09.13 | 10 | 0 | 10 | 0,2 | 48 | ремонт кровли |
| 81 | п.Сайга ул.Шевцовой д.8 кв.1 | 1987 | 48 | 1 | 5 | 01.07.13 | 30.09.13 | 18 | 0 | 18 | 0,3 | 60 | капитальный ремонт печи, кровли |
| 82 | п.Сайга ул.Матросова д.2 кв.1 | 1970 | 82 | 1 | 7 | 01.07.13 | 30.09.13 | 13 | 0 | 13 | 0,2 | 58 | капитальный ремонт печи |
| 83 | п.Сайга ул.Матросова д.13 кв.2 | 1970 | 82 | 1 | 4 | 01.07.13 | 30.09.13 | 13 | 0 | 13 | 0,2 | 63 | ремонт кровли |
| Итого по поселению за 2013 год | X | X | 13 | 40 | X | X | 265 | 0 | 265 | X | 638,6 | X |
| Итого по поселению за 2014 год | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
| Итого по поселению | X | X | 49 | 77 | X | X | 564 | 0 | 564 | X | 2 380,6 | X |
| Муниципальное образование "Степановское сельское поселение" |
| 84 | п.Степановка ул.Советская д. 5 | 1974 | 72 | 3 | 3 | 01.01.12 | 31.12.12 | 50 | 0 | 50 | 0,5 | 96 | кровля дома |
| 85 | п.Степановка ул.Комсомольская д. 10 кв.2 | 2008 | 6 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 40 | замена счетчика |
| 86 | п.Степановка ул.Южная д. 3 | 1975 | 70 | 1 | 6 | 01.01.12 | 31.12.12 | 11 | 0 | 11 | 0,1 | 77 | кровли дома |
| 87 | п.Степановка ул.Песчаная д. 3 кв.1 | 1967 | 86 | 1 | 3 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 39 | печь |
| 88 | п.Степановка ул.Береговая д. 34 кв.2 | 1989 | 43 | 1 | 3 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 76 | печь |
| 89 | п.Степановка ул.Студенческая д. 19 кв.1 | 1977 | 66 | 1 | 3 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 48 | печь |
| 90 | п.Степановка ул.Зеленая д. 37 кв.2 | 1985 | 51 | 1 | 4 | 01.01.12 | 31.12.12 | 7 | 0 | 7 | 0,1 | 52 | оконных блоков и рам |
| 91 | п.Степановка ул.Юннатов д. 10 кв.1 | 1972 | 76 | 1 | 5 | 01.01.12 | 31.12.12 | 7 | 0 | 7 | 0,2 | 40 | замена бруса,крыльцо |
| 92 | п.Степановка ул.Заречная д. 1 кв.1 | 1966 | 87 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 9 | 0 | 9 | 0,2 | 39 | замена балок, половой рейки, заваленок, кровля веранды, крыльцо |
| 93 | п.Степановка ул.Песчаная д. 8 кв.1 | 1982 | 56 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 10 | 0 | 10 | 0,3 | 39 | кровля веранды, заваленки |
| 94 | п.Степановка ул.Студенческая д. 18 кв.1 | 1967 | 86 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 40 | кровля веранды |
| 95 | п.Степановка ул.Береговая д. 1 кв.1 | 1988 | 44 | 1 | 4 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 54 | оконные блоки и рамы |
| 96 | п.Степановка ул.Зеленая д. 29 кв.1 | 1985 | 51 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 54 | кровля веранды |
| 97 | п.Степановка ул.Комсомольская д. 19 кв.3 | 1983 | 55 | 1 | 3 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 48 | кровля веранды, заваленки |
| 98 | п.Степановка ул.Лиханова д. 8 кв.1 | 1970 | 80 | 1 | 3 | 01.01.12 | 31.12.12 | 7 | 0 | 7 | 0,2 | 46 | замена бруса, лаг, печь |
| 99 | п.Степановка ул.Береговая д. 9 кв.1 | 1970 | 80 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 48 | заваленка |
| 100 | п.Степановка ул.Сплавная д. 5 кв.1 | 1967 | 86 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 11 | 0 | 11 | 0,3 | 42 | замена бруса, оконных блоков и рам |
| 101 | п.Степановка ул.Студенческая д. 3 | 1974 | 72 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 8 | 0 | 8 | 0,1 | 56 | печь, половая рейка |
| 102 | п.Степановка ул.Октябрьская д. 3 кв.1 | 1973 | 74 | 1 | 1 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 42 | печь |
| 103 | п.Степановка ул.Ленина д. 18 кв.1 | 1978 | 64 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 22 | 0 | 22 | 0,9 | 24 | замена бруса, оконных блоков и рам |
| 104 | п.Степановка ул.8 Марта д. 3 кв.2 | 1974 | 72 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 27 | 0 | 27 | 0,6 | 48 | замена бруса, оконных блоков и рам |
| 105 | п.Степановка ул.Дорожная д. 16 кв.2 | 1990 | 41 | 1 | 4 | 01.01.12 | 31.12.12 | 41 | 0 | 41 | 0,7 | 60 | оконные блоки и рамы, двери |
| 106 | п.Сепановка ул.Советская д. 4 | 1977 | 66 | 1 | 5 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 82 | печь |
| 107 | п.Степановка ул.Заречная д. 3 кв.1 | 1966 | 87 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 39 | печь |
| 108 | п.Степановка ул.Южная д. 4 кв.2 | 1975 | 70 | 1 | 2 | 01.01.12 | 31.12.12 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 55 | печь |
| Итого по поселению за 2012 год | X | X | 27 | 71 | X | X | 244 | 0 | 244 | X | 1284 | X |
| 109 | п.Степановка ул.Береговая д. 38 кв.2 | 1990 | 41 | 1 | 3 | 01.01.13 | 31.12.13 | 16 | 0 | 16 | 0,3 | 56 | оконные блоки и рамы |
| 110 | п.Степановка ул.Заречная д. 6 | 1967 | 86 | 1 | 4 | 01.01.13 | 31.12.13 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 121 | печь, половая рейка и заваленка |
| 111 | п.Степановка ул.Гагарина д. 11 кв.1 | 1971 | 78 | 1 | 3 | 01.01.13 | 31.12.13 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 42 | кровля веранды |
| 112 | п.Степановка ул.Дорожная д. 16 кв.1 | 1990 | 41 | 1 | 3 | 01.01.13 | 31.12.13 | 6 | 0 | 6 | 0,1 | 63 | оконные блоки и рамы |
| 113 | п.Степановка ул.Свердлова д. 8 кв.1 | 1966 | 87 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 16 | 0 | 16 | 0,3 | 48 | половая рейка, лаги, брус |
| 114 | п.Степановка ул.Береговая д. 6 кв.1 | 1981 | 58 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 42 | крыльцо |
| 115 | п.Степановка ул.Северная д. 20 кв.1 | 1978 | 64 | 1 | 1 | 01.01.13 | 31.12.13 | 6 | 0 | 6 | 0,1 | 52 | оконные блоки и рамы |
| 116 | п.Степановка ул.Вахрушева д. 10 кв.1 | 1957 | 90 | 1 | 5 | 01.01.13 | 31.12.13 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 48 | печь |
| 117 | п.Степановка ул.Береговая д. 24 кв.2 | 1973 | 74 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 42 | кровля веранды |
| 118 | п.Степановка ул.Рабочая д. 8 кв.1 | 1966 | 87 | 1 | 3 | 01.01.13 | 31.12.13 | 6 | 0 | 6 | 0,1 | 56 | печь,дверь |
| 119 | п.Степановка пер.Полуденовский д. 1 кв.1 | 1971 | 78 | 1 | 6 | 01.01.13 | 31.12.13 | 4 | 0 | 4 | 0,1 | 62 | дверь |
| 120 | п.Степановка ул.Лиханова д. 3 кв.1 | 1967 | 86 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 16 | 0 | 16 | 0,3 | 48 | кровля квартиры, заваленка, крыльцо |
| 121 | п.Степановка ул.Лиханова д. 3 кв.2 | 1967 | 86 | 1 | 1 | 01.01.13 | 31.12.13 | 4 | 0 | 4 | 0,1 | 45 | кровля квартиры, заваленка |
| 122 | п.Степановка ул.Дорожная д. 27 | 1993 | 35 | 1 | 4 | 01.01.13 | 31.12.13 | 10 | 0 | 10 | 0,1 | 76 | заваленка, подпол |
| 123 | п.Степановка ул.Южная д. 12 кв.2 | 1978 | 64 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 9 | 0 | 9 | 0,1 | 67 | кровля квартиры и веранды |
| 124 | п.Степановка ул. Студенческая д. 25 кв.1 | 1977 | 66 | 1 | 3 | 01.01.13 | 31.12.13 | 15 | 0 | 15 | 0,4 | 40 | кровля и стены веранды, брус, стекло |
| 125 | п.Степановка ул.Школьная д. 28 кв.1 | 1968 | 84 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 23 | 0 | 23 | 0,5 | 47 | брус, оконные блоки ирамы |
| 126 | п.Степановка ул.Песчаная д. 22 кв.1 | 1982 | 56 | 1 | 4 | 01.01.13 | 31.12.13 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 54 | печь |
| 127 | п.Степановка ул.Зеленая д. 31 кв.1 | 1985 | 51 | 1 | 4 | 01.01.13 | 31.12.13 | 23 | 0 | 23 | 0,5 | 49 | брус, оконные блоки ирамы, дверь |
| 128 | п.Степановка ул.Комсомольская д. 14 кв.1 | 1984 | 53 | 1 | 4 | 01.01.13 | 31.12.13 | 4 | 0 | 4 | 0,1 | 40 | кровля квартиры и веранды |
| 129 | п.Степановка ул.Гагарина д. 38 кв.1 | 1973 | 74 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 38 | печь |
| 130 | п.Степановка ул.Лесная д. 14 кв.2 | 1967 | 86 | 1 | 1 | 01.01.13 | 31.12.13 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 39 | конек на кровле, заваленка |
| 131 | п.Степановка ул.Лесная д. 36 кв.1 | 1986 | 49 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 54 | печь |
| 132 | п.Степановка ул.Южная д. 7 кв.1 | 1976 | 68 | 1 | 2 | 01.01.13 | 31.12.13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | печь |
| Итого по поселению за 2013 год | X | X | 24 | 67 | X | X | 181 | 0 | 181 | X | 1 267 | X |
| 133 | п.Степановка ул.Студенческая д. 26 | 1974 | 72 | 1 | 2 | 01.01.14 | 31.12.14 | 10 | 0 | 10 | 0,1 | 75 | печь |
| 134 | п.Степановка ул.Гагарина д. 7 кв.1 | 1968 | 84 | 1 | 3 | 01.01.14 | 31.12.14 | 18 | 0 | 18 | 0,3 | 58 | печь, стекло, электросчетчик,кровля квартиры |
| 135 | п.Степановка ул.Гагарина д. 9 кв.1 | 1968 | 84 | 1 | 6 | 01.01.14 | 31.12.14 | 7 | 0 | 7 | 0,1 | 58 | печь, стекло, кровля веранды |
| 136 | п.Степановка ул.Гагарина д. 20 кв.1 | 1968 | 84 | 1 | 3 | 01.01.14 | 31.12.14 | 50 | 0 | 50 | 0,8 | 59 | брус, печь |
| 137 | п.Степановка ул.Береговая д. 4 кв.1 | 1980 | 60 | 1 | 1 | 01.01.14 | 31.12.14 | 20 | 0 | 20 | 0,5 | 42 | электроприборы, печь, кровля квартиры |
| Итого по поселению за 2014 год | X | X | 5 | 15 | X | X | 105 | 0 | 105 | X | 292 | X |
| Итого по поселению | X | X | 56 | 153 | X | X | 530 | 0 | 530 | X | 2843 | X |
| Муниципальное образование "Ягоднинское сельское поселение" |
| 138 | п.Нибега ул.Центральная д. 11 кв. 1 | 1970 | 82 | 1 | 3 | 01.03.12 | 31.12.12 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 40 | перекрытие кровли |
| 139 | п.Нибега ул.Центральная д. 20 кв. 1 | 1978 | 68 | 1 | 5 | 01.03.12 | 31.12.12 | 13 | 0 | 13 | 0,2 | 55 | перекрытие кровли |
| 140 | п.Нибега ул.Новошкольная д.3 к. 2 | 1985 | 54 | 1 | 3 | 01.03.12 | 31.12.12 | 7 | 0 | 7 | 0,2 | 46 | ремонт печи |
| 141 | п.Ягодное ул.Центральная д.16 кв.1 | 1980 | 64 | 1 | 5 | 01.03.12 | 31.12.12 | 20 | 0 | 20 | 0,4 | 48 | частичная замена пола |
| 142 | п.Ягодное ул.Центральная д.18 кв. 2 | 1968 | 86 | 1 | 1 | 01.03.12 | 31.12.12 | 31 | 0 | 31 | 0,6 | 48 | замена окон, замена бруса под окнами |
| 143 | п.Ягодное ул.Пионерская д.2 кв. 2 | 1969 | 84 | 1 | 4 | 01.03.12 | 31.12.12 | 26 | 0 | 26 | 0,5 | 48 | замена окон, замена бруса по окнами |
| 144 | п.Ягодное ул.Интернациональная д.4 кв.2 | 1969 | 84 | 1 | 2 | 01.03.12 | 31.12.12 | 8 | 0 | 8 | 0,2 | 48 | перекрытие кровли |
| 145 | п.Ягодное ул.Ленина д.6 кв. 2 | 1985 | 54 | 1 | 4 | 01.03.12 | 31.12.12 | 20 | 0 | 20 |  | 75 | ремонт печи, замена бруса, частичная замена пола |
| 146 | п.Ягодное ул.Центральная д.22 кв.2 | 1960 | 90 | 1 | 3 | 01.03.12 | 31.12.12 | 13 |  | 13 | 0,2 | 57 | перекрытие кровли |
| Итого по поселению за 2012 год | X | X | 9 | 30 | X | X | 151 | 0 | 151 | X | 465 | X |
| 147 | п.Ягодное ул.Лесная д.4 кв.1 | 1973 | 78 | 1 | 1 | 01.03.13 | 31.12.13 | 31 | 0 | 31 | 0,6 | 48 | замена бруса под окнами, частичная замена пола |
| 148 | п.Ягодное ул.Боровая д.3 кв.2 | 1969 | 86 | 1 | 2 | 01.03.13 | 31.12.13 | 17 | 0 | 17 | 0,4 | 48 | перекрытие кровли |
| 149 | п.Ягодное ул.Строительная д.12 кв.2 | 1969 | 86 | 1 | 2 | 01.03.13 | 31.12.13 | 23 | 0 | 23 | 0,5 | 48 | перекрытие кровли, ремонт печи |
| 150 | п.Нибега ул.Центральная д.4 кв.2 | 1960 | 92 | 1 | 3 | 01.03.13 | 31.12.13 | 10 | 0 | 10 | 0,2 | 61 | ремонт печи |
| 151 | п.Нибега ул.Лесная д.6 кв.2 | 1960 | 92 | 1 | 2 | 01.03.13 | 31.12.13 | 10 | 0 | 10 | 0,2 | 42 | ремонт печи |
| 152 | п.Нибега ул.Гагарина д.18 кв. 4 | 1970 | 84 | 1 | 2 | 01.03.13 | 31.12.13 | 13 | 0 | 13 | 0,5 | 28 | перекрытие кровли |
| 153 | п.Нибега ул.Центральная д.5 кв.1 | 1969 | 86 | 1 | 1 | 01.03.13 | 31.12.13 | 10 | 0 | 10 | 0,2 | 49 | ремонт печи |
| 154 | п.Ягодное ул.Железнодорожная д.11 кв.1 | 1969 | 86 | 1 | 1 | 01.03.13 | 31.12.13 | 42 | 0 | 42 | 1,1 | 40 | замена бруса под окнами, ремонт печи, замена окон |
| Итого по поселению за 2013 год | X | X | 8 | 14 | X | X | 156 | 0 | 156 | X | 364 | X |
| 155 | п.Нибега ул.Центральная д.6 кв.2 | 1969 | 88 | 1 | 1 | 01.03.14 | 31.12.14 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 49 | перекрытие кровли |
| 156 | п.Нибега ул.Украинская д.6 кв.2 | 1986 | 54 | 1 | 2 | 01.03.14 | 31.12.14 | 13 | 0 | 13 | 0,3 | 51 | перекрытие кровли |
| 157 | п.Ягодное ул.Железнодорожная д.5 кв.2 | 1969 | 88 | 1 | 4 | 01.03.14 | 31.12.14 | 10 | 0 | 10 | 0,3 | 40 | ремонт печи |
| 158 | п.Ягодное ул.Юбилейная д.4 кв.2 | 1969 | 88 | 1 | 5 | 01.03.14 | 31.12.14 | 10 | 0 | 10 | 0,2 | 48 | ремонт печи |
| 159 | п.Ягодное ул.Путевая д.1 кв.2 | 1969 | 88 | 1 | 2 | 01.03.14 | 31.12.14 | 21 | 0 | 21 | 0,4 | 48 | замена бруса под окнами,частичная замена пола |
| 160 | п.Ягодное ул.Лесная д.2 кв.1 | 1985 | 58 | 1 | 3 | 01.03.14 | 31.12.14 | 73 | 0 | 73 | 1,2 | 60 | замена окон, замена бруса по окнами, частичная замена пола, перекрытие кровли |
| Итого по поселению за 2014 год | X | X | 6 | 17 | X | X | 140 | 0 | 140 | X | 296 | X |
| Итого по поселению | X | X | 23 | 61 | X | X | 447 | 0 | 447 | X | 1 125 | X |
| Итого по району за 2012 год | X | X | 99 | 211 | X | X | 1666 | 20 | 1646 | X | 4 674,5 | X |
| Итого по району за 2013 год | X | X | 64 | 170 | X | X | 1329 | 0 | 1329 | X | 3 123,6 | X |
| Итого по району за 2014 год | X | X | 26 | 74 | X | X | 626 | 0 | 626 | X | 1 378 | X |
| Всего по району 2012-2014гг | X | X | 189 | 455 | X | X | 3621 | 20 | 3601 | X | 9176,1 | X |

* Дата начала и дата окончания в соответствии с протоколом решения о проведении капитального ремонта

Приложение 3

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 09 августа 2012 г.  № 953

Бюджет программы по годам,

источникам и направлениям финансирования

«Капитальный ремонт жилищного фонда

в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

в 2012-2014 годах»

| № п\п | Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Общий объем финансирования за счет всех источников: | 10 797,6 | 3 889,6 | 4058 | 2 850 |
| 2 | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |
| 2.1 | средства Фонда | 5204,4 | 1 612,4 | 1 980 | 1 612 |
| 2.2 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 2.3 | районный бюджет | 1 634 | 520 | 614 | 500 |
| 2.4 | средства поселений | 3 601 | 1 646 | 1 329 | 626 |
| 2.5 | средства собственников | 358,2 | 111,2 | 135 | 112 |
| 3 | В том числе по направлениям: |  |  |  |  |
| 4 | Капитальные вложения всего: | 10 797,6 | 3 889,6 | 4058 | 2 850 |
| 4.1 | средства Фонда | 5204,4 | 1 612,4 | 1 980 | 1 612 |
| 4.2 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4.3 | районный бюджет | 1634 | 520 | 614 | 500 |
| 4.4 | средства поселений | 3 601 | 1 646 | 1 329 | 626 |
| 4.5 | средства собственников | 358,2 | 111,2 | 135 | 112 |
| 5 | Текущие расходы, всего: |  |  |  |  |
| 5.1 | средства Фонда |  |  |  |  |
| 5.2 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 5.3 | районный бюджет |  |  |  |  |
| 5.4 | средства поселений |  |  |  |  |
| 5.5 | средства собственников |  |  |  |  |
| 6 | НИОКР |  |  |  |  |
| 6.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 6.2 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 6.3 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 6.4 | Внебюджетные средства |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 09 августа 2012 г.  № 953

Система программных мероприятий

«Капитальный ремонт жилищного фонда

в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

в 2012-2014 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия, источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
| 1 | Составление и ежегодная корректировка реестров домов, требующих капитального ремонта |  |  |  |  | 2012-2014 годы | городское и сельские поселения | определение очередности проведения капитального ремонта |
| 2 | Установление очередности проведения капитального ремонта |  |  |  |  | 2012-2014 годы | городское и сельские поселения | соблюдение порядка проведения капитального ремонта |
| 3 | Проведение экспертизы смет | 105 | 35 | 35 | 35 | 2012-2014 годы | городское и сельские поселения, МАУ «Инженерный центр» | определение стоимости капитального ремонта |
|  | из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства Фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства собственников | 105 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
| 4 | Проведение капитального ремонта | 10692,6 | 3 854,6 | 4023 | 2 815 | 2012-2014 годы | УК, ОСЖ, ТСЖ, городское и сельские поселения | улучшение жилищных условий 850 человек |
|  | из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства Фонда | 5204,4 | 1 612,4 | 1 980 | 1 612 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1 634 | 520 | 614 | 500 |  |  |  |
|  | средства поселений | 3 601 | 1 646 | 1 329 | 626 |  |  |  |
|  | средства собственников | 253,2 | 76,2 | 100 | 77 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 10 795,6 | 3 889,6 | 4 058 | 2 850 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства Фонда | 5204,4 | 1 612,4 | 1 980 | 1 612 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1 634 | 520 | 614 | 500 |  |  |  |
|  | средства поселений | 3 601 | 1 646 | 1 329 | 626 |  |  |  |
|  | средства собственников | 358,2 | 111,2 | 135 | 112 |  |  |  |