# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 августа 2013 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 1006 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.12.2011 №1458 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»

В связи с изменением объема финансирования и сроков проведения капитального ремонта, кадровыми изменениями в Администрации Верхнекетского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Верхнекетского района  от 23 декабря 2011 года №1458 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы» следующие изменения:

1.1.  пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Смагина И.В.»;

1.2. в паспорте программы строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 12754,72 тыс. руб. в том числе: 5856,47 тыс.руб. – средства Фонда. 2324,5 тыс.руб. – бюджет муниципального образования. 4012,24 тыс. руб.- средства поселений 561,51 тыс.руб. – средства собственников |
| --- | --- |

1.3. приложения 1,2,3,4 к долгосрочной целевой программе «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Смагина И.В.

Глава Верхнекетского района			                                            Г.В.Яткин

Жаглина Е.С.

2-15-09

Приложение 1

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 20 августа 2013 г.  № 1006

Поадресный список многоквартирных домов,

планируемых к проведению капитального ремонта в 2012-2014 годах

Муниципальное образование "Верхнекетский район"

| № п/п | Адрес дома | Год постройки | % износа. | Кол-во квартир | Количество зарегистриро-ванных граждан, чел. | Показатели кап. ремонта | Наименование УК / ОСЖ* | Дата начала капитального ремонта | Дата окончания капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. | Планируемые виды работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость ремонта тыс.руб/кв.м. | Общая площадь |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты | Бюджет муниципального района | Средства собственников | Всего |  |
| Муниципальное образование "Белоярское городское поселение" |
| 1 | Комсомольская д.20 | 1975г. | 61 | 12 | 38 | 1,517 | 533,0 | ТСЖ "Микрорайон рабочий" | 01.09.2012 | 31.12.2012 | 586,6 | 181,9 | 40,5 | 809,0 | Ремонт крыши ,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения с установкой приборов учёта, ремонт и утепление фасада, ремонт фундамента |
| 2 | Комсомольская д.22 | 1978г. | 60 | 12 | 47 | 2,688 | 526,2 | ТСЖ "Микрорайон рабочий" | 01.09.2012 | 31.12.2012 | 1025,8 | 318,1 | 70,7 | 1414,6 | Ремонт крыши ,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения с установкой приборов учёта, ремонт и утепление фасада, ремонт фундамента |
| Итого по поселению за 2012 год | x | 24 | 85 | x | 1059,2 | x | x | x | 1612,4 | 500 | 111,2 | 2223,6 |  |
| 3 | Таёжная д.1в | 1985г |  | 60 | 117 | 12,611 | 2860,4 | ООО УК «Веста» | 01.08.2013 | 30.11.13г | 652,074 | 500,0 | 203,307 | 1355,381 | Утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учёта |
| Итого по поселению за 2013 год | x | 60 | 117 | 12,611 | 2860,4 | x | x | x | 652,074 | 500,0 | 203,307 | 1355,381 |  |
| 4 | р.п. Белый Яр, Рабочая, д.74 | 1977 | 59 | 12 | 31 | 0,5 | 545 | ТСЖ "Микрорайон рабочий" | 01.09.2013 | 31.12.2013 | 181 | 56 | 12 | 249 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 5 | р.п. Белый Яр, Чапаева, д.75 | 1988 | 61 | 12 | 47 | 0,5 | 526 | ТСЖ "Микрорайон рабочий" | 01.09.2013 | 31.12.2013 | 185 | 58 | 13 | 256 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 6 | р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, д.2а | 1970 | 61 | 9 | 23 | 1,3 | 353 | ТСЖ "Содружество" | 01.09.2013 | 31.12.2013 | 322 | 100 | 22 | 444 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента |
| 7 | р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская, 2 | 1970 | 61 | 8 | 33 | 1,2 | 357 | ТСЖ "Содружество" | 01.09.2013 | 31.12.2013 | 323 | 100 | 22 | 445 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента |
| 8 | р.п. Белый Яр ул Октябрьская, д.4 | 1969 | 61 | 8 | 27 | 1,2 | 359 | ТСЖ "Содружество" | 01.09.2013 | 31.12.2013 | 323 | 100 | 22 | 445 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента |
| 9 | р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, д. 5 | 1973 | 60 | 9 | 21 | 1,2 | 359 | ТСЖ "Содружество" | 01.09.2013 | 31.12.2013 | 323 | 100 | 22 | 445 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента |
| 10 | р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, д. 6 | 1971 | 61 | 8 | 20 | 1,2 | 360 | ТСЖ "Содружество" | 01.09.2013 | 31.12.2013 | 323 | 100 | 22 | 445 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента |
| 11 | р.п. Белый Яр, ул.Космонавтов, д.6 | 1971 | 61 | 9 | 32 | 1,6 | 353 | ООО "УК Сибиряк" | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 403 | 125 | 28 | 556 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента, утепление и ремонт фасада |
| 12 | р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 10 | 1967 | 62 | 10 | 17 | 1,6 | 357 | ООО "УК Сибиряк" | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 403 | 125 | 28 | 556 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента, утепление и ремонт фасада |
| 13 | р.п. Белый Яр, ул. Таежная, д. 1 | 1968 | 62 | 9 | 32 | 1,5 | 360 | ООО "УК Сибиряк" | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 403 | 125 | 28 | 556 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента, утепление и ремонт фасада |
| 14 | р.п. Белый Яр, ул. Таежная, д. 2 | 1968 | 62 | 8 | 29 | 1,5 | 365 | ООО "УК Сибиряк" | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 403 | 125 | 28 | 556 | Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фундамента, утепление и ремонт фасада |
| Итого по поселению за 2014 год | x | 102 | 312 | x | 4294 | x | x | x | 3592 | 1114 | 247 | 4953,0 | x |
| Итого по поселению |  | x | 186 | 514 | x | 8213,6 | x | x | x | 5856,474 | 2114,0 | 561,507 | 8532,0 | x |
| Итого по району за 2012 год |  | x | 24 | 826 | x | 12507,6 | x | x | x | 1612,4 | 500 | 111,2 | 2223,6 | x |
| Итого по району за 2013 год |  | x | 60 | 117 | x | 2860,4 | x | x | x | 652,074 | 500,0 | 203,307 | 1355,381 | x |
| Итого по району за 2014 год |  | x | 433 | 1947 | x | 30388,6 | x | x | x | 3592 | 1114 | 247 | 4953,0 | x |
| Итого по району за 2012-2014 гг |  | x | 453 | 2027 | x | 31271,6 | x | x | x | 5856,474 | 2114,0 | 561,507 | 8532,0 | x |

Приложение 2

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 20 августа 2013 г.  № 1006

Поадресный список многоквартирных домов,

планируемых к проведению капитального ремонта в 2012-2014 годах

Муниципальное образование "Верхнекетский район"

| № п/п | Адрес дома | Год постройки | Кол-во квартир | Количество зарегистрированных граждан, чел. | Показатели кап. ремонта | Дата начала капитального ремонта | Дата окончания капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. | Планируемые виды работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость ремонта тыс.руб. / кв.м. | Общая площадь |  |  | Федеральный, областной бюджеты | Бюджет муниципального района | Средства поселений | Всего |  |
| Муниципальное образование "Катайгинское сельское поселение" |
| 1 | п.Катайга,ул. Мира, д.1 кв.1 | 1969 | 1 | 2 | 0,12 | 49 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 2 | п.Катайга, ул. Победы, д.28 кв.1 | 1968 | 1 | 2 | 0,12 | 49 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 3 | п.Катайга, ул. Советская, д.19 кв.1 | 1986 | 1 | 3 | 0,11 | 58 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 4 | п.Катайга, ул. Советская, д.2 в кв.2 | 1987 | 1 | 2 | 0,08 | 73,4 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 5 | п.Катайга, ул. Советская, д.23 кв.1 | 1986 | 1 | 2 | 0,11 | 58 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 6 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.11 кв.2 | 1982 | 1 | 5 | 0,11 | 58 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 7 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.21 кв.2 | 1982 | 1 | 3 | 0,11 | 58 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 8 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.29 кв.1 | 1982 | 1 | 4 | 0,11 | 58 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 9 | п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.25 кв.1 | 1982 | 1 | 3 | 0,11 | 58 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 10 | п.Катайга, ул. Гайдара, д.2 кв.1 | 1982 | 1 | 1 | 0,11 | 58 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 11 | п.Катайга, ул. Чапаева, д.19 кв.1 | 1973 | 1 | 2 | 0,16 | 37,2 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 12 | п.Катайга, ул. Вицмана, д.1 кв.2 | 1968 | 1 | 4 | 0,12 | 49 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 13 | п.Катайга,ул. Осенняя, д.12 кв.2 | 1990 | 1 | 5 | 0,21 | 53 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 11,12 | 11,12 | ремонт печи, системы отопления |
| 14 | п.Катайга, ул. Сплавная, д.25 кв.2 | 1979 | 1 | 4 | 0,12 | 62 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | ремонт печи, системы отопления |
| 15 | п.Катайга, ул. Победы, д.17 | 1979 | 1 | 1 | 0,08 | 74,4 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 16 | п.Катайга, ул. Чапаева, д.22 кв.1,2 | 1974 | 2 | 2 | 0,26 | 74,4 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 19,52 | 19,52 | ремонт кровли |
| 17 | п.Катайга, ул. Чапаева, д.13 кв.1,2 | 1973 | 2 | 2 | 0,35 | 74,4 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 25,99 | 25,99 | ремонт кровли |
| 18 | п.Катайга, ул. Победы, д.21 кв.1 | 1979 | 1 | 1 | 0,32 | 58 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 18,42 | 18,42 | ремонт кровли |
| 19 | п.Катайга, ул. Юбилейная, д.29 кв.1 | 1971 | 1 | 4 | 0,33 | 49 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 16,32 | 16,32 | ремонт кровли |
| 20 | п.Катайга, ул. Кирова, д.29 кв.2 | 1969 | 1 | 1 | 0,43 | 37,2 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 15,82 | 15,82 | ремонт кровли |
| 21 | п.Катайга, ул. Фрунзе, д.28 кв.1 | 1972 | 1 | 2 | 0,43 | 37,2 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 15,82 | 15,82 | ремонт кровли |
| 22 | п.Катайга, ул. Вицмана, д.7 кв.2 | 1972 | 1 | 3 | 0,28 | 49 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 13,92 | 13,92 | ремонт кровли |
| 23 | п.Катайга, ул. Кирова, д.21 кв.2 | 1969 | 1 | 8 | 0,42 | 37,2 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 15,62 | 15,62 | ремонт кровли |
| 24 | п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д12 кв.1/2 | 1978 | 2 | 2 | 0,16 | 116 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 18,24 | 18,24 | ремонт кровли |
| 25 | п.Катайга, ул. Советская, д. 2 а кв.1 | 1987 | 1 | 2 | 0,12 | 53 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 26 | п.Катайга, ул. Советская, д.15 кв.2 | 1988 | 1 | 1 | 0,23 | 58 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 13,12 | 13,12 | ремонт печи, системы отопления |
| 27 | п.Катайга, ул. Победы, д.11 кв.2 | 1976 | 1 | 1 | 0,16 | 37,2 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 28 | п.Катайга, ул. Котовского , д.7 кв.1 | 1970 | 1 | 2 | 0,16 | 37,2 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | ремонт печи |
| 29 | п.Катайга, ул. Чкалова, д.19 кв.2 | 1973 | 1 | 2 | 0,1 | 37,2 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 3,58 | 3,58 | ремонт эл. проводки |
| 30 | п.Катайга, ул. Фрунзе, д.27 кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 4,03 | 37,2 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 150 | 150 | ремонт эл. проводки, потолка, крыши |
| 31 | п.Катайга, ул. Комсомольская, д.4 кв.1 | 1982 | 1 | 2 | 0,06 | 58 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | ремонт эл. проводки |
| 32 | п.Катайга, ул. Осенняя, д.13 кв.2 | 1990 | 1 | 1 | 0,08 | 53 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | ремонт системы отопления |
| 33 | п.Катайга, ул. 40 лет Победы, д.14 кв.1 | 1990 | 1 | 2 | 0,07 | 53 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 3,77 | 3,77 | Ремонт эл. проводки |
| 34 | п.Катайга, ул. Мира, д.9 кв.2 | 1975 | 1 | 2 | 0,1 | 37,2 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 3,73 | 3,73 | Ремонт эл. проводки |
| 35 | п.Катайга, ул. Советская, д.3 кв.2 | 1987 | 1 | 2 | 0,07 | 58 | 01.05.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 3,99 | 3,99 | Ремонт эл. проводки |
| Итого по поселению за 2012 год | 38 | 86 | x | 1904,4 | x | x | 0 | 0 | 462,5 | 462,5 | x |
| 36 | п.Катайга, ул. Юбилейная, д. 3 | 1970 | 2 | 4 | 2,7 | 74,4 | 01.05.2013 | 15.10.2013 | 0 | 0 | 200 | 200 | ремонт крыши, балок, замена стены |
| 37 | п.Катайга, ул. Чкалова, д.11 | 1973 | 2 | 4 | 2,7 | 74,4 | 01.05.2013 | 15.10.2013 | 0 | 0 | 200 | 200 | замена оконных блоков цокольного ряда |
| 38 | п.Катайга, ул. Мира, д.5 | 1969 | 2 | 7 | 0,96 | 98 | 01.05.2013 | 15.10.2013 | 0 | 0 | 95 | 95 | замена цокольного ряда |
| Итого по поселению за 2013 год | 6 | 15 | x | 246,8 | x | x | 0 | 0 | 495 | 495 | x |
| Итого по поселению За 2014 год | 0 | 0 | х | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Итого по поселению | 44 | 101 | х | 2151,2 | х | х | 0 | 0 | 957,5 | 957,5 | х |
| Муниципальное образование "Клюквинское сельское поселение |
| 39 | п. Клюквинка, ул.Северная,7 | 1962 | 1 | 4 | 0,14 | 57 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 | Ремонт печи |
| 40 | п. Клюквинка, ул.Северная, д.3 кв.2 | 1989 | 1 | 1 | 0,11 | 58 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 6,4 | 6,4 | Ремонт кровли |
| 41 | п. Клюквинка, ул.Строительная, д.17,кв.1 | 1968 | 1 | 1 | 0,58 | 41,5 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 24 | 24 | Ремонт кровли |
| 42 | п. Клюквинка, ул.Комсомольская,д.3, кв.2 | 1988 | 1 | 4 | 0,2 | 40 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 8,6 | 8,6 | Ремонт печи |
| 43 | п. Клюквинка, ул.40 лет Победы, д.10 кв.2 | 1981 | 1 | 4 | 0,33 | 59 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 19,6 | 19,6 | Ремонт кровли |
| 44 | п. Клюквинка, ул.Береговая, д.33 | 1989 | 1 | 2 | 0,14 | 47 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 6,8 | 6,8 | Ремонт кровли |
| 45 | п. Клюквинка, ул.Титова,д.5, кв.1 | 1960 | 1 | 1 | 0,25 | 30 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | Ремонт кровли |
| 46 | п. Клюквинка, ул.Октябрьская, д.16 кв.1 | 1987 | 1 | 3 | 0,13 | 69 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ремонт кровли |
| 47 | п. Клюквинка,ул.Сплавная, д.21 | 1962 | 1 | 4 | 0,09 | 55,7 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ремонт кровли |
| 48 | п. Клюквинка,ул.40лет Победы, д.16, кв.1 | 1984 | 1 | 6 | 0,001 | 59 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 20 | 10 | 30 | Ремонт стены квартиры |
| 49 | п. Клюквинка,ул.40 лет Победы, д.3, кв.2 | 1981 | 1 | 1 | 0,42 | 49,7 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 21,1 | 21,1 | Замена пола |
| 50 | п. Клюквинка,ул.Лесная.д10, кв.2 | 1980 | 1 | 2 | 0,36 | 39 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 14 | 14 | Ремонт кровли |
| 51 | п. Клюквинка, ул.40 лет Победы, д.8, кв.2 | 1981 | 1 | 2 | 0,19 | 59 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 11 | 11 | Ремонт пола |
| 52 | п. Клюквинка, ул.Береговая, д.34, кв.2 | 1983 | 1 | 6 | 0,36 | 41 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 15 | 15 | Ремонт пола |
| Итого по поселению за 2012 год | 14 | 41 | х | 704,9 | х | х | 0 | 20 | 166,5 | 186,5 | х |
| 53 | п. Клюквинка, ул.40 лет Победы, д.11, кв.1 | 1991 | 1 | 4 | 0,15 | 67,5 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ремонт кровли |
| 54 | п. Клюквинка, ул.40 лет Победы, д.12, кв.1 | 1982 | 1 | 4 | 0,42 | 59 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 25 | 25 | Ремонт кровли, печи |
| 55 | п. Клюквинка,ул.Береговая, д.82, кв.3 | 1989 | 1 | 3 | 0,19 | 77 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 15 | 15 | Ремонт печи |
| 56 | п. Клюквинка, ул.40 лет Победы, д. 5,кв.1 | 1981 | 1 | 2 | 0,32 | 47 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 15 | 15 | Ремонт печи |
| 57 | п. Клюквинка,ул.Сплавная, д.21 | 1962 | 1 | 4 | 0,36 | 55,7 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 20 | 20 | Ремонт кровли |
| 58 | п. Клюквинка, пер.Сплавной, д.18, кв.2 | 1983 | 1 | 2 | 0,12 | 64 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 8 | 8 | Замена уличной двери |
| 59 | п. Клюквинка, ул.Северная, д.3, кв.2 | 1989 | 1 | 1 | 0,17 | 58 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ремонт окна |
| 60 | п. Клюквинка,ул.Комсомольская, д.7, кв.1 | 1989 | 1 | 3 | 0,26 | 39 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ремонт кровли |
| 61 | п. Клюквинка,ул.Центральная, д.14, кв.1 | 1980 | 1 | 2 | 0,4 | 50 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 20 | 20 | Ремонт веранды |
| 62 | п. Клюквинка,ул.40 лет Победы, д.5,кв.1 | 1981 | 1 | 1 | 0,32 | 47 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 15 | 15 | Ремонт печи |
| 63 | п. Клюквинка,ул.Береговая, д.42, кв.2 | 1958 | 1 | 1 | 0,36 | 42 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 15 | 15 | Ремонт печи |
| 64 | п.Клюквинка, ул.Лесная, д.15, кв.2 | 1980 | 2 | 1 |  | 60 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 97,5 | 97,5 | 195 | Ремонт крыши, замена кровельного материала на металлопрофиль, ремонт пола,кладка |
| 65 | п. Клюквинка,ул.Береговая, д.43, кв.1 | 1975 | 1 | 6 | 0,26 | 58 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 15 | 15 | Ремонт печи |
| Итого по поселению за 2013 год | 14 | 34 | х | 724,2 | х | х | 0 | 0 | 275,5 | 373 | х |
| 66 | п. Клюквинка,ул.Сплавная д.14 кв.2 | 1983 | 1 | 3 | 0,8 | 62 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 50 | 50 | замена оконных блоков |
| 67 | п. Клюквинка, ул.Северная д.8 кв.2 | 1984 | 1 | 4 | 1,2 | 51 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 60 | 60 | замена оконных блоков |
| 68 | п. Клюквинка,ул.Южная д.21 кв.1 | 1984 | 1 | 3 | 1,7 | 60 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 103 | 103 | замена стульев, окладного венца, пола |
| Итого по поселению за 2014 год | 3 | 10 | х | 173 | х | х | 0 | 0 | 213 | 213 | х |
| Итого по поселению | 31 | 85 | х | 1602,1 | х | х | 0 | 20 | 655 | 772,5 | х |
| Муниципальное образование "Макзырское сельское поселение" |
| 69 | п. Лисица, ул. Новая 14-2 | 1973 | 1 | 4 | 0,2 | 38 | 01.06.2013 | 15.06.2013 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | Крыша дома |
| 70 | п. Лисица, ул. Новая 15-2 | 1970 | 1 | 2 | 0,4 | 46 | 01.06.2013 | 15.06.2013 | 0 | 0 | 18,9 | 18,9 | Крыша дома |
| 71 | п. Лисица, ул. Новая 17 | 1970 | 2 | 3 | 0,4 | 78 | 01.06.2013 | 20.06.2013 | 0 | 0 | 27,3 | 27,3 | Крыша дома |
| 72 | п. Лисица, ул. Новая 30-2 | 1973 | 1 | 4 | 0,3 | 39 | 01.06.2013 | 15.06.2013 | 0 | 0 | 11,7 | 11,7 | Крыша дома, веранды |
| 73 | п. Лисица, ул. Новая 38 | 1976 | 2 | 5 | 0,4 | 86 | 01.07.2013 | 01.08.2013 | 0 | 0 | 30,2 | 30,2 | Крыша дома, веранды, печь |
| 74 | п. Лисица, ул. Новая 25-2 | 1973 | 1 | 3 | 0,4 | 38 | 01.07.2013 | 20.07.2013 | 0 | 0 | 14,1 | 14,1 | Печь |
| 75 | п. Лисица, ул. Новая 20-1 | 1973 | 1 | 5 | 0,1 | 40 | 01.07.2013 | 15.07.2013 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | Крыша веранды |
| 76 | п. Лисица, ул. Новая 21-2 | 1973 | 1 | 3 | 0,1 | 40 | 01.07.2013 | 20.07.2013 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | Печь |
| 77 | п. Лисица, ул. Новая 32-1 | 1973 | 1 | 3 | 0,1 | 48 | 01.07.2013 | 15.07.2013 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | Крыша веранды |
| 78 | п. Лисица, ул. Студенческая 2-2 | 1969 | 1 | 2 | 0,8 | 42 | 01.08.2013 | 20.08.2013 | 0 | 0 | 31,7 | 31,7 | Крыша дома, веранды, печь |
| 79 | п. Лисица, ул. Таежная 13-2 | 1975 | 1 | 2 | 0,2 | 42 | 01.08.2013 | 15.08.2013 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | Крыша дома |
| 80 | п. Лисица, ул. Таежная 15-1 | 1977 | 1 | 6 | 0,3 | 52 | 01.08.2013 | 20.08.2013 | 0 | 0 | 16,5 | 16,5 | Печь, крыша веранды |
| 81 | п. Лисица, ул. Речная 8 | 1990 | 1 | 2 | 0,1 | 66 | 01.08.2013 | 15.08.2013 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | Крыша веранды |
| 82 | п. Макзыр, ул. Таежная 7-1 | 1971 | 1 | 1 | 0,3 | 48 | 01.07.2013 | 15.07.2013 | 0 | 0 | 16,1 | 16,1 | Крыша дома, веранды |
| Итого по поселению за 2012 год | 16 | 45 | х | 703 | х | х | 0 | 0 | 196 | 196 | х |
| 83 | п. Лисица, ул. Новая 30-1 | 1973 | 1 | 4 | 0,4 | 39 | 01.06.2013 | 15.09.2013 | 0 | 0 | 15 | 15 | Печь |
| 84 | п. Лисица, ул. Речная 8 | 1990 | 1 | 2 | 0,2 | 66 | 01.06.2013 | 01.10.2013 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | Крыша дома |
| 85 | п. Лисица, ул. Речная 15-1 | 1972 | 1 | 1 | 0,4 | 42 | 01.06.2013 | 15.09.2013 | 0 | 0 | 15 | 15 | Печь |
| 86 | п. Лисица, ул. Речная 16-1 | 1972 | 1 | 3 | 0,3 | 41 | 01.06.2013 | 01.10.2013 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | Крыша дома |
| 87 | п. Лисица, ул. Студенческая, 17 | 1972 | 1 | 1 | 0,3 | 40 | 01.06.2013 | 01.10.2013 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | Крыша дома |
| 88 | п. Лисица, ул. Студенческая, 21 | 1972 | 1 | 2 | 0,6 | 42 | 01.06.2013 | 01.10.2013 | 0 | 0 | 25,3 | 25,3 | Крыша дома, печь |
| 89 | п. Лисица, ул. Студенческая 19 | 1972 | 1 | 3 | 0,4 | 39 | 01.06.2013 | 15.09.2013 | 0 | 0 | 15 | 15 | Печь |
| 90 | п. Лисица, ул. Таежная 5-1 | 1975 | 1 | 2 | 0,3 | 40 | 01.06.2013 | 01.10.2013 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | Крыша дома |
| 91 | п. Лисица, ул. Таежная 15-1 | 1977 | 1 | 6 | 0,2 | 52 | 01.06.2013 | 01.10.2013 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | Крыша дома |
| 92 | п. Лисица, ул. Таежная 17-1 | 1977 | 1 | 1 | 0,2 | 48 | 01.06.2013 | 01.10.2013 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | Крыша дома |
| 93 | п. Макзыр, ул. Таежная 7-1 | 1971 | 1 | 1 | 0,3 | 49 | 01.06.2013 | 15.09.2013 | 0 | 0 | 15 | 15 | Печь |
| 94 | п. Макзыр, ул. Новая 8-2 | 1968 | 1 | 3 | 0,2 | 48 | 01.06.2013 | 01.10.2013 | 0 | 0 | 10,4 | 10,4 | Крыша дома |
| Итого по поселению за 2013 год | 12 | 29 | х | 546 | х | х | 0 | 0 | 157,5 | 157,5 | х |
| 95 | п. Лисица, ул.Студенческая д. 7 | 1969 | 1 | 3 | 0,4 | 41 | 01.06.2014 | 01.09.2014 | 0 | 0 | 15 | 15 | капитальный ремонт печи |
| 96 | п. Лисица, ул. Новая д. 29 | 1973 | 1 | 1 | 0,4 | 37 | 01.06.2014 | 01.09.2014 | 0 | 0 | 15 | 15 | капитальный ремонт печи |
| 97 | п. Макзыр, Таежная д. 8 | 1970 | 1 | 1 | 0,1 | 48 | 01.06.2014 | 01.09.2014 | 0 | 0 | 5 | 5 | капитальный ремонт крыши веранды |
| 98 | п. Макзыр, ул. Центральная д. 26 | 1987 | 1 | 1 | 0,1 | 54 | 01.06.2014 | 01.09.2014 | 0 | 0 | 5 | 5 | капитальный ремонт крыши веранды |
| Итого по поселению за 2014 год | 4 | 6 | х | 180 | х | х | 0 | 0 | 40 | 40 | х |
| Итого по поселению | 32 | 80 | х | 1429 | х | х | 0 | 0 | 393,5 | 393,5 | х |
| Муниципальное образование "Палочкинское сельское поселение" |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по поселению за 2012 год | 0 | 0 | х | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по поселению за 2013 год | 0 | 0 | х | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 101 | с. Палочка ул. Береговая д.12 кв.1 | 1985 | 1 | 5 | 0,3 | 65 | 25.07.2014 | 25.08.2014 | 0 | 0 | 20 | 20 | замена сгнивших участков дома: под окнами, половых лаг, пола, часть кровли |
| 102 | с. Палочка ул. Молодежная д.16 кв.1 | 1973 | 1 | 3 | 1 | 45 | 25.07.2014 | 25.08.2014 | 0 | 0 | 45 | 45 | замена сгнивших участков дома: под окнами, замена половых лаг, полов, дверных и оконных блоков, кладка печи |
| Итого по поселению За 2014 год | 2 | 8 | х | 110 | х | х | 0 | 0 | 65 | 65 | х |
| Итого по поселению | 2 | 8 | х | 110 | х | х | 0 | 0 | 65 | 65 | х |
| Муниципальное образование "Сайгинское сельское поселение" |
| 103 | п.Сайга, ул.Андросовой д.,6, кв.1 | 1970 | 1 | 3 | 0,266 | 39,9 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 10,6 | 10,6 | кровля |
| 104 | п.Сайга, ул.Андросовой д.7, кв.1 | 1970 | 1 | 3 | 0,279 | 39,9 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 11,1 | 11,1 | печь |
| 105 | п.Сайга, ул.Андросовой д.9, кв.1 | 1970 | 1 | 3 | 0,278 | 40 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 11,1 | 11,1 | печь |
| 106 | п.Сайга, ул.Громовой д.2, кв.2 | 1980 | 1 | 2 | 0,2 | 55,4 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 11,1 | 11,1 | печь |
| 107 | п.Сайга, ул.Карбышева д.15, кв.2 | 1984 | 1 | 2 | 0,263 | 61,2 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 16,1 | 16,1 | печь,пол |
| 108 | п.Сайга, ул.Карбышева д.24, кв.1 | 1987 | 1 | 2 | 0,251 | 64,3 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 16,1 | 16,1 | печь,пол |
| 109 | п.Сайга, ул.Матросова д.14, кв.1 | 1970 | 1 | 3 | 0,343 | 47,2 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 16,2 | 16,2 | кровля |
| 110 | п.Сайга, ул.Матросова д.6, кв.1 | 1970 | 1 | 3 | 0,247 | 40,2 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 9,9 | 9,9 | кровля |
| 111 | п.Сайга, ул.Матросова д.9, кв.2 | 1970 | 1 | 4 | 0,434 | 40,1 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 17,4 | 17,4 | кровля |
| 112 | п.Сайга, ул.Молодежная, д.3, кв.2 | 1985 | 1 | 3 | 0,259 | 39,1 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 10,1 | 10,1 | пол |
| 113 | п.Сайга, ул.Молодежная д.5, кв.2 | 1985 | 1 | 3 | 0,227 | 48,9 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 11,1 | 11,1 | печь |
| 114 | п.Сайга, ул. Молодогвардейская, д.18 | 1974 | 24 | 0 | 0,126 | 2600 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 326,7 | 326,7 | установка оконных блоков,оборудовано помещение электроцеха, уложен силовой кабель,произведены работы пот реконструкции квартир( в большую площадь) |
| 115 | п.Сайга, ул. Молодогвардейская д.20, кв.1 | 1990 | 1 | 2 | 0,379 | 45,2 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 11,1 | 11,1 | кровля |
| 116 | п.Сайга, ул.Строительная, д.1, кв.2 | 1990 | 1 | 2 | 0,205 | 64,2 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 17,1 | 17,1 | печь |
| 117 | п.Сайга, ул Третьякевича д.24, кв.2 | 1985 | 1 | 2 | 0,291 | 38,2 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 13,1 | 13,1 | печь |
| 118 | п.Сайга,ул.Туркенича, д.20, кв.1 | 1983 | 1 | 3 | 0,18 | 61,8 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 11,1 | 11,1 | печь |
| 119 | п.Сайга, ул.Туркенича д.7, кв.2 | 1970 | 1 | 4 | 0,19 | 58,6 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 11,1 | 11,1 | печь |
| 120 | п. Сайга, ул.Шевцовой д.8, кв.1 | 1987 | 1 | 4 | 0,227 | 59,6 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0 | 13,5 | 13,5 | кровля, печь |
| 121 | п.Сайга, ул.О.Кошевого,1 | 1977 | 6 | 6 | 0,195 | 419,5 | 01.06.2012 | 01.09.2012 | 0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | система отопления, система канализации |
| Итого по поселению за 2012 год | 47 | 54 | х | 3863,3 | х | х | 0 | 0 | 586,5 | 586,50 | х |
| 122 | п.Сайга, ул.Карбышева д.25,кв.2 | 1987 | 1 | 1 | 0,046 | 64,7 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | крыльцо |
| 123 | п.Сайга, ул. Карбышева д.24,кв.1 | 1987 | 1 | 2 | 0,156 | 64,3 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | пол |
| 124 | п.Сайга, ул.Матросова д.2, кв.1 | 1970 | 1 | 6 | 0,031 | 57,7 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | печь |
| 125 | п.Сайга, ул. Молодогвардейская,д.18 | 1974 | 24 | 0 | 0,0576 | 2600 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | оконные блоки, дверные блоки, система отопления |
| 126 | п.Сайга, ул.Молодежная д.2, кв.2 | 1982 | 1 | 2 | 0,549 | 40,1 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 22,0 | 22,0 | печь, пол |
| 127 | п.Сайга, ул.Подсобное хоз-во | 1985 | 1 | 3 | 0,406 | 54,2 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 22,0 | 22,0 | пол, печь |
| 128 | п.Сайга, ул.Туркенича д.20,кв.1 | 1983 | 1 | 3 | 0,323 | 61,8 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | пол |
| 129 | п.Сайга, ул.Туркенича д.20, кв.2 | 1983 | 1 | 3 | 0,327 | 61,1 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | пол |
| 130 | п. Сайга, ул.Третьякевича д.8, кв.1 | 1985 | 1 | 4 | 0,124 | 40,2 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | печь, кровля |
| 131 | п. Сайга, ул.Фадеева д.10, кв.1 | 1973 | 1 | 5 | 0,205 | 48,7 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | пол |
| 132 | п. Сайга, ул.Фадеева д.13, кв.1 | 1970 | 1 | 6 | 0,098 | 70,1 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 7,0 | 7,0 | кровля |
| 133 | п. Сайга, ул.Карбышева, д.9, кв.1 | 1987 | 1 | 2 | 0,175 | 40,1 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 7,0 | 7,0 | кровля |
| Итого по поселению за 2013 год | 35 | 37 | х | 3203 | х | х |  |  | 278,0 | 278,0 | х |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по поселению за 2014 год | 0 | 0 | х | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Итого по поселению | 82 | 91 | х | 7066,3 | х | х | 0 | 0 | 864,5 | 864,5 | х |
| Муниципальное образование "Орловское сельское поселение" |
| 135 | п.Центральный, ул.Северная, 4-1 | 1961 | 1 | 2 | 0,088 | 25 | 11.04.2012 | 11.04.2012 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | ремонт крыши веранды |
| 136 | п.Центральный, ул.Северная,15-2 | 1964 | 1 | 1 | 0,024 | 60 | 15.10.2012 | 15.10.2012 | 0 | 0 | 1,46 | 1,46 | ремонт крыши дома |
| 137 | п.Центральный, пер.Школьный, 7-2 | 1964 | 1 | 1 | 0,024 | 60 | 03.10.2012 | 03.10.2012 | 0 | 0 | 1,46 | 1,46 | ремонт крыши дома |
| 138 | п.Дружный, ул.Восточная, 21-2 | 1968 | 1 | 1 | 0,26 | 38 | 01.09.2012 | 06.09.2012 | 0 | 0 | 10 | 10 | перекладка печи |
| 139 | п.Дружный, ул.Восточная, 22-1 | 1970 | 1 | 1 | 0,049 | 60 | 15.06.2012 | 15.11.2012 | 0 | 0 | 2,92 | 2,92 | ремонт крыши дома |
| Итого по поселению за 2012 год | 5 | 6 | х | 243 | х | х | 0 | 0 | 18,04 | 18,04 | х |
| 140 | п.Дружный, ул.Мира,5-2 | 1991 | 1 | 1 | 0,57 | 30 | 01.06.2013 | 03.06.2013 | 0 | 0 | 17 | 17 | ремонт печи |
| 141 | п.Дружный, ул.Комарова, 3-1 | 1970 | 1 | 1 | 0,12 | 80 | 04.06.2013 | 08.06.2013 | 0 | 0 | 9,2 | 9,2 | ремонт печи |
| 142 | п.Дружный, ул.Мира, 5-1 | 1991 | 1 | 3 | 0,14 | 30 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 0 | 0 | 4,23 | 4,23 | ремонт крыши |
| Итого по поселению за 2013 год | 3 | 5 | х | 140 | х | х | 0 | 0 | 30,43 | 30,43 | х |
| 143 | п. Центральный ул. Набережная д. 16 кв.1 | 1968 | 1 | 5 | 0,2 | 76 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 18 | 18 | замена полов |
| 144 | п. Центральный ул. Набережная д. 21 кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 0,5 | 38 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 20 | 20 | ремонт полов, печи |
| 145 | п. Дружный ул. Восточная д. 28 кв.1 | 1970 | 1 | 2 | 0,5 | 38 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 18 | 18 | замена полов, потолка |
| 146 | п. Центральный ул. Набережная д. 15 кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 0,1 | 58 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 3 | 3 | ремонт крыши |
| 147 | п. Дружный ул.Комарова д. 2 кв.2 | 1970 | 1 | 6 | 0,1 | 80 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 6 | 6 | ремонт печи |
| 148 | п. Дружный ул.Восточная д. 3 кв.2 | 1960 | 1 | 3 | 0,2 | 38 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 8 | 8 | ремонт крыши |
| Итого по поселению за 2014 год | 6 | 18 | х | 328 | х | х | 0 | 0 | 73 | 73 | х |
| Итого по поселению | 14 | 29 | х | 711 | х | х | 0 | 0 | 121,47 | 121,47 | х |
| Муниципальное образование "Степановское сельское поселение" |
| 149 | п.Степановка, ул.Южная д.11, кв.2 | 1976 | 1 | 2 | 6 | 48 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 6 | 6 | Кап.ремонт печи |
| 150 | п.Степановка, ул.Песчаная д.3, кв.1 | 1967 | 1 | 3 | 3 | 42 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кап.ремонт печи |
| 151 | п.Степановка, ул.Береговая д.34, кв.2 | 1989 | 1 | 4 | 3 | 71 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кап.ремонт печи |
| 152 | п.Степановка, ул.Студенческая д.19, кв.1 | 1977 | 1 | 3 | 3 | 48 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кап.ремонт печи |
| 153 | п.Степановка, ул.Зеленая д.37, кв.2 | 1985 | 1 | 4 | 8,2 | 56 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 8,2 | 8,2 | Вставка окон |
| 154 | п. Степановка, ул.Юннатов д.10, кв.1 | 1972 | 1 | 4 | 7,3 | 40 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 7,3 | 7,3 | Замена ниж.бруса, крыльцо |
| 155 | п.Степановка, ул.Заречная д.1, кв.1 | 1966 | 1 | 2 | 8,5 | 48 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 | Замена балок, пол.рейки, кровля веранды, крыльцо, завалинки |
| 156 | п.Степановка, ул.Песчаная д.8, кв.1 | 1982 | 1 | 1 | 10,3 | 42 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | Кровля веранды, завалинки |
| 157 | п.Степановка, ул.Студенческая д.18, кв.1 | 1967 | 1 | 2 | 3 | 40 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кровля веранды |
| 158 | п.Степановка, ул.Береговая д.1, кв.1 | 1988 | 1 | 2 | 3 | 54 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Вставка окон |
| 159 | п.Степановка, ул.Зеленая д.29, кв.1 | 1985 | 1 | 3 | 3,2 | 56 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 | Кровля веранды |
| 160 | п.Степановка, ул.Комсомольская д.19, кв.3 | 1983 | 1 | 2 | 3,1 | 48 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3,1 | 3,1 | Кровля веранды, завалинки |
| 161 | п.Степановка, ул.Лиханова д.8, кв.1 | 1970 | 1 | 1 | 6,5 | 48 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | Замена ниж.бруса,лаг, печи, |
| 162 | п.Степановка, ул.Береговая д.9, кв.1 | 1970 | 1 | 2 | 1,3 | 48 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | Завалинки |
| 163 | п.Степановка, ул.Сплавная д.5, кв.1 | 1967 | 1 | 1 | 11,4 | 42 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 11,4 | 11,4 | Замена ниж.бруса |
| 164 | п.Степановка, ул.Рабочая д.13, кв.1 | 1957 | 1 | 5 | 3 | 54 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кап.ремонт печи |
| 165 | п.Степановка, ул.Студенческая, д. 3 | 1974 | 1 | 2 | 8,4 | 56 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 8,4 | 8,4 | Замена пол.рейки, печи |
| 166 | п.Степановка, ул.Октябрьская д.3, кв.1 | 1973 | 1 | 4 | 3 | 42 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кап.ремонт печи |
| 167 | п.Степановка, ул.Ленина д.18, кв.1 | 1978 | 1 | 3 | 21,8 | 24 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 21,8 | 21,8 | Замена ниж.бруса, вставка окон |
| 168 | п.Степановка, ул.Заречная д.6 | 1967 | 1 | 3 | 10,2 | 112 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 10,2 | 10,2 | Замена пол.рейки, завалинки, печи |
| 169 | п.Степановка, ул.Береговая д.24, кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 1,7 | 42 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | Кровля веранды |
| 170 | п.Степановка, Пер.Полуденовская д.1,кв.1 | 1971 | 1 | 5 | 4,2 | 62 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 4,2 | 4,2 | Вставка дверей |
| 171 | п.Степановка, ул.Лиханова д.3, кв.1 | 1967 | 1 | 4 | 12 | 48 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 12 | 12 | Кровля веранды, крыльцо, завалинки |
| 172 | п.Степановка, ул.Лиханова д.3, кв.2 | 1967 | 1 | 4 | 4,2 | 48 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 4,2 | 4,2 | Завалинки, кровля квартиры |
| 173 | п.Степановка, ул.Песчаная д.38, кв.1 | 1982 | 1 | 3 | 2,4 | 48 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | Кап.ремонт печи |
| 174 | п.Степановка, ул.Гагарина д.38, кв.1 | 1973 | 1 | 2 | 3 | 42 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кап.ремонт печи |
| 175 | п.Степановка, ул.Октябрьская, д. 6, кв.2 | 1973 | 1 | 4 | 3,1 | 40 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3,1 | 3,1 | Кап.ремонт печи, фундамент |
| 176 | п.Степановка, ул.8 Марта, д.5, кв.2 | 1974 | 1 | 2 | 1,1 | 48 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | Кровля веранды |
| 177 | п.Степановка, ул.Комсомольская, д.27, кв.2 | 1956 | 1 | 2 | 3 | 48 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кап.ремонт печи |
| 178 | п.Степановка, ул.Гагарина д.29, кв.2 | 1971 | 1 | 3 | 3 | 70 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кап.ремонт печи |
| 179 | п.Степановка, ул.Таежная д.21, кв.2 | 1968 | 1 | 1 | 2 | 20 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 2 | 2 | Кровля веранды, электропроводка |
| 180 | п.Степановка, ул.Октябрьская, д.1, кв.1 | 1973 | 1 | 1 | 3 | 42 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кап.ремонт печи |
| 181 | п.Степановка, ул.Северная д.13, кв.2 | 1978 | 1 | 2 | 3,9 | 56 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3,9 | 3,9 | Замена пол.рейки, лаг, фундамента, ниж.брусьев |
| 182 | п.Степановка, ул.Зеленая д.21, кв.1 | 1984 | 1 | 5 | 1,8 | 56 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 | Кровля веранды |
| 183 | п.Степановка, ул.8 Марта д.16, кв.2 | 1974 | 1 | 3 | 3 | 48 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кап.ремонт печи |
| 184 | п.Степановка, ул.Гагарина д.9, кв.1 | 1968 | 1 | 6 | 7,7 | 70 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 7,7 | 7,7 | Кап.ремонт печи, вставка окон, кровля веранды |
| 185 | п.Степановка, ул.Южная, д.7, кв.1 | 1976 | 1 | 3 | 2,9 | 40 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 | Кап.ремонт печи |
| Итого по поселению за 2012 год | 35 | 99 | х | 1757 | х | х | 0 | 0 | 189,2 | 189,2 | х |
| 186 | п.Степановка, ул.8 Марта д12, кв.1 | 1974 | 1 | 3 | 9,8 | 48 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 9,8 | 9,8 | Замена пол.рейки |
| 187 | п.Степановка, ул.Комсомольская, д.10, кв.1 | 1964 | 1 | 2 | 0,9 | 40 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | Замена электросчетчика |
| 188 | п.Степановка, ул.Южная д.3 | 1975 | 1 | 3 | 10,8 | 40 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 10,8 | 10,8 | Кровля дома |
| 189 | п.Степановка, ул.Октябрьская д.3, кв.2 | 1973 | 1 | 1 | 13,4 | 42 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 13,4 | 13,4 | Вставка окон |
| 190 | п.Степановка, ул.8 Марта д.3, кв.2 | 1974 | 1 | 2 | 27 | 48 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 27 | 27 | Замена ниж.бруса, вставка окон |
| 191 | п.Степановка, ул.Дорожная д.16, кв.2 | 1990 | 1 | 4 | 69,7 | 56 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 69,7 | 69,7 | Вставка окон, дверей, кровля квартиры и веранды |
| 192 | п.Степановка, ул.Советская, д. 4 | 1977 | 1 | 3 | 6 | 82 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 6 | 6 | Кап.ремонт двух печей |
| 193 | п.Степановка, ул.Заречная д.3, кв.1 | 1966 | 1 | 2 | 3 | 40 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кап.ремонт печи |
| 194 | п.Степановка, ул.Южная д.4, кв.2 | 1975 | 1 | 2 | 3 | 56 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 3 | 3 | Кап.ремонт печи |
| 195 | п.Степановка, ул.Береговая д.38, кв.2 | 1990 | 1 | 3 | 16,1 | 56 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 16,1 | 16,1 | Вставка окон |
| 196 | п.Степановка, ул.Гагарина д.11, кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 17,5 | 42 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 | Кровля веранды |
| 197 | п.Степановка, ул.Дорожная д.16, кв.1 | 1990 | 1 | 3 | 27,9 | 56 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 27,9 | 27,9 | Вставка окон |
| 198 | п.Степановка, ул.Дорожная д.17, кв.1 | 1978 | 1 | 5 | 36,4 | 56 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 36,4 | 36,4 | Кровля квартиры и веранды |
| Итого по поселению за 2013 год | 13 | 35 | х | 662 | х | х | 0 | 0 | 241,5 | 241,5 | х |
| 199 | п.Степановка ул.Студенческая д. 26 | 1974 | 1 | 2 | 0,1 | 75 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 10 | 10 | печь |
| 200 | п.Степановка ул.Гагарина д. 7 кв.1 | 1968 | 1 | 3 | 0,3 | 58 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 18 | 18 | печь, стекло, электросчетчик, кровля квартиры |
| 201 | п.Степановка ул.Гагарина д. 20 кв.1 | 1968 | 1 | 3 | 0,8 | 59 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 50 | 50 | брус, печь |
| 202 | п.Степановка ул.Береговая д. 4 кв.1 | 1980 | 1 | 1 | 0,5 | 42 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 20 | 20 | электроприборы, печь, кровля квартиры |
| Итого по поселению за 2014 год | 4 | 9 | х | 234 | х | х | 0 | 0 | 98 | 98 | х |
| Итого по поселению | 52 | 143 | х | 2653 | х | х | 0 | 0 | 528,7 | 528,7 | х |
| Муниципальное образование "Ягоднинское сельское поселение" |
| 203 | п.Нибега, ул.Гагарина д.21 | 1969 | 1 | 5 | 0,11 | 57,5 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 6,2 | 6,2 | Перекрытие крыши |
| 204 | п.Нибега, ул.Центральная д.1, кв.1 | 1971 | 1 | 3 | 0,21 | 35 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 7,3 | 7,3 | Утепление фасада |
| 205 | п. Нибега, ул.Центральная д.20, кв.1 | 1973 | 1 | 3 | 0,11 | 55 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 6,2 | 6,2 | Перекрытие крыши |
| 206 | п.Нибега, ул.Гагарина, д.10, кв.2 | 1971 | 1 | 3 | 0,16 | 40 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 6,2 | 6,2 | Перекрытие крыши |
| 207 | п.Нибега, ул.Центральная д.11, кв.1 | 1971 | 1 | 4 | 0,16 | 40 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 6,2 | 6,2 | Перекрытие крыши |
| 208 | п.Нибега, ул.Украинская д.6, кв.2 | 1975 | 1 | 3 | 0,12 | 51 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 6,2 | 6,2 | Перекрытие крыши |
| 209 | п.Нибега, ул.Лесная, д. 8, кв.1 | 1973 | 1 | 1 | 0,05 | 40 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 | Частичное перекрытие крыши |
| 210 | п.Нибега, ул.Гагарина д.20, кв.3 | 1969 | 1 | 3 | 0,05 | 41,7 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 | Частичное перекрытие крыши |
| 211 | п.Нибега, ул.Новошкольная, д. 13 | 1971 | 1 | 3 | 0,12 | 51 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 6,2 | 6,2 | Перекрытие крыши |
| 212 | п.Ягодный, ул.Строительная, д.5, кв.2 | 1972 | 1 | 1 | 0,74 | 29,2 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 21,75 | 21,75 | Замена пола, плинтусов замена двери |
| 213 | п.Ягодный, ул.Железнодорожная д.5, кв.1 | 1969 | 1 | 4 | 0,23 | 36,7 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 8,6 | 8,6 | Ремонт печи |
| 214 | п.Ягодный, ул.Железнодорожная, д.3, кв.2 | 1969 | 1 | 1 | 0,22 | 39,9 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 8,6 | 8,6 | Перекладка печи |
| 215 | п.Ягодный, ул.Пионерская, д.2, кв.2 | 1969 | 1 | 5 | 0,25 | 47,8 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 12 | 12 | Перекрытие крыши, частичная замена бруса |
| 216 | п.Ягодный, ул.Центральная, д.16, кв.1 | 1973 | 1 | 4 | 0,11 | 42,2 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | Частичная замена пола |
| 217 | п.Ягодный, ул.Октябрьская, д.3, кв.16 | 1973 | 1 | 2 | 0,16 | 38,7 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ремонт канализации |
| 218 | п.Ягодный, ул.Ленина, д.9, кв.2 | 1961 | 1 | 1 | 0,32 | 28,5 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 9,2 | 9,2 | Ремонт печи |
| 219 | п.Ягодный, ул.Октябрьская, д.5, кв.13 | 1973 | 1 | 2 | 0,22 | 38,7 | 01.03.2012 | 31.12.2012 | 0 | 0 | 8,65 | 8,65 | Ремонт системы теплоснабжения |
| Итого по поселению за 2012 год | 17 | 48 | х | 712,9 | х | х | 0 | 0 | 128 | 128 | х |
| 220 | п.Нибега, ул.Гагарина, д.10, кв.1 | 1969 | 1 | 2 | 0,16 | 39,1 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 6,2 | 6,2 | Перекрытие крыши |
| 221 | п.Нибега, ул.Новошкольная д.6, кв.1 | 1971 | 1 | 2 | 0,09 | 65,9 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 6,2 | 6,2 | Перекрытие крыши |
| 222 | п.Нибега, ул.Гагарина, д.20, кв.3 | 1973 | 1 | 2 | 0,1 | 55 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 5,3 | 5,3 | Замена пола |
| 223 | п.Санджик, ул.Пристанционная, д.8, кв.2 | 1971 | 1 | 2 | 0,17 | 47,8 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 8,2 | 8,2 | Ремонт печи |
| 224 | п.Ягодный, ул.Строительная, д.5 | 1972 | 16 | 39 | 0,24 | 774,7 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 93,0 | 93,0 | 186,0 | Ремонт крыши, замена кровельного материала на металлопрофиль |
| 225 | п.Ягодный, ул Ленина д.8, кв.3 | 1969 | 1 | 1 | 0,17 | 28,5 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | Ремонт печи |
| 226 | п.Ягодный, ул.Ленина д.7, кв.2 | 1969 | 1 | 1 | 0,15 | 28,5 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 4,2 | 4,2 | Замена кровли |
| 227 | п.Ягодный, ул.Ленина д.7, кв.3 | 1969 | 1 | 2 | 0,11 | 47,8 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 5,2 | 5,2 | Частичная замена пола |
| 228 | п.Ягодный, ул.Строительная, д.5, кв.11 | 1972 | 1 | 4 | 0,06 | 42,2 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | Ремонт водопровода |
| 229 | п.Ягодный, ул.Центральная д.22, кв.2 | 1972 | 1 | 3 | 0,25 | 57 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 14,0 | 14,0 | Замена кровли |
| 230 | п.Ягодный, ул.Железнодорожная, д.11, кв.1 | 1969 | 1 | 1 | 0,35 | 39,9 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 14,0 | 14,0 | Замена кровли |
| 231 | п.Ягодный, ул.Юбилейная, д.4, кв.2 | 1973 | 1 | 4 | 0,25 | 47,8 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 12,0 | 12,0 | Ремонт печи |
| 232 | п.Ягодный, ул.Пионерская, д.2, кв.2 | 1969 | 1 | 5 | 0,33 | 47,8 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | 0 | 0 | 16,0 | 16,0 | Замена окон |
| Итого по поселению за 2013 год | 28 | 68 | х | 1322 | х | х | 0 | 93 | 191,6 | 284,6 | х |
| 233 | п.Нибега ул.Центральная д.6 кв.2 | 1969 | 1 | 1 | 0,3 | 49 | 01.03.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | перекрытие кровли |
| 234 | п.Ягодное ул.Путевая д.1 кв.2 | 1969 | 1 | 2 | 0,4 | 48 | 01.03.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 21 | 21 | замена бруса под окнами, частичная замена пола |
| 235 | п.Ягодное ул.Лесная д.2 кв.1 | 1985 | 1 | 3 | 1,2 | 60 | 01.03.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 73 | 73 | замена окон, замена бруса по окнами, частичная замена пола, перекрытие кровли |
| Итого по поселению за 2014 год | 3 | 6 | х | 157 | х | х | 0 | 0 | 107,0 | 107,0 | х |
| Итого по поселению | 48 | 122 | х | 2191,9 | х | х | 0 | 93 | 426,6 | 519,6 | х |
| Итого по району за 2012 год | 172 | 379 | х | 9888,5 | х | х | 0 | 20 | 1746,74 | 1766,74 | х |
| Итого по району за 2013 год | 111 | 223 | х | 6844 | х | х | 0 | 190,5 | 1669,5 | 1860,0 | х |
| Итого по району за 2014 год | 22 | 57 | х | 1182 | х | х | 0 | 0 | 596,0 | 596,0 | х |
| Всего по району 2012-2014 гг. | 305 | 659 | х | 17914,5 | х | х | 0 | 210,5 | 4012,27 | 4222,77 | х |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 20 августа 2013 г.  № 1006

Бюджет программы по годам, 
источникам и направлениям финансирования

«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район» в 2012-2014 годах»

| № п\п | Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Общий объем финансирования за счет всех источников: | 12754,72 | 3981,34 | 3215,38 | 5549,0 |
| 2 | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |
| 2.1 | средства Фонда | 5856,47 | 1 612,4 | 652,07 | 3592,0 |
| 2.2 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 2.3 | районный бюджет | 2324,5 | 520 | 690,5 | 1114 |
| 2.4 | средства поселений | 4012,24 | 1 746,74 | 1 669,5 | 596,0 |
| 2.5 | средства собственников | 561,51 | 111,2 | 203,31 | 247,0 |
| 3 | В том числе по направлениям: |  |  |  |  |
| 4 | Капитальные вложения всего: | 12754,72 | 3981,34 | 3215,38 | 5549,0 |
| 4.1 | средства Фонда | 5856,47 | 1 612,4 | 652,07 | 3592,0 |
| 4.2 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4.3 | районный бюджет | 2324,5 | 520 | 690,5 | 1114 |
| 4.4 | средства поселений | 4012,24 | 1 746,74 | 1 669,5 | 596,0 |
| 4.5 | средства собственников | 561,51 | 111,2 | 203,31 | 247,0 |
| 5 | Текущие расходы, всего: |  |  |  |  |
| 5.1 | средства Фонда |  |  |  |  |
| 5.2 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 5.3 | районный бюджет |  |  |  |  |
| 5.4 | средства поселений |  |  |  |  |
| 5.5 | средства собственников |  |  |  |  |
| 6 | НИОКР |  |  |  |  |
| 6.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 6.2 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 6.3 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 6.4 | Внебюджетные средства |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 20 августа 2013 г.  № 1006

Система программных мероприятий

«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» в 2012-2014 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия, источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
| 1 | Составление и ежегодная корректировка реестров домов, требующих капитального ремонта |  |  |  |  | 2012-2014 годы | городское и сельские поселения | определение очередности проведения капитального ремонта |
| 2 | Установление очередности проведения капитального ремонта |  |  |  |  | 2012-2014 годы | городское и сельские поселения | соблюдение порядка проведения капитального ремонта |
| 3 | Проведение экспертизы смет | 105 | 35 | 35 | 35 | 2012-2014 годы | городское и сельские поселения, МАУ «Инженерный центр» | определение стоимости капитального ремонта |
|  | из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства Фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства собственников | 105 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
| 4 | Проведение капитального ремонта | 12754,72 | 3981,34 | 3215,38 | 5549,0 | 2012-2014 годы | УК, ОСЖ, ТСЖ, городское и сельские поселения | улучшение жилищных условий 2685 человек |
|  | из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства Фонда | 5856,47 | 1 612,4 | 652,07 | 3592,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 2324,5 | 520 | 690,5 | 1114 |  |  |  |
|  | средства поселений | 4012,24 | 1 746,74 | 1 669,5 | 596,0 |  |  |  |
|  | средства собственников | 561,51 | 76,2 | 168,31 | 212,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 12754,72 | 3981,34 | 3215,38 | 5549,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства Фонда | 5856,47 | 1 612,4 | 652,07 | 3592,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 2324,5 | 520 | 690,5 | 1114 |  |  |  |
|  | средства поселений | 4012,24 | 1 746,74 | 1 669,5 | 596,0 |  |  |  |
|  | средства собственников | 358,2 | 111,2 | 203,31 | 282,0 |  |  |  |